联合实施方案  J1.0  2026年10月9日

# Mini3D
动画与渲染统一实施方案

三级代理协同开发

一级总负责人统筹全局
二级动画与渲染 Leader 分域负责
三级沿用原调研 实施 独立审查 专家代理

在同一项目中并行完善原生动画与高质量渲染，以统一数据、共享契约和同一集成版本验收完整作品。

| 文档控制 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本与用途 | J1.0 联合架构、三级分工、实施细则、阶段任务及验收合同 |
| 合并来源 | 动画 v2.3 完整缺口补齐方案；渲染 R80 深化实现方案 |
| 范围保留 | 动画原 149 族及 EXT；渲染 136 族；联合必需消费者与作品门 |
| 组织结构 | 1 名一级总负责人；2 名二级 Leader；4 类按需调用的三级子代理 |
| 产品状态 | 源基线 5f5c82e；规划与审查不代表新增功能已实现 |
| 关键裁决 | 共享求值/IR；分阶段 Busy；Native 与 Bridge；一次 schema/API；全局并发 |

完整技术细则与来源均在本文件内。先读第一卷确定执行规则，再按任务进入动画或渲染章节。

# 阅读导航

本书保留三卷结构：第一卷统一执行，第二卷提供动画完整细则，第三卷提供渲染完整细则。Word 导航窗格可直接展开各章；下列标题可点击跳转。

J01 总体决策与完整交付范围

J02 三级代理组织与决策权限

J03 唯一数据源与共享契约

J04 原生能力与后端选择

J05 时间求值与跨域状态

J06 统一事务与持久作业

J07 专项任务分包与跨域所有权

J08 联合里程碑与可并行顺序

J09 工作树 文件写入与集成规则

J10 联合验收与独立审计

J11 资源预算与代理调度

J12 可直接派工的任务模板

J13 合并裁决与原文追溯

J14 本次三级审查与放行边界

第二卷 动画实施细则 A01 至 A33

第三卷 渲染实施细则 R01 至 R16 与附录 RA RB RC

| 原方案位置 | 本书位置 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 动画第 01—33 章 | 第二卷 A01—A33 | 算法/交互/数据/149族/十四补齐/EXT/金标与历史审计完整保留 |
| 渲染第 01—16 章 | 第三卷 R01—R16 | 材质/色彩/后端/时间/AOV/输出/资源/实验与发行合同 |
| 渲染附录 A B C | 第三卷附录 RA RB RC | 136族清单、26项历史审计与54组来源 |
| 两文冲突与阶段 | 第一卷 J03—J13 | 采用此处明确裁决，并已在相关领域章节同步修改或加现行说明 |
| 本次合并审查 | 第一卷 J14 | 本次真实审查角色、发现与修订；历史审计不作为新产品证据 |

引用约定：动画来源用 [AR01] 等，渲染来源用 [RR01] 等。原功能族、专项测试和阶段 ID 保留在各自卷内；联合任务以 ANIM、REN、JOINT 命名空间完整定位。

# 第一卷 统一执行合同

# J01 总体决策与完整交付范围

动画与渲染在同一个 Mini3D 项目中并行建设，使用一套正式作者数据、一套时间与求值语义、一套资产和事务体系。一级总负责人承担全局架构、共享契约、依赖与最终集成；二级设动画 Leader 和渲染 Leader；三级沿用调研、实施、独立审查、专家四类子代理，由 Leader 按专项调用。三级不得继续下分。

本合并版由统一执行合同、动画实施细则、渲染实施细则组成。动画细则完整保留 v2.3 的 33 章、149 个既有功能族、十四项补齐和 EXT 扩展；渲染细则保留 R80 的 136 个能力族、20 个场景与 8 条工作流。共同接口、作业状态、原生认定、跨域消费者、阶段和代理协作已按本卷统一；原方案的技术细节与历史审计仍可在本文件内查阅。

冻结项目参照为 shenxi11/Mini3D 的 5f5c82ed7a9f361e263d4abe895bbf99b061e3e7；技术比较沿用两份方案的 Blender 5.2.2 固定来源。进入开发时先核对实际 HEAD 与此提交的差异，再更新任务基线；不能假定后续 GitHub 提交已经包含本方案。以下架构、组织和里程碑是实施合同，产品能力、画质与性能以工程证据验收。来源定位：动画 A01、A22，渲染 R01、附录 RC。

| 交付维度 | 联合方案保留的要求 | 完成判定 |
| --- | --- | --- |
| 动画核心与补齐 | KEY/CUR/ACT/RIG/POS/SKN/DEF/DRV/CON/AUX 共 149 族全部建设 | 全部承诺的必选子项与原生作者闭环通过，见 A20、A23、A33 |
| 动画扩展 | GP、物理、VSE、blend；保留 Native 与 Bridge 两条登记 | EXT 完整叶子盘点后分别冻结分母；不能以四个大系统仅计四分 |
| 渲染 R80 | W 20、R 38、F 48、S 30 四轨，分母保持 136 | 各轨能力与适用画面任务分别至少 80%，全部核心门及 8 条工作流通过 |
| 新增联合必需消费 | E05 全部承诺的灯光/材质/World；GP、模拟几何/体积/毛发、VSE SceneStrip | 生产者与真实消费者共同签收；REN-F48 的 GP 混合成片提升为联合必需项 |
| 联合成片 | 动画 W1—W10、渲染 WF1—WF8 和本卷 J-IT 测试 | 同一合并提交、同一资产与同一输出身份可重现；不同表不互相补分 |

本书不生成“动画加渲染总共达到 Blender 几成”的单一百分比。两组能力存在重叠，EXT 分母尚待盘点，原生与桥接也不是同一等级。联合完整交付要求各自合同全部满足，R80 八成是其中一道门，不能免除动画 v2.3 已承诺的功能。原 149/149 和渲染计划入版比例都只表示计划，不表示实现证据。

# J02 三级代理组织与决策权限

组织层级表示责任关系，不表示必须常驻所有代理。一级管理两条产品线和共享边界，二级负责各自可交付成果，三级围绕有验收出口的任务包工作。调研者提供证据，实施者修改独占范围，独立审查者复核未参与实现的结果，专家处理明确的复杂问题。

图 J1 三级代理的责任关系  专项任务按需启用

| 层级与角色 | 负责决定和交付 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| L1 总负责人 | 统一范围与优先级；冻结共享契约；指定跨域任务写入方；管理总并发、集成与发布证据 | 不让两个 Leader 各维护一套 Scene/Job/Schema；不代替真实测试签收 |
| L2 动画 Leader | 动画作者系统、Action/NLA、rig/形变、依赖求值、音频/跟踪/模拟/GP/VSE 作者侧；组织域内审查 | 消费者依赖进入联合任务；不得自行缩减 Native 或 EXT 范围 |
| L2 渲染 Leader | 材质/节点/灯/World、OCIO、实时与离线后端、AOV/输出、GPU 性能和所有渲染消费者 | 不重新解释动画曲线、约束或模拟；不把 Bridge 输出计为 Native |
| L3 调研代理 | 固定来源、代码入口、行为金标、可证伪方案比较 | 只读任务；输出事实、推断与未知，不拍板改契约 |
| L3 实施代理 | 在分配的工作树和文件范围内交付代码、必要测试、日志与文档 | 同一文件同一时刻一个写入者；跨域需求先交 Leader |
| L3 独立审查代理 | 独立检查补丁、契约、失败路径、验收证据和最终集成差异 | 不得自审自批；阻塞发现保留原文并同时对 L1 可见 |
| L3 专家代理 | 复杂算法、关键设计分歧、持久化/并发一致性等明确风险面的专项判断 | 按触发条件调用，不形成第四级；结论由负责的实施代理落实 |

## 沿用原有子代理配置

两份原方案记录的是专题研究与审查角色；既有 AGENTS 第 8.2 节则定义四类可复用子代理。两者在此对应：角色类型保持，曲线数学、B-Bone、渲染运行时等是任务标签。调研、实施和审查不是同一代理的三个称号。当前文档中的组织图是后续执行设计，不宣称已安装客户端配置。

| 角色 | 沿用的期望模型和推理配置 | 实际启动要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级总负责人 | gpt-6.1-sol / max | 沿用原项目主代理偏好；当前研究主会话不因文档自动切换 |
| 二级两位 Leader | 建议 gpt-6.1-sol / max | 新增管理职责采用与原主代理相同的期望配置；落实到客户端实际支持的参数 |
| 三级调研 | gpt-6-luna / max | 互补查询与代码定位；避免重复读取整库 |
| 三级实施和独立审查 | gpt-6.1-sol / max | 分别启动、不同实现责任；记录实际可核验配置 |
| 三级专家 | gpt-6-astra / high | 保留原偏好；平台不支持时记录受影响分派，不能悄改 effort 或型号 |

用户本轮明确采用三级代理，构成对原协作层级的修订：两个 Leader 可在 L1 分配的任务与额度内派发三级；三级不得派发四级。总并发由 L1 统一计数，包含活跃的 L1、两个 Leader 和全部三级，不能让每个 Leader 各自乘出一个独立上限。无需满额运行，没有新证据或可执行任务的代理应结束或等待。

以当前研究环境四个活跃名额为例：L1 与两位 Leader 都在运行时，仅余一个三级名额，应按风险轮转审查；不能宣称此时两条实施线各有多个三级在并行编码。后续执行平台额度更高时再增加独立任务。休眠或结束是否释放额度，以平台真实行为为准。层级设计与运行并发分别登记。

## 历史专题映射

| 领域 | 原案可核对的专题 | 在三级体系中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 动画调研 | Blender 行为；运行时/API；角色/Drivers；B-Bone 源码 | 按当前任务需要保留对应研究范围；新增音频/媒体/物理/GP/VSE 专项挂在动画 Leader |
| 动画审查 | 算法与交互；系统与接口；覆盖完整性；运行时 | 保留对应风险检查；数学专家未启动的历史分派不能算已完成者 |
| 渲染调研 | 项目基线；实时技术；离线与动画输出 | 分别支撑资产/迁移、实时后端、Cycles/快门/输出任务 |
| 渲染审查 | 目标/预算/选型一致性；运行时/接口 | 审查 R80 原生范围、选型成本、色彩/AOV/任务状态与性能证据 |

历史角色证据保留在 A19、A21 和渲染附录 RB。实际代理会话可结束后重建，角色 ID 和任务记录保持稳定；不要求依赖某个已经结束的会话名。跨域审查仍归属某一 Leader 调度，审查记录直接进入联合登记并由 L1 裁决，不增设第三位二级 Leader。

# J03 唯一数据源与共享契约

共同架构只定义一次。正式作者数据经过不可变编译计划与时间求值，得到 EvaluatedSceneState；渲染侧从该结果生成 RenderSceneIR，再交实时或离线后端。拾取、bounds、阴影、反射、观察与输出必须消费相同来源的完整状态。两个 Leader 在契约冻结后各自推进生产者与消费者。

图 J2 作者数据 求值结果与渲染输入的所有权

| 契约 | 技术责任与写入安排 | 冻结内容 |
| --- | --- | --- |
| J-CON-01 身份和属性 | L1 负责一致性；指定一个共享接口实施者，动画/渲染共同审阅 | 文档/资产/节点/Socket 等稳定 ID；typed PropertyAddress；单位、默认值、连接与有效值 |
| J-CON-02 时间和求值 | 动画 Leader 是求值语义责任人；渲染 Leader 审核采样需求 | 有理 fps、FrameTime、音频/媒体时间映射、状态重放、完整 source identity |
| J-CON-03 几何与 IR | 动画侧产出有效几何；渲染侧持有 IR 转换实现 | 完整 affine、局部位置/原始坐标、拓扑/属性、实例、相机/灯/World 与来源 |
| J-CON-04 作者与会话事务 | L1 指定唯一命令服务写入者；两个 Leader 共同验收 | Undo/Redo、精确 no_change、CAS、Draft、PreparedEdit、GUI/API 一致入口 |
| J-CON-05 文件与迁移 | L1 指定唯一 serializer/schema 任务 owner | 一次格式路线；声明精度、compact bulk、资产引用、全容量 V4 兼容门 |
| J-CON-06 任务与资源 | 渲染 Leader 管理共享 Job 核心实现；动画 Leader 管理求值/缓存适配 | JobKind、Frozen Bundle、Ready、attemptEpoch、发布意图、权限及路径目的 |
| J-CON-07 色彩与相机 | 渲染 Leader 负责；动画 Leader 负责参数寻址和有效值 | 坐标/单位、投影、快门、色彩空间、唯一编码执行者、显示与输出区分 |
| J-CON-08 预算与诊断 | L1 负责合并预算；各域提交实际计量 | CPU/GPU/主存/显存/磁盘、缓存生命周期、取消、错误与帧身份 |

公共契约的 owner 表示该版本的唯一写入责任，不要求 L1 亲自实现全部共享代码。L1 把具体 ticket 交给一位 Leader，该 Leader 派一个三级实施者；另一位 Leader 提供消费端要求和复核。契约批准后，双方可以在独立模块内实现，任何字段/语义变更重新走差异记录。

## 数据边界的具体约束

Author Scene 与 AnimationDocument 只存正式作者内容；当前选择、播放游标、编辑视图和临时 Draft 按原会话合同管理。Preview 不回写持久基础值。

EvaluatedSceneState 原子发布全场景有效值，包括完整 affine、rigid 设备方向、rig/形变、材质 Socket、灯、World、媒体及模拟来源。失败不得发布部分集合。

RenderSceneIR 是 GPU 无关的不可变中间表示。保留未变形 Generated/orco/texspace 和 Object 逆坐标；shear 或几何烘焙不能破坏程序纹理空间。

Backend Cache 只存派生资源，不成为作者事实来源。Key 必须覆盖实际输入和后端/设备代际，裸 GL 句柄不能跨 Context 或存入场景。

预览可保留有明确旧帧身份的上次成功图；正式输出不得用旧图标记新帧成功。

共享组件优先沿用既有 C++20、Qt Widgets 6.8.3、OpenGL 4.1 结构。建议模块分界为 document/assets、animation/evaluation、render_ir/backends、jobs/permissions、media/simulation；这些是责任边界建议，实际目录在 J0 依据代码入口确定，不为了目录整齐开展额外大重构。详见 A03—A13、R05—R12。

位移与细分属于明确的几何阶段。交互模式若启用真实位移，须提供对应可查询几何或经认证的 backend pick/BVH 与保守 bounds；拾取策略必须可见且与显示阶段一致。离线专属微位移可以使用独立渲染细化阶段，但编辑视口只能标明其基础几何预览，不能声称与最终表面逐点相同。阴影、反射和输出消费同一渲染阶段；任何阶段向自身最终输出反向求依赖都按环处理。

每个几何结果记录 geometryStageId、parentStageId、SceneEvaluationIdentity、控制拓扑/属性、affine、modifier 顺序、有效位移输入、细分/quality/算法配置；视图相关细化另含相机/投影/尺寸/view policy。pick、bounds、shadow、reflection 和 output 声明消费的阶段；backend pick 与该 view stage 的实际可见表面作差分认证。共享表面、曲线、体积或笔画必须带阶段和细化规则身份；只有相同 source mesh ID 不足以证明结果相同，不能私改顶点后沿用旧 geometry identity。

# J04 原生能力与后端选择

联合方案保留动画 v2.3 的 Native 要求。某项必选能力必须在 Mini3D 中完成创建、编辑、求值、保存和输出，且不依赖 Blender 应用运行，才能计入 Native。Bridge、Baked、PreservedOpaque 各有独立状态，不能自动提升为 Native。功能计分与实现语言、进程数量没有直接等价关系。

| 路径 | 允许的里程碑 | 联合完整交付条件 |
| --- | --- | --- |
| 原生 Mini3D 作者与求值 | 动画和渲染全部正式内容由 Mini3D 持有 | 任何后端不得再运行一套动画、约束、Driver 或模拟解释器改变已求值结果 |
| Blender 后台 worker | 静态切片、渲染基准、Bridge 成片和转换 | 可以形成阶段产品；Blender-only 的必选 shader/GP 等输出不能签 Native 全项 |
| 固定 Cycles C++ worker | 与 Blender 静态结果同场验证的正式离线候选 | 证明应用无 Blender 运行依赖，内部引擎受 Mini3D 版本/分发/资源与故障管理，并逐项完成原生消费者 |
| Filament 或原生 GL 实时 | 同资产、相机、光照和色彩下比较 | 高级 TAA/DOF/HDR/alpha/OCIO 同时可用，Qt 生命周期与认证硬件通过后再选 |
| 外部模拟或脚本运行环境 | 带明确边界的 Bridge/Bake | 进程隔离不自动取得原生或沙箱资格；按实际依赖、控制及输出合同判定 |

内部随应用发布并受控的库或 worker，可以作为 Native 实现的技术候选，但必须提交依赖清单、启动路径、数据所有权、独立运行/发行和逐项消费者证据；不能只把外部程序改名。外部应用/环境提供关键行为则继续登记 Bridge。该工程分类不代替各依赖的许可与发行验证。

离线选型顺序统一为：先检验联合 Native 最终目标能否完成，再检验正确性/组合能力/硬件/运维，最后比较预计正式发布后相同两年维护周期的成本。若只有 Blender worker 达到画面门，允许签阶段 Bridge 成果，Native 缺口继续列入阻塞与资源决策，不能宣布合并版全部完成。选型仍保留对照原型，不在没有实验时承诺 C++ 一定更快、更便宜。

渲染原案 F48 Grease Pencil 混合成片由“后续”提升为本合并版联合必需项；该行对应 J6，和动画 GP01—GP04 共同验收。其余 shader/OSL/NPR/高级合成的交集按叶子关联，不把一个子项依赖自动升级成整个渲染族已完成。R80 原 136 分母和原核心标记保留，联合必需项另列硬门。F 轨计划纳入数因此至少由 42 调整到 43，43/48=89.6% 仅为合并后的计划快照；实际仍待验收。

# J05 时间求值与跨域状态

无状态曲线、Action/NLA 和纯依赖节点保留按时间直接查询且与访问顺序无关的合同。有状态 iTaSC Simulation、物理、媒体滤波与受控脚本，必须从冻结初态或匹配检查点按声明输入历史推进。冷 seek 可以较慢，但结果来源必须可解释、可复现、可取消；不得承诺所有算法只输入帧号即可常数时间求值。

## 建议的求值请求语义

EvaluationRequest

sourceBundleId / documentRevision

frameTime / rationalFps / purpose

evaluationProfile / algorithmBuild

statePolicy: direct | replay | verified_cache

initialStateHash / checkpointHash

dependencyHistoryHash / resourceSetHash

cancellationEpoch / memoryAndWorkBudget

EvaluationResult

sourceIdentity / evaluatedTime / status

completeSceneState / geometryAndAssetOwners

replayRange / profile / diagnostics

上述为语义草案，字段类型与最终 API 名称在 J0/J1 冻结。各任务使用独立 EvaluationSession；渲染作业的状态推进不能修改 live playback 或其他快门样本的可变模拟实例。若并行样本重放的代价过高，可先按时间顺序生成经验证的缓存，再并行渲染；缓存仍绑定源、算法、硬件数值 profile 和输入历史。

快门样本可以乱序分派，但只有无状态或独立重放/缓存样本才能直接并行。每个状态式作业保存完整初态、必要前置区间、dt/substeps、随机种子、依赖历史和媒体/脚本版本。快照缺字段时不得进入 durable Ready。不可重放脚本先得到显式 Bake 输出，实时状态不能冒充可恢复输入。

## 快门积分与 AOV

原生 motion 快路只用于经过认证的固定拓扑和变换/形变属性域；shader、灯、World、可见性、ID 等未认证变化在快门区间内保持常量，否则转通用静态时间样本积分。完整 affine 的分解、均匀样本限制、连续旋转多圈和 CPU/GPU 插值差异均按 R10 验证。720 度旋转不能靠首末姿态相同就认为静止。

通用路径在线性空间按规定快门权重累计，快门 PDF 只计算一次；时间样本 K 与路径样本 N 的收敛分别衡量。Beauty/Alpha/radiance 标明 shutter_integrated，Depth/Normal/Vector 等按已声明的 center_aux 语义输出，不能把中心帧数据标成整个快门积分。Cryptomatte 在截断前完成完整身份覆盖合并或等价无损方案；空间不足应暴露未达标的核心能力。

E05 必须把每个属性从作者地址一直连到真实画面：Socket 默认值、连线值和最终有效值分开，参数更新不重新编译结构不变的 shader；纹理动画的资源字节、采样与色彩身份完整更新。World 的背景、漫反射照明、反射、transparent film 和输出全部跟随同一有效状态。详见 A25—A30 与 R05—R10。

旧方向灯强度默认 0.72、范围 0—10，以及旧 surface tint 的 0—1 范围，只属于 legacy 属性合同。新四灯型功率/辐亮度、HDR/emission 和节点数据按自己的 PropertyID、单位、默认值与合法域登记；不把旧默认直接拿作新灯的 NLA 默认或强制颜色上限。连接 Socket 的默认值可以保存和录键，但该默认未参与求值时必须如实显示，不伪造画面变化。

跨渲染、GP、VSE 和 SceneStrip 传递统一的 ImageFrame 与 PlaneSchema：除 source/time/geometryStage 身份外，必须携带像素尺寸、display/data window、pixel aspect、行方向/field、dtype 与 color/data 通道语义、工作空间/transfer、OCIO/config/resource hash、alpha association、timeSemantics 和 encodingOwner。SceneStrip 返回未经 Display/View 的 scene-linear HDR；已编码媒体按声明输入解码，不能当原始 HDR 再套隐藏变换。Data AOV 和 Crypto 不走普通颜色、去噪或 alpha 操作；最终完整 Display/View 只执行一次，OETF 由唯一 encodingOwner 执行且可以已包含在 processor 内。

# J06 统一事务与持久作业

## 两种 Ready 分开命名

PreparedEdit.Ready 是进程内短 TTL 候选，源或会话变化即 stale，跨重启失效；RenderJob.Ready 是完整 Frozen Bundle 已持久发布并校验的恢复点。这两种 Ready 不能合并为一个含糊状态。API 和 GUI 使用同一事务服务，Job 进度与文件产物不进入文档 Undo。

| 作业种类 | 结果归属 | 写入与重放规则 |
| --- | --- | --- |
| RenderJob | 图像、AOV、PCM 或成片任务产物 | Preparing 冻结并打包；Ready 后释放文档内容 Busy；在途任务始终读原 Bundle |
| BakeJob / SimulationBake | 动画键或不可变模拟缓存资产 | 长计算在私有结果中完成；若写回作者文档，最后以 CAS 原子采用，源已变则 stale 或显式新资产导入 |
| TrackingSolveJob | 不可变 ReconstructionAsset | 求解与采用分开；不把运行中部分结果发布为正式约束来源 |
| EncodeJob | 来自已验证图像/PCM/媒体清单的编码文件 | 最终产物验证后发布；只有已验证可恢复的容器模式允许分段续作 |
| PreparedEdit | 正式作者内容的一次候选提交 | 维持原 A12 的 preparing/ready/committing、取消与精确 no_change 合同 |

## 对导出编辑锁的统一裁决

本版将动画原 A13 的“任务执行期间同文档内容写 Busy”替换为分阶段锁。start 在暂停、无未提交 Draft、参数和权限通过后 pin 正式源，建立 Preparing 内容 Busy；完整未保存作者内容、几何、资产字节、媒体、脚本 profile、模拟初态/检查点及设置发布并核验后进入 Ready，同时释放内容 Busy。此后用户可以编辑新版本，旧任务继续输出已冻结作品。Preparing 失败或取消也必须释放自己的锁。

Bundle 可以内含资产字节，或引用已经验证且受持久保留记录保护的不可变内容寻址对象；仅保留路径/hash 或进程内引用不够。进入 Ready 的同一持久过程建立作业对依赖对象的保留关系，重启后可恢复该关系，GC 不得删除仍被有效任务引用的资源。Ready 只要求完整恢复计算来源，不要求提前算完全部模拟或渲染帧。脚本及路径的当前授权仍在恢复与执行时重新核验。

这是 RenderJob 的明确规则，不外推所有后台作业。每种 JobKind 单独声明计算、持久缓存和结果采用语义；直接修改文档的长操作仍按事务和 CAS。多个 Job 使用各自的 snapshot/attempt/临时目录；一个 Job 取消不能释放另一个 Job 的资源或占用标识。

## 持久状态与发布次序

准备：持久 intent、幂等键和规范参数；大资产可取消分块打包。只有完整 Bundle 验证通过才转 Ready。Preparing 崩溃且包不完整时报告 NonResumable，不借当前文档重建。

运行：每次运行尝试持久化单调 attemptEpoch；取消阻止旧 epoch 发布，续作使用新 epoch 和独立临时目录，只有 host 持有正式发布权。

帧完成：临时产物 flush 并校验尺寸、通道、完整来源和 hash，然后持久 finalized frame intent，其中含最终 hash、Job/epoch/帧/路径/策略。

发布：重新校验当前读写根、目录和所有权，再执行 no-clobber 或已明确授权的替换，最后提交 journal。恢复必须凭既有 finalized intent，不能只凭同名文件现场补 hash 认领。

续作：核验 Bundle、资产、backend build、色彩、设置、输出格式与已提交帧；不匹配则拒绝混接。取消保留已提交成品，不默认删除用户输出。

权限继续使用 allOf 并在 Native/MCP 两端真实执行。start/resume 需要 scene.read、viewport.observe、file.read、file.write；get 需要 file.read；readFrame 需要 file.read 和 viewport.observe；cancel 需要 file.read 和 file.write。权限是执行时条件，Frozen Bundle 的持久性不代表永久授权；根撤销后旧 JobID 不能绕过当前策略。方法最终命名统一在共享目录，animation.export* 可为同服务兼容入口，不能实现第二个 JobRegistry。

## 一次文件和 API 路线

两条开发线共用格式 5 / API 0.3.0 核心迁移起点，wire 1 保持原案合同。不能分别发布两个同号不同字段的格式 5。若执行起点已正式发行格式 5 或 API 0.3，则以已发布契约为只读兼容基线，用下一版本和明确迁移承接联合扩展；只有未发行草案才合并为同一次演进。E00/J0 核对实际 HEAD、schema 与 capability，不能承诺完整 EXT 永远无需升级。对外能力只由 system.describe 宣告已经完成并通过测试的子项。

正式 scene JSON、角色 compact bulk、外部媒体和模拟缓存使用分层清单。大缓存有独立版本、字节预算、来源 hash、权限与恢复合同，不能强塞进 256 MiB 场景 JSON。旧 V4 最大合法场景的可另存能力必须由最终 serializer 的精确计数、最大夹具和内存峰值证明；“超限安全失败”只证明文件安全，不证明兼容迁移完成。详见 A11—A13、A29、R11。

# J07 专项任务分包与跨域所有权

下表给出三级任务标签，不要求每个标签常驻一名代理。同一实施者可以在结束一个任务、释放文件写入范围后承担另一个标签；实施与独立审查必须分人。每个跨域需求只有一个交付 ticket，另一个领域作为依赖或消费者，不生成两份相似基础设施。

| 主责 Leader | 三级专项标签 | 交付物与边界 |
| --- | --- | --- |
| 动画 | ANIM-CURVE | 逐轴 binary64、Bezier/handle、完整旋转、Graph/Dope/AutoKey、录制；A04—A07 |
| 动画 | ANIM-NLA | Actions/Slots、时间映射、八类修饰器、Transition/Meta/Tweak/Bake；A08 |
| 动画 | ANIM-RIG | Edit/Pose、骨集合、B-Bone、LBS/DQ、权重、Shape Keys/Lattice/Path；A16 |
| 动画 | ANIM-EVAL | 属性/操作 DAG、Drivers/约束/IK、有效几何、状态重放；A09—A10、A25—A26 |
| 动画 | ANIM-MEDIA | 音频、Sound to Samples、Speaker、MovieClip、Tracking、Transform Cache；A24、A26 |
| 动画 | ANIM-EXT | GP 作者、物理作者/求解、VSE 作者、blend 映射；A28—A31，按子系统拆小票 |
| 渲染 | REN-ASSET | Material/Slot/Node/Socket、纹理/glTF、World/灯/相机作者消费者；R05—R07 |
| 渲染 | REN-RT | 原生 GL 与 Filament 探针、PBR/影子/IBL/GI/TAA/透明/DOF；R04、R08 |
| 渲染 | REN-FINAL | Cycles worker、shader、几何/实例/曲线/体积、采样/去噪/AOV；R09—R10 |
| 渲染 | REN-JOB | 共享 JobRegistry、Frozen Bundle、输出/恢复/文件权限、离屏及编码适配；R11 |
| 渲染 | REN-PERF | 资源计量、GPU 缓存/上传、后端生命周期、固定品质基准；R12—R14 |
| 指定一方 | JOINT-CONTRACT / JOINT-AUDIT | 共享契约实现或跨域独立审查；L1 指定写入/审查归属，两位 Leader 共同提供验收条件 |

| 跨域对象 | 动画侧交付 | 渲染侧交付 | 联合验收 owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质和节点动画 | 稳定寻址、录键/Driver/NLA、有效 Socket | 节点模型、编译/绑定、预览/成片、真实缓存失效 | 渲染 Leader；动画会签 |
| 蒙皮与模拟 | rig/输入历史、有效几何/属性/检查点 | GPU 消费、BVH/影子/体积、motion/AOV | 动画 Leader；渲染会签 |
| 相机和镜头 | Markers、切镜、参数与时间求值 | 投影、DOF、快门、输出元数据 | 渲染 Leader；动画会签 |
| Grease Pencil | 笔画/层/材质引用、编辑和时间求值 | 二维覆盖/深度/透明/遮挡、3D 混合和通道 | 动画 Leader；渲染必须交付 REN-F48 |
| VSE SceneStrip | 媒体与源时间映射、sequence DAG、音频 | 冻结场景渲染、线性色彩合成、图像/编码 | 动画 Leader；渲染会签 |
| 持久输出和恢复 | 可重放求值源、完整作者与资产 | Job 核心、后端/成帧/日志/恢复 | 渲染 Leader；动画会签 |
| schema 和迁移 | 动画/rig/媒体/状态字段定义 | 材质/节点/渲染/输出字段定义 | L1 指定单一实施者；双 Leader 审阅 |

动画侧拥有材质参数的时间变化，不拥有 shader 的第二份定义；渲染侧拥有 shader 执行，不拥有曲线的第二份解释。同理，VSE 可以复用颜色/图像算子，但仍有独立的 Sequence/Strip 作者模型；Tracking 与高级合成器存在依赖，不等于同一功能族。

# J08 联合里程碑与可并行顺序

联合阶段按依赖和可验证成果推进。表中的 P/E 指原动画或渲染阶段，使用 ANIM 与 REN 前缀区分。每一阶段可按已冻结接口提前开展独立探针；依赖真实数据才能成立的验收不能用 stub 或静态图提前签收。

| 联合阶段 | 动画工作与原阶段 | 渲染工作与原阶段 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| J0 范围与合同 | ANIM-P0、E00；149/EXT 叶子盘点、状态与媒体探针 | REN-P0/G0；136 族原子映射、色彩/后端探针 | 基线差异、J-CON、任务 owner、金标/设备档、Native 路径与去重 WBS 冻结 |
| J1 共享基础与首个作品 | ANIM-P1/P2 最小子集；ID/属性/曲线/事务/迁移 | REN-P1 最小子集；材质/灯/OCIO/静态离线切片 | 对象+材质粗糙度+灯强度录键，随机 seek，保存重开，同帧预览与输出同源 |
| J2 作者工具与静态渲染 | ANIM-P2—P4；Graph/Dope/NLA/录制；E01 媒体基础 | REN-P1/P2；多材质、影子/IBL/基础 TAA、节点和图像查看 | 可用编辑闭环与静态 PBR；一次共享 serializer/API 合并，无重复作者模型 |
| J3 角色与高级渲染 | ANIM-P5—P8；rig/权重/形态/Drivers/IK；PH01 基础 | REN-P3；闭包/GI/透明/体积/曲线/AOV/节点与 GPU | 已变形角色真实消费，完整 affine/Generated 坐标正确，E05 参数端到端通路 |
| J4 动态成片与可靠输出 | ANIM-P9、E05；已实现属性及完整来源，E05 逐叶关闭 | REN-P4；motion/通用快门、Job/恢复、动态 AOV | 已具备组合的 J-IT 动态与故障测试，Ready 后编辑仍输出原作业，无新旧混帧 |
| J5 高级求值与媒体 | ANIM-E01—E04；iTaSC Simulation、Python、跟踪缓存 | 状态样本/媒体/脚本的 Frozen Bundle、相机/体积适配 | 顺播/冷 seek/检查点/输出可比较；音频与采样时间、权限和沙箱 profile 通过 |
| J6 GP 物理 VSE 与互通 | ANIM-E06—E09 分包；原生作者与各叶子实现 | REN-F48、GP/volume/hair/SceneStrip/色彩/编码消费者 | 动画 W7—W10、各扩展子系统、Native/Bridge 双表和往返损失报告 |
| J7 联合验收与发布准备 | ANIM-P10/P11 及 A33 全范围补充验收 | REN-P5 及四轨/画面/8 工作流验证 | 同一集成提交通过全部承诺、核心正确性、性能、迁移、发行；未通过项不宣称完成 |

J1 是第一条最小垂直切片，不代表 J1 已完成全部曲线或 shader。它要求用真实作者命令录制位置、roughness 和灯强度，得到 1、12.5、24 帧结果；修改基础值与关键帧后保存重开；独立离屏输出同一帧，比较 effective 属性/矩阵、资源身份和色彩处理。它能最早发现双方是否在使用不同状态模型。

J4 只关闭当时已实现能力的动态成片和恢复组合。E02—E04 在 J5、E06—E09 在 J6 接入后，必须补跑受影响的 J-IT-02/03/04/06/07/09/10；全部时间域和 Frozen Bundle 完成判定以增量组合关闭为准。未具备的生产者不能用 stub 提前签收。

J3/J4 的关键路径是骨架和全属性求值准备好后接真实动态渲染，不能让渲染一直等完整动画 v2.3，也不能用静态角色假装 motion 已验收。GP、物理、VSE 和 blend 各自可在前置契约具备后并行，最终出口仍受其消费者和完整叶子证据约束。

原动画 P0—P11、E00—E09 和渲染各阶段在细则中保留便于追溯；总体排期只使用 J0—J7。一张实际任务卡可关联多个原编号，但只计算一次开发工作量。阶段编号不是月份，实际日期由探针吞吐、可用人员与平台额度校准。

# J09 工作树 文件写入与集成规则

一级总负责人维护一条联合集成分支。二级 Leader 维护各自工作队列；三级实施按短任务使用独立工作树/分支，单独构建目录、测试输出和临时端口。不要让两个领域在各自长分支独立开发数月才第一次合并。合并可以按小 ticket 发生，每个联合里程碑再做完整的作品验证。

| 记录 | 必须包含 | 执行规则 |
| --- | --- | --- |
| 写入分配 | taskId、owner、base SHA、允许文件/接口、开始与移交状态 | 同一文件一个活跃写入者；L1 同样遵守，不同时覆盖子代理文件 |
| 契约版本 | schema/接口版本、字段差异、消费者、迁移、测试 | 共享变更先形成具体补丁/说明，双 Leader 审阅，L1 裁决后依序合入 |
| 提交证据 | 实现 SHA、最终集成 SHA、运行命令、结果、未验证项 | 分支测试只证明分支；合入后在最终状态做受影响集成验证 |
| 失败与回滚 | 最小反例、失败阶段、相关资源、回滚点 | 修复由当前 owner 完成；不 reset/覆盖他人未提交工作，不默认回滚作者文件 |
| 项目说明 | progress.md 追加记录、受影响 docs、方法/schema 清单 | 实施时按实际加载 AGENTS 合并相应协作条款，保留无关项目约束 |

冲突包括文件冲突与语义冲突。两个补丁即使能自动合并，若一个把灯强度当瓦特、另一个仍用 legacy 0—10，或对同一个 Socket/缓存/时间字段有不同解释，也必须阻止集成。L1 负责判定共享语义；普通域内低风险修改由 Leader 完成审阅，无需逐行上报。

本次交付是合并后的方案文件；三级结构的客户端配置、仓库 AGENTS 修订以及产品实现均应在相应开发任务中落实。文档不会自行授予新权限。用户已授权的任务不重复请示；只有实际超出授权范围、破坏性操作或尚未确定的目标变更才提交具体决策。

# J10 联合验收与独立审计

所有验收证据绑定同一版本化来源与实际提交，至少包含 fixture、精确步骤、期望值/容差、原始数据、真实 GUI/API 操作、保存/历史、错误路径和审查人。设计审查通过表示可按该合同开始实施；产品通过必须有执行证据。计划、原型、Bridge 图像和旧 V1 测试分别登记。

| 测试 ID | 必须覆盖的联合反例 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| J-IT-01 作者至画面 | 对象位置、roughness、四灯型与 World 同时动画，随机子帧 seek | Author/evaluated/render identity 完整一致，真实像素响应而非只注册字段 |
| J-IT-02 变形与坐标 | 骨架+Shape Key+Multi、shear/镜像、Generated/Object、真实位移/细分 | 同阶段几何与可见表面一致；编辑笼/最终拾取明确区分，局部纹理不漂移 |
| J-IT-03 时间状态 | Simulation/物理顺播、乱序冷 seek、检查点、提前修改驱动 | 重放符合固定 profile；后续缓存正确失效；任务之间没有可变状态串扰 |
| J-IT-04 快门与通道 | 720 度、多变形/拓扑、材质/灯变化与 Crypto 多身份 | 正确选快路或通用路；K/N 分开收敛；完整身份先合并再截断 |
| J-IT-05 颜色与透明 | HDR 大于 1、负值、极低 alpha、alpha=0 发光、TAA+DOF | 完整 Display/View 一次；OETF 唯一执行且可在 processor 内；EXR 能量保留 |
| J-IT-06 编辑与作业 | Preparing 取消、Ready 后编辑、暂停/恢复、两作业竞争 | 文档锁释放正确；原 Job 输出冻结内容；epoch 与资源不串用 |
| J-IT-07 崩溃发布 | 逐持久边界崩溃、磁盘满、同名外来文件、旧 worker 延迟返回 | finalized intent 才认领；no-clobber；旧 epoch 无发布权；完成帧可验证 |
| J-IT-08 迁移与事务 | 最大合法 V4、非单位基础 q、全容量数据；撤销/取消/重开 | 声明精度与固定 ID 保留；实际输出字节可存；不是超限失败冒充兼容 |
| J-IT-09 权限与脚本 | 根撤销、源越界、缺 allOf、脚本变更/缺模块/超时 | Native/MCP 同拒绝；信任按内容失效；无未信任执行和部分发布 |
| J-IT-10 媒体与扩展 | 音频+GP+物理+VSE SceneStrip+blend 双向转换 | 原生作者结构、样本时间、真实消费者及损失报告逐项成立 |
| J-IT-11 并发与性能 | Graph/Dope、动态角色/灯/材质、导出/模拟/媒体；分别测独占与请求允许的竞争 | 固定品质/设备；交互 P95/P99、吞吐、主存/显存/磁盘峰值及排队等待同时记录 |
| J-IT-12 双入口交付 | GUI 创建和 API 创建同作品，重开/取消/恢复/导出 | 相同业务服务与能力范围；输出身份与实际能力宣告一致 |

J-IT 是交叉测试索引，不代替 A17/A20/A23—A33 的逐项验收，也不代替渲染 R14 与附录 RA。可以复用同一个资产和证据文件，分别指出它证明哪个断言；禁止复用同一个成功截图给多个独立失败条件勾选。

## 三级审查与两级放行

三级实施者先提交可重现成果；未参与实现的三级审查者提出按严重性排序的发现。二级 Leader 负责域内修复闭合和证据完整性，L1 检查共享契约、跨域组合与最终集成。跨域争议保留双方论证和反例，不用多数意见替代证据。专家只聚焦尚未消除的关键不确定性，不重复每个低风险单测。

阻塞分为设计矛盾、实现缺陷、证据缺口与环境限制。设计矛盾先改合同；实现缺陷由 owner 修复；证据缺口保持 Pending；环境限制明确未认证组合。返回 Unsupported 或安全拒绝可能证明错误路径正确，但不能据此给核心功能记成功。

# J11 资源预算与代理调度

动画 v2.3 的概念估算为 348—636 工程人周，加 104—187 QA/技术美术人周；渲染 R80 为 110—178 工程人周，加 24—40 QA/技术美术人周。来源是 A32 与 R15；它们不是本次重新测得的速度或报价，重叠内容需要在联合 WBS 去重。

两表机械相加得到 458—814 工程人周、128—227 QA/技术美术人周，但其中含重复基础设施，也未校准新增集成与全叶子成本，所以该和不是新的联合预算、可靠上界或工期。旧渲染 9—14 个月的条件性估算只适用于原渲染团队与动画前置假设，不能套到本合并范围，更不能直接换算成 AI 代理用时。

| 去重项 | 只保留一次的工程 | 仍需单列的工作 |
| --- | --- | --- |
| E05 与材质/灯/World | 稳定属性/资产模型、基本参数消费、一次集成切片 | 完整 shader leaf、实时/离线能力差异及 Native 缺口 |
| 输出与快照 | JobRegistry、Frozen Bundle、权限、帧事务/恢复 | 各 JobKind 适配、模拟重放、AOV、音频/编码 |
| schema/API/Undo | 同一迁移、方法目录、事务和可取消准备 | 每种原生作者数据的字段/语义/兼容夹具 |
| 媒体与颜色 | 解码资产/时间索引、OCIO processor、图像算子 | VSE 作者操作、Tracking 求解、GP 覆盖与场景引用 |
| QA 与性能 | 共享机器、场景和采集工具 | 各域断言、交叉组合、最终集成和发行验证 |

J0 以 ticket 为单位记录开发、验证、依赖、风险准备金和复用关系。原动画 25%—40% 工程风险准备金仍作为待分配的概念准备金，不能在重叠包上重复计入；新总额必须说明哪些重复被扣除、哪些联合风险新增。范围未知的 shader/物理/blend 叶子先补探针，再更新资源。

资源准入另立联合设备/质量 profile。动画原 A14 的 1 GiB resident 和 512 MiB job extra 是原核心候选档，不直接作为包含 Cycles、多 AOV、4K 和媒体/模拟的全项目硬上限。J0/J1 将它标为基础动画档并用最终证据校准，再定义联合预览档和离线档；各档把进程内、worker、共享内存、GPU/显存、缓存和磁盘峰值分别列出，并按真实物理占用去重。若改变原兼容或支持规模，须明确变更和验证，不静默放宽或减少质量。CPU/GPU 重叠工作不直接相加当墙钟帧时。

这些预算由 host 的一个全局准入与调度服务执行，覆盖新增编辑及全部 worker；实时视口、模拟和媒体解码不能分别按整机余量申请。按当前真实驻留加新增峰值，对主存/显存、CPU 工作、磁盘/缓存作合取准入。先保留交互所需额度，再原子预留后台任务准备、运行、发布的阶段峰值；不足时排队、限并发、在明确边界暂停或使用请求允许且已认证的等价路径，不能静默降低分辨率、samples、权重或效果。同 GPU 初始采用一次一个重后台任务的保守策略，实测后才增加并发；切片边界、不可抢占内核的等待、取消到实际释放的延迟均可见。资源只有在 worker/GL fence 实际释放后才能归还额度。

AI 协作另记 wall time、有效 token/成本、返工次数、审查发现及合入等待，不用“多一位 Leader”估算固定提速比例。L1 只接收短的决策摘要、契约差异与证据索引；完整日志留任务记录。三级只拿当前范围所需上下文，减少全量传递。报告应区分等待平台额度、等待依赖和实际执行耗时。

# J12 可直接派工的任务模板

## 一级总负责人启动模板

角色：Mini3D 联合总负责人 L1

目标：按本方案 J0—J7 交付动画 v2.3 与 R80 及联合必需能力。

先核对：实际 HEAD、已加载 AGENTS、可用代理配置/并发、已有改动。

建立：联合范围台账、J-CON 版本、任务依赖、文件写入 owner、证据索引。

分别给动画 Leader / 渲染 Leader 一个有明确出口的阶段任务。

共享接口只安排一个写入者；双 Leader 提出消费者要求。

按授权与全局额度调度，三级不再下分。

只在最终集成证据满足后宣布该阶段完成；不改分母，不把 Bridge 算 Native。

本次阶段输出：合并提交、必要测试、未验收项、下一依赖与明确决策。

## 二级 Leader 派工模板

task_id: ANIM或REN或JOINT 加唯一编号

parent_milestone: J阶段

role_type: research | implement | review | expert

capability_refs: 原功能族/EXT/REN族和对应验收ID

base_commit: 实际固定SHA

contract_versions: 所需J-CON及schema版本

objective: 可观察行为与交付物

inputs: 必要代码入口、冻结事实、来源和已有证据

read_scope / write_scope: 明确目录、文件、接口

dependencies: 生产者版本、消费者和前置门

acceptance: fixture、操作、期望、容差、失败路径

runtime: 期望配置、已核验配置或未验证说明、并发名额

result: 补丁/结论、实际验证、证据位置、风险与未完成项

stop_or_escalate: 跨scope、契约冲突、权限/环境阻塞或新高风险

## 独立审查模板

审查对象：最终差异SHA + 相关J-CON + 目标族/工作流

独立性：本代理未参与该实现；审查范围和未查看项明确。

检查：作者语义、真实消费者、状态/资源、错误路径、迁移、性能口径。

发现：级别、代码/文档定位、反例、影响、所需修正、验证出口。

结论：设计可实施 / 实现可合入 / 产品证据通过，三者明确区分。

阻塞：保留原始发现，直接写入联合登记；不能由实施者自行删除。

复核：仅对修正和受影响边界再验，不无理由扩大全量重测。

## 第一批具体任务

| 任务 | 执行安排 | 可交付出口 |
| --- | --- | --- |
| JOINT-000 基线与角色 | L1 组织，三级调研核对实际仓库规则和代码差异 | 固定 SHA、原有改动清单、三级配置/并发记录、协作条款差异 |
| JOINT-001 身份与时间 | 动画 Leader 主责，渲染 Leader 复核 | typed 地址/场景身份/时间与求值请求契约、fixture 与消费者清单 |
| JOINT-002 材质与几何 | 渲染 Leader 主责，动画 Leader 复核 | Material/Node/Socket/IR、affine/Generated/shape 合同与最小映射 |
| JOINT-003 持久作业 | 渲染 Leader 主责，动画 Leader 复核 | JobKind、两种 Ready、Bundle 清单、epoch、权限与发布顺序 |
| ANIM-001 曲线切片 | 动画 Leader 派实施并独立审查 | 位置/roughness/灯强度的真实作者录键、子帧求值和保存重开 |
| REN-001 输出切片 | 渲染 Leader 派实施并独立审查 | 消费同一有效状态的 PBR/OCIO/离屏输出，明确原生/Bridge |
| JOINT-004 集成反例 | L1 指定独立审查归属 | J-IT-01/05/06 的最小版本在同一集成提交通过，记录余项 |

第一批任务按真实依赖分发，不要求全部同时运行。JOINT-001/002 的只读设计可以并行；共享字段冻结后再允许两条代码切片并行。输出服务遇到尚未完成的高级动画必须准确报告能力，不伪造通过数据。

# J13 合并裁决与原文追溯

后两卷在本文件内保存全部主体技术章节和能力登记，按 A01—A33 与 R01—R16 编号；来源引用分别使用 AR 与 RR 前缀，避免两份方案的 R01 相互混淆。原功能族和专项测试 ID 在所属卷内保留；联合任务和证据引用必须带类别，例如 ANIM.CAP.KEY13、ANIM.PKG.E01、ANIM.AUDIT.v2_2.E01、ANIM.PHASE.P1、ANIM.TEST.SCRIPT.P1、REN.CAP.F48、REN.CAP.S20、REN.SCENE.S20。章 J01 与阶段 J1 在台账中分别标 CHAPTER 与 MILESTONE，不能靠短名猜指向。

| 裁决 ID | 原有分歧或新增管理要求 | 本合并版处理 |
| --- | --- | --- |
| J-DEC-01 | A13 全任务 Busy 与 R11 Ready 解锁不同 | 像素 RenderJob 采用 Preparing Busy、持久 Ready 后解锁；其他 JobKind 分别定义 |
| J-DEC-02 | A23 Native 与 Blender 正式后端的认定差异 | 保留 Bridge 阶段；最终 Native 需要独立消费者路径及实际依赖证明 |
| J-DEC-03 | 原渲染只引用动画 v2.2 | 依赖升级为本卷动画 v2.3；音频/模拟/脚本/GP/VSE 纳入快照和采样 |
| J-DEC-04 | 任意帧求值误当所有节点无状态 | 直接求值与独立重放/缓存会话并存；state identity 和完整输入历史必需 |
| J-DEC-05 | 两个格式5/API0.3/JobRegistry 实现风险 | 一个 schema/方法目录/共享作业核心，单写入 owner，域适配 |
| J-DEC-06 | 渲染 R80 后续项与动画完整扩展重叠 | REN-F48 提升为联合必需；E05 shader/GP/物理/VSE 逐叶关联，不改实际得分 |
| J-DEC-07 | 原单层子代理协作与用户三级要求 | L1→两个L2→四类L3；三级不再下分，原类型/偏好保留，总并发统一 |
| J-DEC-08 | 共用核心文件与多分支语义冲突 | 单写入者、版本化契约、独立工作树、按依赖小步集成 |
| J-DEC-09 | 来源/阶段/审计/测试编号冲突 | A/R章节、AR/RR来源、ANIM/REN/JOINT任务命名空间 |
| J-DEC-10 | 旧预算相加或除代理数得工期 | 保留概念估算，WBS 去重并补联合风险；新总预算/日期待校准 |
| J-DEC-11 | 设计审计被当产品认证 | 历史记录与本次整合审计分开；全部新产品证据保持 Pending |
| J-DEC-12 | 逐点通过却缺完整联合作品 | 保留各自原门并新增 J-IT-01—12，同一集成提交验收 |

统一契约在 J03—J06；领域细则提供算法、交互、格式与验收细节。若后续实现发现未列出的矛盾，建立新 J-DEC 与可复现反例，由双 Leader 审阅、L1 裁决后同步修改相关正文和测试，不允许实施者凭“本域优先”私自选择。历史审计段落标为历史证据，不能覆盖本卷新裁决。

# J14 本次三级审查与放行边界

本次合并实际采用一级整合、二级动画/渲染 Leader、各自三级独立审查的分工。动画线先完成全部原案与跨域契约审查，再复核联合主卷；渲染线完成原案、136 族与运行时合同核对，并由未编写主卷的三级代理对候选文本作独立审查及修订复核。审查对象是方案设计，不是产品性能、人类专家认证或已经实施的代码。

| 真实审查角色 | 完成的范围 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| 一级整合与主审 | 核对源文件与原代理规范；编写联合合同；复核争议；同步细则、组织和验收 | 对合并文档负责；新增产品证据保持 Pending |
| 二级动画 Leader | v2.3 全文、149族/十四补齐/EXT/公式；组织与共享合同；主卷复核 | 主要冲突已形成裁决；要求补齐默认域、几何、预算、版本和阶段命名 |
| 三级动画独立审查 | Busy/Ready、Native/Bridge、状态快门、范围并集、事务/权限、预算和协作 | 提供八组可定位的冲突及替代规范；未把原 v2.2 历史通过沿用为本次通过 |
| 二级渲染 Leader | R80 全文、136族、97个原核心标记、26项历史审计、20场景和8工作流 | 确认范围并集与 F48 提升；保留全部高风险运行时合同 |
| 三级渲染独立审查 | 联合主卷及原来源；重点复核几何阶段、ImageFrame、色彩编码和资源仲裁 | 三项新增 P1 合同问题已复核关闭；指定范围无剩余实质 NeedsFix，实施门仍待证据 |

本次一级是当前 GPT-6 Astra Pro 会话；两个二级按主会话继承配置启动，动画三级亦按继承方式启动；渲染三级独立审查按 gpt-6.1-sol / max 请求启动。工具没有提供 provider 实际生效路由的独立回执。J02 的原项目期望配置与上述研究执行记录分别陈述，未把未支持或未启动的历史 Astra/high 分派计入本次人数。

## 本次发现与回写

| 审查记录 | 实质问题 | 已采用的设计修订与验证出口 |
| --- | --- | --- |
| JA01 持久作业 | 图像任务 Busy 冲突、两个 Ready、重复 export 队列 | J06 与 A12/A13/R11 同步；Preparing/Ready/取消/崩溃/重启按 J-IT-06/07 |
| JA02 原生与范围 | Blender worker 可成片却不能替代 Native；R80 局部边界影响 EXT | J01/J04/J07；F48 提升；叶子 Native/Bridge 分表及无 Blender 环境闭环 |
| JA03 状态求值 | 快门与随机 seek 可能继承 live 或未来模拟状态 | J05 独立会话/初态/历史/profile/检查点；J-IT-03/04 |
| JA04 一次迁移 | 两份 format5/API0.3 或已发布版本被原号增义 | J06 单一 schema；已发行使用下版迁移；A11/R11 同步 |
| JA05 默认域 | 旧灯 0.72/0—10 和 tint 0—1 被套给物理灯/HDR | J05 与 A08 注记；typed 默认/单位/合法域分别冻结 |
| JA06 阶段和标识 | J4 提前关闭未来组合；S20/E01/P1 同名歧义 | J08 增量补测；J13 完整类别命名空间 |
| JR01 几何阶段 P1 | 后端位移/视图细分后仍拿 source mesh ID 声称拾取一致 | J03 geometryStage/parent/source/view/profile 与可见表面认证；J-IT-02 |
| JR02 图像语义 P1 | SceneStrip/GP/VSE 缺共同帧元数据；OCIO/OETF 文案可能双编码 | J05 ImageFrame/PlaneSchema；完整 Display/View 一次，OETF 唯一执行；J-IT-05 |
| JR03 全局资源 P1 | 分域资源表不能约束新增编辑与多 worker 同机竞争 | J11 host 合取准入、交互预留/限并发/真实释放；J-IT-11 |
| JG01 来源保留 | 合并可能丢失公式、来源链接、能力族或旧新规则边界 | 保留 12 个原生公式与 213 处源超链接；主体块映射、逐族校验与全部页面检查 |
| JG02 恢复资源 | 持久 hash 不保证被 GC 的 CAS 资产仍可恢复 | J06 durable 保留关系、当前权限重验、无完整源不进 Ready |
| JG03 投入估算 | 两份人周相加或按代理数除出总工期 | J11 保留来源、WBS 去重/新增/准备金和真实切片校准 |

设计结论：在本文件的范围和明确裁决下，可按 J0 开始联合实施；已识别的主卷实质合同冲突完成回写与定向复核。后端产品原型、完整官方叶子盘点、最大旧格式迁移、脚本执行隔离、原生消费者、固定二进制金标、实机性能与发行材料仍需在各阶段取得工程证据。这些是实施出口，不能从“审查通过”推导为已经完成。

文件保全以原动画 33 章与渲染 16 章及 3 个附录为范围，封面、旧导航和重复执行摘要由本书前言替代。公式比较保留数学结构，链接比较核对真实目标而非 rId 名称；能力表保留原 ID/名称/必选项和核心星标，仅 F48 阶段及关联计划统计作明确变更。历史审计继续标示原版本，新的设计修订在相邻章节给出联合现行说明。

# 第二卷 动画实施细则

本卷以动画 v2.3 为完整领域合同，保留原 33 章、149 族、十四项增补和 EXT 全部技术主体。章节与来源分别加 A、AR 前缀。共享规则已同步到有关段落；标注为历史的审计保留原证据，不取代第一卷本次裁决。

推荐按任务阅读：A04—A10 为数据与求值；A11—A14 为系统与性能；A16 为角色；A20 为完整族表；A23—A33 为新增系统、依赖及全范围验收。

# A01 当前基线与证据

## 第一版已经形成可复用的动画基础

附件和最新提交一致表明，V1 已实现对象、Empty、实体相机和方向灯的局部 TRS 动画，父动画会传播到未录键子节点。曲线以 XYZ 整组 double 值保存，插值支持 Constant 与 Linear；旋转保存连续 Euler 角，运行时才构造四元数。720.000000001 度等原始输入不能因为姿态相同而折叠。[AR01—AR04]

当前结构将基础 Scene、持久 Animation 和已安装的临时 Pose 分开，播放不改基础内容。渲染、拾取、包围盒、设备朝向和指定帧观察已围绕统一 Pose 建立身份检查。历史使用一条撤销栈，精确 no_change、固定复制 ID、内容 CAS 与会话 CAS 都应作为 V2 继续遵守的合同。[AR04—AR08]

| 维度 | 当前已证实能力 | 第二版要补的缺口 |
| --- | --- | --- |
| 工程栈 | C++20 / Qt Widgets 6.8.3 / OpenGL 4.1 / Windows x64 | 维持栈，扩展动画数据与作者工具 |
| 曲线 | 整组 dvec3、整数持久键、运行时子帧、Constant/Linear | 逐轴曲线、持久子帧、Bezier 及高级曲线编辑 |
| 界面 | 当前对象分页键表、基础时间轴、显式 PoseDraft | 多对象 Dope Sheet、Graph Editor、当前作者值及 AutoKey |
| 编排 | 单一 SceneAnimation | Action Slot、动作复用、NLA 与约束 |
| 文件和接口 | 格式 4，读取 1—4；API/MCP 0.2.0、wire 1 | 格式 5、0.3.0、类型化新能力及迁移 |
| 输出 | 最多 1600 像素的单次实时视口 PNG 观察 | 独立离屏序列任务和可恢复输出 |

现有 SelectionModel 仅维护单实体选择；时间轴每页默认 256 行，Inspector 显示基础值。V2 的多对象动画和当前姿态编辑需要真实改变这些数据入口，增加几个面板无法补齐作者语义。当前渲染器又有直接读取 node.surface、meshRenderer 和基础照明的路径，新增材质色调或灯光动画时必须一并纳入有效状态。[AR05—AR07]

## 测试报告是已有证据

附件记录的 Release Editor 结果为 514 项中 512 通过、2 项环境跳过，共 56,201 个断言；Debug 受影响集为 32 项、1,472 个断言，不能写成完整 Debug 回归。资产测试 57 项中 54 通过、3 项符号链接环境跳过。MCP 有 49/49 冻结测试、11/11 定向测试及 Debug/Release 实 SDK 流程。[AR01、AR10]

这些结果支持“V1 本机候选已验收”，没有覆盖本轮 V2，也没有证明新机器、混合 DPI、跨用户、30 分钟耐久或新的聊天端图像交接已通过。附件曾出现的间歇 SIGSEGV 尚无已确认根因；不能把另一个问题的修复当作它已经解决。[AR01]

## 性能数据应按完整口径解释

2026-10-07 报告使用 Ryzen 7 5800H、RTX 3050 Laptop、Windows 11 25H2，视口 1309×525、DPR 1。测试含 102 节点、100 个动画对象、300 组轨道、9,000 组键、48,500 个源顶点和 Mirror→Subdivision 1，在 24 fps 下预热 5 秒后做三轮各 30 秒采样。[AR09]

| 指标 | 已有报告值 | 可以得出的结论 |
| --- | --- | --- |
| Core 求值最大 P95 | 0.2371 ms | 小场景核心求值已有余量；不含 GUI、准备、消费析构、几何及 GPU |
| 真实 Qt frameSwapped 最大 P95 | 17.1105 ms | 包含实际交换观察，但不是显示器扫描完成时间 |
| 墙钟 24 fps 槽位 | 每轮 720/720，缺失比 0 | 仅证明该场景和该环境的 24 fps 结果 |
| 错误身份与网格上传 | 错误身份 0，成功 editable mesh 上传增量 0 | 不代表所有 GPU 资源上传均为零 |
| 可见编辑器 | Console 底部页激活 | 没有覆盖 Graph Editor 或可见时间轴的持续绘制成本 |

单键服务至匹配画面的报告延迟为 3.0224→10.4951 ms；1,024 项批量为 9.2944→17.0381 ms，但该批量重用 30 个键时刻，不能宣传为 1,024 个不同新时刻的压力结果。内存峰值包含 Qt、GL 和历史探针，不能直接当作动画模块占用。[AR09]

## 精确取消修复已经进入最新基线

提交 5f5c82e 已合入附件的 P2 修复：取消直接安装原始 Transform 快照并保留实体通知，不再归一化四元数。新增回归覆盖复制 → G/R/S → Esc → Undo/Redo，核对精确 TRS、副本删除和同 ID 恢复。附件的“尚未提交”已过时。[AR01、AR02、AR06]

P0 改为核验已合入修复及补齐最新基线回归。已提交日志报告定向 Debug/Release 各 1 用例 111 断言、受影响组合各 39 用例 1,003 断言通过；这些不是本轮重跑结果，也不是修复后完整 Editor 回归。加载时四元数归一化仍在，第 A11 章单独处理。[AR02、AR08]

# A02 Blender 复刻范围

v2.3完整建设范围为原A+B+C+D，加十四项明确缺口及GP/物理/VSE/blend扩展计划。原“至少八成”仅保留为核心候选版本历史最低门槛；不能用比例余量免除本次承诺建设的功能。原生实现、Blender兼容桥、烘焙结果与不透明保留分别登记。

| 建设包 | 完整第二版交付 | 相较 v2.1 的实质变化 |
| --- | --- | --- |
| A 对象创作 | 逐轴曲线、完整作者编辑器、AutoKey、所有旋转模式、录键集与录制 | 从 Euler XYZ 扩为六 Euler、Quaternion、Axis Angle；补齐曲线工具 |
| B 动作编排与输出 | Action/Slots、完整常用 NLA、八类 F-Curve 修饰器、Bake、镜头和 PNG 任务 | Noise、Generator、Envelope、Smooth、Transition/Meta、Animated Time/Influence 纳入 |
| C 原生角色创作 | Edit/Pose、Bendy Bones、权重创作、CPU/GPU 蒙皮、标准 IK/Spline IK、Pose Assets、Shape Keys、Lattice | 由另行建设路线提升为完成八成目标的必需组成 |
| D 驱动及依赖求值 | 五类变量、Simple Expressions、受控Python/Namespace、29类约束与状态/操作依赖图 | 补四类跟踪/缓存约束及脚本执行；见E03/E04 |

## 计划覆盖与真实缺口

| 领域 | 计划完整功能族 | 实施证据 | 发布规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间、关键帧与录键 | 14 / 14 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| F-Curve、Graph 与曲线工具 | 21 / 21 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| Actions 与 NLA | 16 / 16 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| 骨架建立与组织 | 12 / 12 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| Pose 创作与工具 | 11 / 11 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| 蒙皮与权重创作 | 12 / 12 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| Shape Keys、Lattice 与变形控制 | 12 / 12 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| Drivers 与表达式 | 11 / 11 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| 约束类型 | 29 / 29 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |
| 属性、Markers 与 Motion Paths | 11 / 11 计划 | 证据 Pending | 全部承诺子项通过 |

原149族候选登记中，v2.2计划135族；v2.3把余下14族全部纳入，形成149/149的旧表计划承诺。全部新增实现证据仍为Pending；完整官方leaf盘点尚未完成，不能把这个比值解释为实际能力或所有Blender动画能力的覆盖率。扩展体系分母另见第 A23、A33 章。

灯光、材质节点与World不再保留为长期低分辅助域，三族已进入E05建设并依赖真实渲染消费者。十个域的承诺项均须逐项交付。原九核心域80%、AUX豁免的历史发布最低规则，不能作为v2.3补齐目标的豁免条件。

| 广度维度 | v2.3建设范围 | 当前证据与边界 |
| --- | --- | --- |
| 约束类型 | 29类全部建设；4类新增见E04 | 真实MovieClip跟踪、重建及缓存生产者尚待实现 |
| Shape Key 对象类型 | Mesh/Lattice保留，Curve/Surface纳入E02 | 四类型原生编辑及消费均需逐项证据，当前未宣称4/4通过 |
| 灯光和材质 | 四灯型、材质/Shader输入、World纳入E05 | 真实消费者依赖渲染建设，不能仅注册参数 |
| Driver 执行 | 纯表达式加原生Pythonprofile与兼容桥 | 未信任不执行；bpy/addon依赖不冒充原生 |
| 声音与求解器 | Audio Sync/Samples/Speaker、iTaSC、Multi均纳入 | 时间/状态/混合语义须通过第 A24—A25 章硬门 |
| 独立系统 | GP、物理、VSE、blend纳入EXT分阶段建设 | 原生与Bridge分表，EXT分母待leaf冻结，无全局100%承诺 |

Blender 手册将关键帧、骨架、Lattice、约束、Actions、Drivers、Markers、Shape Keys、Motion Paths 和 In-Betweens 都列入动画与绑定；因此本计划保留这些大类。八类 F-Curve 修饰器及 29 种约束以 5.2 API 清单交叉核对。[AR29、AR31、AR49]

## 继续保留的精确性差异

Mini3D 保留 binary64 作者曲线、未折叠角度和精确键时间，不复制 Blender float 的近键吸附和最短柄距。常规数学与交互按固定版本差分；这些刻意差异单独测不变量。非法数值不发布部分姿态，原生静态基础值与临时作者预览继续分离。输出采用 Mini3D 渲染效果，功能覆盖不等于 Cycles 画质或 .blend 无损兼容。

# A03 技术选择

联合现行规则：作者与求值仍由 Mini3D 原生持有；渲染 worker 路线及 Native/Bridge 分类按 J04。嵌入 Blender 作者运行时与隔离的成片/互通 Bridge 是不同职责，后者不覆盖本卷 Native 计分。

| 候选路线 | 收益 | 代价与适用性 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延续原生 Core 与 Qt Widgets | 继承 ID、历史、文件、MCP 和渲染一致性 | 需实现标量曲线和作者工具，但工作与当前缺口一致 | 推荐 |
| 嵌入 Blender 作为运行时 | 直接获得大量成熟功能 | 双场景、生命周期、撤销、资产和发行集成显著扩大 | 不选作 V2 运行时 |
| 以 Qt 属性动画驱动 Scene | 少量控件动效便捷 | 不覆盖任意 seek、动作复用、精确作者数据和全场景事务 | 只用于界面动效 |
| 同时重写 UI 或更换引擎 | 可重新设计整个产品 | 迁移范围超过本次动画目标，现有可靠性证据需重建 | 本版不采用 |

推荐方案把 Blender 当作行为和数学参照，把 Mini3D 现有 Core 当作运行时。直接引入 Blender 源码与参考其公开算法是不同的发行选择；本方案要求独立实现及记录来源，不默认将 GPL 源码直接纳入仓库。[AR12—AR16]

## 统一数据流

正式作者数据先编译为不可变动画快照，再按给定时间求值，生成包含变换、属性、设备和资源绑定的 EvaluatedSceneState。GUI 编辑、API 写入、离屏导出和运动路径都调用这条求值路径；它们可以有不同会话与视图参数，但不能各自解释一遍曲线。

| 层次 | 所有者和寿命 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Scene 与 AnimationDocument | 文档正式内容，保存并参与 Undo | 基础节点、几何、rig/rest、权重/形态、动作、Driver/约束、绑定与标记 |
| CompiledAnimation Snapshot | 由内容生成的不可变计算对象 | 预绑定通道、曲线、属性/操作DAG、FK/IK、B-Bone与几何计划 |
| AuthoringContext 与 PoseDraft | 编辑会话或一次手势 | 当前 Action/Slot、选择、帧、临时作者值和精确取消快照 |
| EvaluatedSceneState | 一次完整求值的不可变结果 | 完整affine矩阵、rigid来源、有效属性/几何、设备及完整来源身份 |
| Viewport 与 ExportRenderSession | 各自渲染上下文 | 使用同一结果模型，分别标识实时画面和离屏帧 |

一次新结果失败时，文档和历史保持原状态，不发布残缺节点集合。如果继续显示上一成功帧，界面必须显示其旧帧身份和故障原因并停钟；无法求值的节点不得悄悄回退为基础姿态。

# A04 数据与时间

联合现行规则：新增 Material/Node/Socket、Light/World、媒体/模拟/GP/VSE 等 typed owner 共用 J-CON-01 注册表；时间映射、状态会话与 schema 按 J03、J05、J06 冻结一次。

## 先把动作资产建对

P1 就建立 Action 和 Slot 的最小真实模型，使逐轴曲线自然归属于可复用动作。等 UI 完成后再从以 EntityID 为键的轨道表反向拆出动作资产，会让复制、共享编辑、迁移和接口再做一次破坏性修改。Blender 的 Action Slot 也是由目标类型约束的一组动画数据，使用者同时指定 Action 与 Slot。[AR17]

| 对象 | 持久字段要点 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| AnimationDocument | settings、actions、ownerBindings、markers、drivers | 文档内唯一，场景格式 5；rig/几何资产通过稳定引用关联 |
| Action | ActionID、name、Slots | 资产可暂时无使用者，不按当前绑定数自动删 |
| Slot | SlotID、目标类型、曲线映射 | 绑定类型必须匹配；共享同 Slot 须显式 linked |
| FCurve | CurveID、PropertyID、component、keys、smoothing | 标量曲线；同属性分量只有一条 |
| Key | KeyID、time、value、左右柄和类型、出射插值 | 稳定 ID；同曲线同精确 time 至多一键 |
| OwnerBinding | ownerKind/ID、active Action/Slot、NLA 栈 | 每typed owner一个直接Action/Slot；骨以稳定子对象地址绑定 |
| OwnerAnimationDefaults | 各模式作者参考、rotationMode、类型化defaults | 归对应Object/Pose/数据owner所有，切换Action不重新生成 |
| Marker 与 Strip | 稳定 ID、类型化引用、参数 | 删除和复制均验证引用完整性 |

Action、绑定、NLA 定义、曲线 mute 都是内容。仅查看哪个 Action、通道显示和编辑器选择属于会话；solo 或 Tweak 若改变求值语境，就要进入会话身份。名称用于展示，禁止作为求值、引用或分页身份。

## ID 与复制删除

新增 Action、Slot、Curve、Key、Strip、Constraint、Marker、Armature、Bone、SkinBinding、ShapeKey、Driver、Lattice 和控制点使用带 kind 的 uint64 ID，由文档 UUID 限定作用域。各类分配器不复用已发布 ID，Undo 不回退 high-water mark。候选阶段私有分配，最后提交才发布；Redo 直接恢复固定 ID，不重新分配。API 继续以十进制字符串传输，避免 JavaScript 数字精度损失。

默认复制对象时复制其所需动作数据并重绑定；显式 linked copy 才共享曲线。共享曲线编辑先解析到 ActionID/SlotID/CurveID/KeyID，再按规范目标去重。两个 owner 引用同一键时，不能把一次移动执行两次。API 重复目标默认 DuplicateTarget，GUI 若合并为一次共享编辑，应显示受影响对象。

复制子树需要重映射实体、骨及子对象、作者默认值、独立动作、权重/形态绑定、Driver与内部约束目标；外部目标保留引用。共享rig/mesh是否单用户化由命令明确，名称不决定引用。删除仍被使用的 Action 应拒绝，或以显式 unlink-and-delete 原子命令完成。跨文档粘贴创建新文档域 ID，保留映射记录。

## 帧时间与冲突

持久键时间升级为有限 binary64 FrameTime，建议范围 −100000 至 100000，包含 0、负帧和子帧。GUI 默认整数吸附，可关闭；同一时刻按精确 binary64 相等判断，不能用 epsilon 合并相近键。显示可简写，数值编辑和文件往返必须保留原值。

批量移动或缩放后撞时刻，默认整笔拒绝；显式 replace 只替换明确定义的未选目标。如果两个已选源键被压到同一 time，必须是显式删除或合并操作，不能按迭代顺序任选一个。选择保存 KeyID，排序、分页和移动不会改变对象身份。

| 时间场景 | 最终规则 | 验证实例 |
| --- | --- | --- |
| 旧作品循环 | 迁移保留 legacy 半开周期 | 1—49 周期仍为 48；显式 seek 49 取端点 |
| 新作品循环 | 包含末帧的 frame-step 策略 | 周期 end−start+1；末帧区间 hold，避免求值越出范围 |
| 离线输出 | 显式 inclusive start/end/step | 不从实时循环策略推断输出帧数 |
| Action 和 NLA | 连续时间跨度 a1−a0 | 与含末帧的播放帧数分开 |
| 帧率 | 有理 fps，旧整数映为 n/1 | 改变 fps 不移动作者键时刻 |

# A05 曲线数学

## 默认插值与控制柄

固定 Blender 5.2.2 官方源码的实际新用户默认为 Bezier、AutoClamped 与 ContinuousAcceleration。手柄类型和整条曲线的自动平滑模式是不同设置。开发阶段可先实现 NONE 平滑，但不能据此声称已复刻默认曲线行为；裸 RNA 文档默认值也不能替代实际首选项初始化。[AR13—AR15]

| 类型 | 作者行为 | 核心验收 |
| --- | --- | --- |
| Free | 左右柄独立，允许垂直或零长 | 移动一侧不改另一侧 |
| Aligned | 左右方向共线，长度可分别调 | 归零时用冻结对侧有效方向；无有效方向则拒绝 |
| Vector | 沿相邻键连线构造 | 相邻键变更后正确重算 |
| Auto | 根据相邻关系自动求切线 | 保留可过冲行为及算法版本 |
| AutoClamped | 自动柄并约束局部极值与邻值 | 不能用普通 Catmull-Rom 或 PCHIP 冒同名 |
| ContinuousAcceleration | 曲线级自由自动段求解 | 非自动柄和被锁极值形成传播边界 |

Mini3D 采用一个统一柄规则：左柄时间不大于键时刻，右柄时间不小于键时刻；GUI 限制拖到反侧，API 拒绝错误方向。Free 的垂直和零长度合法。Aligned 归零使用手势起点冻结的对侧非零方向；两侧均零且无有效冻结方向时拒绝候选，不能靠上一评价帧决定方向。

不复制 Blender 作者侧约 0.001 frame 加 float ULP 的最小水平距离，也不复制其约 0.0001 frame 近键命中容差。常规曲线仍对照 Blender，极近子帧和精确 Constant 边界按 Mini3D double 合同验收。这是明确差异，不再设置两个用户难以理解的算法 profile。[AR14]

## Bezier 必须先解时间

一段曲线有四个二维控制点 P0、P1、P2、P3，各点同时携带 time 与 value。先求使 Bx(u) 等于请求时刻的参数 u，再计算 By(u)。把归一化时间直接当 u，会改变速度和取值。

Bx(u) = requestedTime     ⇒     value = By(u)

编译时按固定 5.2.2 语义处理有效柄：段时长 D 为 t1−t0；若某侧柄的水平长度超过 D，单独把该侧 time/value 向量同时乘 D/abs(dx)。左右分别处理，不按两柄总长联合缩短。P1.x 可以大于 P2.x；例如 Bx 控制值 [0,1,0,1] 仍单调，只在中点导数为零。[AR14]

作者原柄和编译后的有效柄分开保存。编译、播放、读取和保存不得回写作者值。Graph 显示实际有效曲线，并可展示原柄和校正状态，使用户能解释曲线形状。

| 数值用例 | 正确结果 | 被排除的实现 |
| --- | --- | --- |
| P0=(0,0), P1=(0,8), P2=(10,10), P3=(10,10)，t=2.5 | u≈0.3263518223；value≈6.0543775927 | 直接 u=0.25 会得到 4.9375 |
| Bx 控制值 [0,1,0,1]，By=u，t=0.500000000001 | u≈0.5000629960525 | 只按很小 time residual 停在 u=0.5 |
| Scale 控制值 [1,−4,−4,1] | 内部最低 −2.75，必须拒绝 | 只检查两个正端点 |
| Scale 从 1 线性到 −1 | 中间必穿过 0，必须拒绝 | 只检查端点或内部极值的 abs |

上述数字由本轮独立 Decimal 65 位探针得到，用于核对设计算式。它没有执行 Mini3D C++ 或 Blender，也不能替代实现的差分测试。

## 求根收敛与值域证明

求根保持 u 的上下界。Newton 步只有在导数可用且仍落在区间内时采用，否则二分。终止条件同时考虑参数区间与输出值误差界，不能只看时间残差。用相邻 value 控制点差的三倍最大值 M，得到 M 乘参数区间宽度的误差上界；最多 64 次迭代，精度不达标时返回数值诊断，不发布伪成功值。端点精确返回存储键值。

AutoClamped 按官方极值锁定、邻值限制和切线方向处理；ContinuousAcceleration 对自由自动段求受约束系统，可能传播到远处。初版重编译受影响整条曲线，测出瓶颈后再缩小依赖范围。它不是每次修改只重算左右两段的局部算法。[AR15]

Scale 的完整最小最大值区间必须全部位于正合法域或负合法域，最小绝对值继承 0.001。求 By 的导数根和端点后，检查整个区间；不能对几个点分别检查 abs 再断言中间不穿零。Constant 可在正负之间跳变。自动柄变更、修饰器和实际 float 消费结果也要重新验证；NLA、父链和约束的组合仍保留逐帧完整检查。

## 完整曲线工具范围

完整第二版交付 Constant、Linear、Bezier 和 Sine、Quad、Cubic、Quart、Quint、Expo、Circ、Back、Bounce、Elastic 的 In/Out/InOut。作者曲线与受约束的属性合法域分开；Scale、FOV 等需证明有效范围或在求值时明确失败，不把非法输出静默夹成合法成功。过冲参数及算法版本均进入金标。

| 修饰器 | 实现路线 | 特有验证 |
| --- | --- | --- |
| Generator | Expanded/Factorized polynomial；Horner 取值；阶数和参数有预算 | 高阶、additive、区间界与超预算 |
| Function Generator | sin/cos/tan/sqrt/log/sinc 的固定定义、相位/振幅/offset和additive | tan 极点、log/sqrt 域、sinc 零点连续定义；叠加与替换 |
| Envelope | 参考值与上下界、控制点区间变换 | 交叉/零宽包络、边界与控制点顺序 |
| Cycles | 独立前后模式/次数、offset/mirror、循环感知自动柄 | 子帧与末端、负时间、offset 累积及录键回映 |
| Noise | 固定噪声版本/seed、深度及频率叠加；顺序随机访问同值 | phase、lacunarity、roughness；不借逐帧 RNG 状态 |
| Limits | X/Y 限制按实际栈位置执行 | 与前后修饰器组合，不等同最终统一夹紧 |
| Stepped | 按 step/offset 在指定区间重采样 | 负帧、子帧与起止边界 |
| Smooth Gaussian | 编译阶段缓存有限窗口滤波及其子帧规则 | 与 Cycles 的首位限制及互斥，窗口和内存预算 |

八类修饰器均有有序栈、mute、影响权重、范围与 blend in/out；不再固定只开放三种。Cycles 和 Smooth 对首位及互斥的限制按固定源码实现，不能任意重排成另一算法。Noise、Polynomial、滤波窗口增加的是实际计算和内存，需要计入编译与每帧预算。[AR31]

Graph 工具分为完整的键/柄变换、密度编辑、平滑、Euler Filter 和混合工具。混合工具的封闭子项为 Breakdown、Blend to Neighbor、Blend to Default Value、Ease、Blend Offset、Blend to Ease、Match Slope、Push Pull、Shear Keys、Scale Average、Scale from Neighbor、Time Offset；每项共享一次手势一次历史和取消。Normalize、Local View、ghost curves 与 2D cursor 只改变视图。[AR32]

Clean 可能改变曲线形状；Decimate 按比例或误差控制；Keys 与 Samples 互转、Bake Channels/Keyframes 都提供范围、步长及新动作选项。Legacy/Gaussian/Butterworth 平滑与 Euler Discontinuity Filter 分别验收。后者可改变作者圈数，因此不在加载、保存或 tick 中自动执行。音频到采样纳入E01，音频解码、频带/包络参数、Samples与Keys及原子提交见第 A24 章。

# A06 连续旋转与对象编辑

## 作者角度不从显示姿态反复重建

默认 Euler XYZ 以未折叠 double 度数保存，运行时按 qz×qy×qx 构造旋转。170→190 与 170→−170 是两段不同的作者动画；720 与 0 也有不同转数语义，不能采用 shortest-arc slerp 替代。位置和缩放不应促使现有旋转值重新生成。[AR03—AR04]

只有部分 Euler 轴存在曲线时，缺轴来自typed owner持久的 OwnerAnimationDefaults。这个默认值不属于某个 Action，换动作、换 Slot、PushDown 或 Stash 都不重新 seed。没有适用旋转曲线时，沿用该owner模式的基础作者旋转；迁移的旧静态对象仍保持基础quaternion。现有 V4 三轴值直接迁移，不借默认值重新解释。

在Euler作者模式显式编辑基础旋转时，Euler输入保留raw值；显式quaternion转入Euler才在等价解中选择距离既有作者参考最近者。原生Quaternion模式不做这项转换。非奇异时评估两个等价解族和各轴 360 度 lift；奇异时在约束族中解析求最近点。先过滤超预算或重构失败候选，再按 raw-degree 平方欧氏距离比较；等距按最终 (x,y,z) 数值词典序选定，q 与 −q 结果必须一致，不依赖 rounding mode。读取、tick、保存、取消和 Undo 均不重新挑解。

## 一次手势保留全部作者意图

| 操作 | 保留合同 | 关键反例 |
| --- | --- | --- |
| G 平移 | 仅改必要位置；rotation 和 signed scale 原值保持 | 当前 rotation.z=720，纯 G 后不得录为 0 |
| S 缩放 | 保留 raw Euler 与符号分支 | 不能统一分解成正 scale 并转移到旋转 |
| R 旋转 | 保存累计鼠标路径与数字角度 | R 720 即使终矩阵相同，仍记录两圈 |
| 父子同时选择 | 世界 delta 应用一次，再用最终 parent 求 child local | 避免父动一次、子再多动一次 |
| 作者TRS写回不可表达 | 整次编辑候选拒绝并定位原因 | 最终只读affine允许shear；不以近似TRS改写作者意图 |
| Esc / Undo / Redo | 精确快照恢复，固定 ID | 取消不能再 normalize、Euler Filter 或重新分配键 |

验收必须同时比较 rawEuler、signedScale、rigidWorldRotation 和 world matrix。相机 identity quaternion、scale=(−1,1,−1) 与 Ry180 quaternion、scale=(1,1,1) 可以具有相同矩阵，但现有独立刚性旋转链得到相反朝向。只比矩阵不足以证明 G/R/S 保持了相机或灯光的语义。[AR04]

## 所有旋转模式的作者合同

| 模式或操作 | 正式作者表示 | 求值与转换 |
| --- | --- | --- |
| 六种 Euler | XYZ/XZY/YXZ/YZX/ZXY/ZYX 三条原始分量曲线 | 按指定顺序构造旋转；度数不折叠，保留多圈 |
| Quaternion | wxyz 四条标量曲线及各自控制柄 | 先逐分量求值；仅派生旋转单位化，不回写 |
| Axis Angle | 角度与 xyz 轴四分量，角度保留圈数 | 非零角配零轴失败；零角使用固定有效轴 |
| 改变模式 | 源动作保留，显式转换或 Bake 到新动作 | 不只翻转枚举；转换范围、误差及损失可见 |
| Pose Asset 混合 | 部分骨 presence 与原动作数据 | 单独按姿态混合规则处理，不等同时间 F-Curve |
| glTF Adapter | 按文件定义存取 quaternion sampler | LINEAR slerp、CUBICSPLINE 属互通语义 |

固定 5.2.2 一般 Action 路径逐条计算 F-Curve 并写入属性；四元数混合 helper 的补 identity/normalize 规则只适用于该 helper，不能拿来定义普通 Action 的缺轴。Mini3D 普通 Action 的缺轴仍取持久作者默认值。原始 q 到 −q 的 Linear 分量曲线可能在中间得到零；这与最短弧 slerp 完全不同。零范数在派生旋转入口明确失败，不能偷偷换成上一帧姿态。[AR16、AR53]

NLA 的 Replace/Add/Subtract/Multiply 继续按分量及 presence 计算；Quaternion 的 Combine 才将下层与条带分别单位化，再进行下层乘以条带的权重次幂。固定函数的幂使用 acos(w) 和原虚部轴，没有先把 w 变正。因此 q 和 −q 虽表示相同静态姿态，分数幂可能不同；不得为“看起来更顺”自动翻号。Pose Asset 的 shortest-angle blend 是另一条路径。[AR53]

Quaternion Combine = normalize(lower) · power(normalize(strip), influence)

可复核反例：q=(−0.5,0,0,√3/2)，权重 0.5，幂结果为 Z 方向 120 度；−q 的幂为 Z 方向 −60 度。固定源码对虚部平方长度大于 1e−35 时才缩放到 sin(influence×acos(w))，否则虚部置零；不会为 −identity 的分数幂补一条轴。读写作者值和普通 Action 不做自动符号规范化；Flip Quats 作为显式命令保留 Undo。[AR53]

Mini3D 以 binary64 计算派生旋转，使用防溢出的范数算法；本计划将派生入口及 quaternion 幂输出的范数≤1e−12定义为数值退化并失败，阈值只影响派生求值，不改写任何作者分量。−identity 半幂会落入该边界；Blender float 的 cos 舍入可能留下小余量，因而此项是已声明的退化精度差异，不能归入普通值域的数值一致通过。±identity、q/−q、轴平方长度 1e−35 两侧及范数 1e−12 两侧分别建夹具；容差和算法版本随 P0 冻结。

跨模式 Action 绑定先要求显式转换到 owner 模式，避免同一 Slot 在不同 owner 上被重新解释。连续 Euler 到 Quaternion Bake 必须检测区间内部路径，保证采样相邻角步长足够小并检验旋转误差；只测两个相同端点无法发现 720 度被抹掉。

# A07 原生创作界面

## 共用选择和命令的动画编辑器

保留 Qt Widgets，提供 Timeline、Dope Sheet、Graph Editor、NLA 和 Drivers 的停靠页。上方视口与当前作者 Inspector 联动；底部编辑器共用时间范围、帧游标和稳定键选择。Dope Sheet 负责节奏与时间，Graph Editor 负责值与速度，NLA 负责完整动作实例。Blender 的相关编辑器也区分时间移动、值编辑和动作编排。[AR17—AR18]

| 编辑器 | 首要交互 | 必须落地的细节 |
| --- | --- | --- |
| Timeline | 播放、范围、预览区间、标记、上下键 | 键跳转按当前过滤集合；整数吸附与子帧显示分开 |
| Dope Sheet | 多对象通道树、框选、移动、时间缩放、复制删除 | 缩放只动 time，不改 value；对象与键选择分开 |
| Graph Editor | 逐轴曲线、手柄、插值、数值侧栏 | raw 数值可编辑；有效曲线与作者柄关系可解释 |
| NLA | 动作条带、轨道、移动、裁剪、重复、权重 | 显示 Action 时间与场景时间，Tweak 限制可见 |
| Inspector | 作者输入、本帧有键、有动画无键、草稿状态 | 复杂 NLA/约束时另显只读最终结果 |

现有对象 SelectionModel 升级为 selectedIDs 与 activeID，并保留旧单选读取接口供渐进迁移。AnimationSelection 保存 Action/Slot/Curve/Key ID，过滤、折叠和分页不改变身份。对象选择与键选择分离，只有明确的同步动作才互相驱动。

按固定标准 Keymap 核验 G 移动、S 缩放、Shift+D 复制、X 删除、T 插值、V 柄类型、Home 全显、N 数值侧栏等；文本框焦点、数值输入、中文 IME 和菜单优先。不得在用户编辑数字时让全局快捷键修改场景。

## 动画 Inspector 与 AutoKey

动画工作区修改字段或 G/R/S 时自动开始临时 PoseDraft，减少第一版的显式“开始草稿”步骤。AutoKey 默认关闭；关闭时 I 或属性菱形提交录键，Esc 精确丢弃。草稿未解决时继续保留 V1 的时间和选择守卫，并在界面给出可执行提示。

AutoKey 开启后，一次字段确认或一次完整变换手势只产生一条录键命令和一条历史；中途鼠标事件、播放 tick 和预览帧不写键。取消零键、零历史。录键集支持 Location、Rotation、Scale、LocRotScale、Available、Whole Character、BBone Shape 和自定义 typed property mask；Only Available 只写已存在通道，Only Needed 按作者值判断。[AR17]

Only Needed 对 Euler 比较 raw 值，不能把 q 相等当作无需录键。显式输入的微小 double 变化也不能被全局 epsilon 丢弃。手势开始冻结作者语境，录键必须使用 pre-mix、pre-constraint 的作者输入；Inspector 如显示 NLA/约束后的最终值，须保持只读，避免把显示的 16 直接录成一个实际输出 13 的输入。

## 界面性能

通道树采用 QAbstractItemModel 与 QTreeView，键和曲线采用专用 QWidget/QPainter 按可见行和时间窗口绘制。避免每个键创建 QObject 或 QGraphicsItem。显示下采样可以按像素误差控制，但点击命中和选择回到原始键索引；缩放显示不改曲线数据。[AR19]

playhead 只更新小区域；定义变化才更新相关曲线缓存和模型行。缓存含曲线版本、视图变换、主题和 DPI。当前 V1 已分开 session 刷新与 definitions 刷新，V2 应继承这一点，不能把它误诊为每 tick 重建整个键表。[AR05]

## 角色与驱动编辑的原生闭环

新增骨架 Edit、Pose 和 Weight Paint 模式，并保留对象编辑模式。骨选择使用 BoneID 集合与 active bone，键选择仍独立；骨集合、Selection Sets、控制骨形状、左右配对和透视显示使复杂角色可以实际编辑。权重色图、笔刷参数、Shape Key 列表、Lattice 点和约束栈必须有真实原生界面。

Drivers Editor 共用 Graph 的曲线绘制，横轴是 Driver 输入值，侧栏显示变量、表达式、输出和依赖诊断。动作条带、骨约束和自定义控制属性之间可定位来源，不把程序内部对象地址展示为用户操作入口。GUI、API 与数值编辑都调用同一作者服务。[AR46—AR48]

## 连续录制与分层录制

除普通静态帧 AutoKey，增加显式 RecordingSession 来支持相机导航及逐次循环录制。会话冻结来源与作者绑定，但允许录制时间推进；它不复用会冻结帧的普通 PoseDraft。用户输入按配置的时间步采入私有作者缓冲，只记录实际作者变换，播放和渲染回调不直接写正式内容。

一次录制 pass 完成后，以 PreparedEdit 验证并提交一次历史；取消丢弃当前 pass。Layered Recording 每轮创建独立 Action 和 NLA Track，先前已提交 pass 保持可撤销。录制长度、键数和内存超限先停录并提供已完整准备部分的明确结局，不能静默截键；这些机制须与暂停、失焦、相机切换和 Undo 一起验收。[AR30]

# A08 Actions 与 NLA

联合现行规则：本章旧灯强 0.72/0—10 和 tint 0—1 的默认域只约束 legacy 属性。新物理灯与 HDR/数据 Socket 使用各自 PropertyID、默认值和合法域，见 J05。

## 动作复用与作者工作流

P4 提供新建、选择、复制、重命名、Make Single User、PushDown、Stash 和引用查看。多对象动作可使用同 Action 的不同 Slot；同 Slot 的共享必须显式。PushDown 将当前动作转入 NLA，Stash 保留但不继续作为当前贡献动作，具体 mute 与轨道设置进入正式内容。Tweak 是编辑动作的入口，不允许把同一 Action 在 active 和 strip 两处无意重复贡献。[AR17—AR18]

## 稀疏通道与 NLA 默认域

Action 取样返回分量 presence mask 和实际值，不先把缺轴补满再混合。上层只含 X 时，不能顺带把 Y 的作者默认值加入下层。曲线共享只允许在相同取样时间语境下复用计算，owner 绑定、父链和属性域仍分别求值。

NLA 的作用域由已启用轨道全部引用的可求值曲线和适用 active Action 构成，不只包含当前时间有贡献的条带。域内从 PropertyRegistry 类型默认值开始，当前时间没有贡献仍回该默认值；域外保持 owner 基础或作者值。Track disable 排除该轨，Curve mute 排除该曲线；Strip mute 不会把该条带引用从 enabled track 的 domain 自动移除。相同属性仍可能由其他启用引用纳入域。[AR16]

例如 owner 的基础 ScaleX=2，NLA 域包含 ScaleX，条带值=4，Replace 权重=0.5，正确底值为类型默认 1，结果为 2.5。直接从 owner base 混会得到 3。无 NLA、普通 active Action 权重为 1 的 V1 迁移路径仍保持原有结果。

| 属性 | NLA 类型默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Position / Euler | 0 | Euler 为连续 raw 分量 |
| Scale | 1 | 同时是 Combine 比例中性值 |
| Camera FOV | 45 度 | 对应 Mini3D 的现有相机语义 |
| Light intensity | 0.72 | 现有归一化强度，不是物理瓦特 |
| Light color / surface tint | RGB 均为 1 | 每个标量在 0—1 |
| hiddenViewport / hiddenRender | false | 隐藏为规范动画编码，UI显示相反的可见状态 |

## 混合公式与限制

下列 v 表示已累计值，a 表示当前动作值，w 为影响权重，d 为类型默认值。按轨道从下到上执行，不能把 Replace、Add 和 Combine 当同一个操作。[AR16、AR18]

Replace = (1 − w)·v + w·a

Add = v + w·a       Subtract = v − w·a

Multiply = (1 − w)·v + w·v·a

Combine scalar = v + w·(a − d)

Combine scale = v·(a / d)w

Scale Combine使用默认比例的幂权重；负scale的分数幂明确Unsupported，不能取abs或静默夹紧。Euler Combine使用默认0的连续分量差；Quaternion按第 A06 章联合类型的幂算法。全部结果检查有限数和属性域，作者TRS及最终affine分别遵守对应合法性规则。

布尔作者键使用Constant与0/1，NLA允许五种标量混合及分数权重，先保留浮点累计结果，再在最终属性写入时以 value > 1−2⁻²³ 转为true，比较规则对齐固定源码的1−FLT_EPSILON，不使用0.5阈值。int采用检查可表示范围的安全转换，再向零截断并验证属性范围。hiddenViewport/hiddenRender采用隐藏为true的规范动画编码，UI可见开关取反；旧visible静态值迁移为对应hidden基础值，保留旧显示结果，不让两套字段成为竞争真源。Blender hide曲线映入同向属性，不能在混合后随意取反冒称等价。[AR16]

布尔工作值仍采用Mini3D的binary64，作者曲线也保持binary64；不额外引入一套float累加器。比较公式相同不代表阈值附近的离散结果逐值相同：令T=1−2⁻²³，false到true的Replace权重为T+2⁻²⁶时，Mini3D的double比较得到true，而Blender的float权重可舍入回T并得到false。该差异列入固定精度差异表；常规bool用例对照Blender，阈值及相邻可表示值按Mini3D binary64 oracle验收，不能用近似比较掩盖true/false不同。[AR16]

## 条带时间只能有一组真源

权威字段为 sourceRange、sceneOrigin、scale>0、repeat>0、reverse 和 trim 窗口；fullEnd 从它们派生。普通 Action 的连续跨度为 a1−a0，完整场景跨度为 scale×repeat×(a1−a0)。Action [1,3]、scale=1、repeat=2 的跨度为 4，不是 6。

| 操作或边界 | 固定语义 |
| --- | --- |
| Move | 平移 origin 与 trim；Action keys 不变 |
| Trim | 限制在派生完整 interval 内，只改窗口，不改相位 |
| Stretch / Repeat | 分别改 scale / repeat，再派生 fullEnd |
| 内部整数循环边界 | 前向回 a0；reverse 回 a1 |
| 完整整数 repeat 最终端点 | 前向取 a1；reverse 取 a0 |
| 小数 repeat 最终端点 | 按实际小数相位取样 |
| 同轨接壤 | 后条带在边界获胜；重叠需跨轨或显式 transition |
| 零跨度 Action | HoldStrip 按所有 presence 分量在唯一时间取样；默认持续 1 场景帧，可改正长度 |

HoldStrip 不要求整个 Action 只有一个 KeyID；九个 TRS 分量在同一时间各一键也是普通静态 Pose。非零跨度 Action 中的单键分量按普通映射加端外 Hold。条带外的 Hold 或 NoContribution 是显式设置，不由 trim 越界自动推断。

Graph 负时间镜像是作者键布局变换。Constant 的跳变方向不一定能用同一右连续键模型精确表示，所以不能把镜像排序宣称为精确反放。NLA reverse 直接映射原曲线时间，可以保留原函数在精确边界前后的行为。

## Tweak 与 Bake

只有可逆的单实例线性时间映射才开放现场 Tweak 录键。权重 0、多实例重复、复杂叠加或约束使反解不唯一时，进入 Action 独立编辑，或显式 Bake 到新 Action。Bake 需指定范围、间隔、目标动作、误差和原栈保留/禁用策略；执行一次原子命令，能够完整撤销。

## 完整编排能力

增加 Transition 和 Meta Strips。Transition 明确引用同轨相邻动作端点，重排或裁剪时同步验证；Meta 保存嵌套条带的局部时间关系，组/解组和复制不能重复应用世界时间缩放。嵌套深度及展开访问数进入预算。Sound Clip Strips 纳入E01；Speaker事件触发与文件时长语义见第 A24 章，不能套用普通Action条带裁剪。[AR33]

Animated Influence 是权重曲线；Animated Strip Time 的数值是 Action 内的帧号，不能误解成 strip 局部帧号。时间曲线可以反向或非单调，取样由给定时刻完整决定。循环时间和普通 scale/repeat 映射是两种明确模式；界面显示当前生效模式，改变模式按一次命令提交。[AR33]

Tweak 提供 Full Stack、Lower Stack、Stashed/solo 与 pin 时间显示；它们改变的求值语境进入会话身份。可逆实例才允许现场录键；多重实例、权重零或复杂约束无法唯一反解时，仍转独立 Action 编辑或 Visual Bake。多数据块 Action Slot 必须区分 Object、Armature Pose、Camera/Light 数据、Shape Key/Lattice Key、Scene 自定义属性，不能一律用 EntityID 替代 owner。

# A09 属性与约束

联合现行规则：本章有效属性由第二卷求值、第三卷真实消费；只注册地址不签收灯/Shader/World。新光学和节点叶子必须进入联合登记，见 J05、J07。

## 属性消费者保持真实

| 本版完整消费者 | 新增合同 | 广度限制 |
| --- | --- | --- |
| Object 与 Bone | 变换、可见性、custom bool/int/float/vector；原生作者控件 | 有限 typed registry，不开放任意反射执行 |
| Camera | FOV、near/far、透视/正交、orthographic scale 与 shift | 投影结果在渲染、拾取、观察和输出同步 |
| 完整灯光 材质 World | E05全部灯型与可动画材质/节点/环境参数 | 须接入真实渲染消费；未验收仍Pending |
| Rig 与形态控制 | 骨、约束 influence、Shape Key value/time、Lattice 与自定义控制 | 必须能实际驱动最终几何 |
| Markers 与 Motion Paths | 场景/动作标记、camera cuts、对象及骨 head/tail 路径 | 共享完整求值；不从 live viewport 拼结果 |

Camera near/far要满足正值与严格先后；投影类型和可见性作为离散属性。旧方向灯0—10归一化强度继续按既有模型解释，不冒充物理瓦特。完整灯型、材质/Shader输入及World纳入E05；PropertyRegistry不是消费者，须完成第 A27 章真实渲染依赖后才可签收AUX04/05/11。[AR21]

Camera marker 目标删除、隐藏或不可用时，预览停钟并显示帧和 marker；输出报错，不改用编辑器相机。Motion Path 的每个采样点来自完整场景求值；父级、Driver、约束、骨架或路径对象变更使有关缓存失效。视图可隐藏路径，但不能让隐藏节点跳过本应发生的求值错误。

## Drivers 数据与表达式

Driver 的 target/source 使用稳定 PropertyAddress：文档域、owner kind/ID、可选骨或子对象 ID、PropertyID 和分量。变量名称只在表达式内部使用。Single Property 读取当帧 Action/NLA/其他 Driver 已生产的约束前属性值，按实际 producer 建边；它不是持久 base，也不是约束后的最终世界矩阵。Transform Channel 则读取明确空间和阶段的变换。[AR46]

| 变量 | 必须实现 | 关键反例 |
| --- | --- | --- |
| Single Property | 标量或分量属性、raw channel、显式 fallback | 动画 A.x 驱动 B 时，不能读成静态 base A.x |
| Transform Channel | World/Transform/Local、六 Euler/Quaternion/Swing-Twist/Average Scale | 父级或约束变化须传入；按模式和空间建边 |
| Rotational Difference | 两个对象或骨的旋转差，单位 radians | 符号与等价旋转不受上一帧影响 |
| Distance | 两个目标、三种适用空间 | 不同父级或骨 head/tail 的引用正确 |
| Context Property | 冻结 Scene/EvaluationViewContext、活动镜头与显式 fallback | 导出不读取用户随后切换的 live 相机 |

EvaluationViewContext 保存可复现的视图层、可见集合、自定义上下文与活动镜头。若尚无某种真实上下文消费者，该变量对应子项不能计完成。变量求值后进入 Average/Sum/Min/Max 或纯表达式，再经 Driver F-Curve 映射为目标值；该曲线 X 是中间输入值，Y 才是最终属性值。[AR47—AR48]

纯表达式实现完整官方 Simple Expressions：有限数字、变量、frame、pi/布尔常量、四则/比较、短路 and/or/not、条件表达式，以及文档列明的 math、lerp、clamp、smoothstep。AST 初始上限 256 节点、深度 32、变量 32；另计全图执行步数。未选条件分支不执行 sqrt(−1)。不加入强制物理量纲推导来拒绝合法数值表达式；在属性边界明确 radians 与作者 degrees 的转换。frame 始终是全局 FrameTime。

缺源只在作者显式设定的解析 fallback 下继续，并显示其生效。数学域错误、除零、循环和非有限结果不能被 fallback 吞掉，也不能用上一成功帧值伪装本帧成功。Python、模块与自定义Namespace纳入E03，区分原生受控profile与Blender Bridge；未信任不执行。副作用脚本使用独立显式作业，不能塞进每帧动画图；完整信任、依赖与重放合同见第 A26 章。

## 二十九类约束及其生产者依赖

约束对象和骨均使用显式栈。完整第二版建设全部29类；原25类保留，新增Camera Solver、Object Solver、Follow Track与Transform Cache由E04补齐，逐类覆盖第 A20 章登记的轴、空间、mix、offset、influence、target/head-tail 及 B-Bone 跟随分支。Copy Rotation 的 Offset Legacy 虽已弃用，仍属于固定版本选项，因此需要兼容并金标验证；不设为新建默认。[AR49—AR51]

| 实现组 | 类型 | 新增依赖或专门合同 |
| --- | --- | --- |
| 复制与限制 | Copy Location/Rotation/Scale/Transforms；Limit Distance/Location/Rotation/Scale | 完整适用空间；Full/Aligned/Split mix；逐轴和 legacy 行为 |
| 变换及关系 | Maintain Volume、Transformation、Child Of、Floor、Pivot、Action | Child Of inverse 生命周期；Action 子取样和依赖；有符号 scale |
| 朝向与拉伸 | Damped Track、Locked Track、Track To、Stretch To | 固定轴、锁轴、up/head-tail、rest length、体积参数及退化 |
| 链与路径 | IK、Spline IK、Clamp To、Follow Path | 标准树式 IK 岛；CurvePath、采样、绑定和时间语义 |
| 几何及多骨目标 | Shrinkwrap、Geometry Attribute、Armature Constraint | 动态几何 BVH、typed attribute carriers、跨骨架加权和 DQ/B-Bone |
| 新增四类建设 | Camera Solver、Object Solver、Follow Track、Transform Cache | E04真实MovieClip跟踪/重建与外部变换缓存，见第 A26 章 |

Space 转换逐类型定义：World、Object Local、Bone Pose、Local、Local with Parent、Local Owner Orientation 和 Custom 的适用集合不得混成同一个“本地”。完整 affine 矩阵可以作为最终结果；TRS 不可表达性只在作者写回、Apply 或 Bake 需要分解时阻止提交。普通约束按栈，IK/Spline IK 的特殊求值顺序见第 A10、A16 章。

Geometry Attribute 需要 Mesh、Curve、Point Cloud、Instance 的真实类型化属性载体和原生表格编辑。覆盖 point/edge/face/corner/spline/instance 域、index clamp、vector/quaternion/matrix、target transform offset、mix 和矩阵分量选项。轻量载体不等于 Geometry Nodes；但只有 API 夹具而无保存、编辑和动态消费，不能计该族完成。Shrinkwrap 读取指定几何阶段的 BVH，变形后 refit 或重建并计入预算。[AR51]

# A10 性能与状态一致性

联合现行规则：完整求值通过独立 EvaluationSession；无状态节点直接查询，有状态节点从同源初态/检查点重放。渲染位移和细分的几何阶段、拾取与 bounds 按 J03，避免两个最终几何真源。

## 先优化源码证实的重复工作

当前求值每次完整验证全部轨道和键，并新建 map/vector；每个节点最多按三个 TRS channel 在 std::map 查找，再对键做二分。它不是节点逐一遍历全部轨道的 O(nodes×tracks)。播放已经复用 animationInputs 与 PoseGeometry，也没有每 tick 扫源网格顶点或重新上传 editable mesh。优化应以这些实际调用路径为基础。[AR03—AR05、AR09]

| 现有成本 | 推荐变化 | 保留的正确性检查 |
| --- | --- | --- |
| 每帧重复扫描全部定义 | 内容变化时构造 CompiledAnimationSnapshot | 加载、命令准入和编译时完整结构与值域校验 |
| map 查找和临时分配 | dense node/parent index、预绑定 channel、预编译系数 | 实际取样与 local/world 运算仍检查 finite |
| 候选和历史重复复制 | 按曲线不可变共享，Undo 保留改动的 before/after | no_change、clean、redo、固定 ID 仍精确 |
| 结果缓冲反复分配 | 池化 scratch，合理预留容量 | 已发布结果无人持有前不能复用 |
| 曲线界面大范围刷新 | 可见窗口绘制，playhead 独立刷新 | 点击命中依据完整数据 |
| 固定 16 ms 唤醒 | 单调时钟与下一 deadline 单次精密 timer | 匹配画面身份后才确认已绘制帧 |

编译快照持有不可变曲线、作者默认值、绑定、NLA域与映射、属性/操作依赖图和资源generation。时间变化只产生新的求值输入，不让定义缓存失效。内容 CAS 用于文档并发判断，缓存依赖使用更细的不可变对象身份；同一内容版本中的不同会话求值仍须输出当前完整文档/会话/视图身份。 有状态模拟及Python/媒体扩展还需关联第 A23—A31 章的输入历史、初态、执行profile和检查点；不可将静态定义身份误当完整状态身份。

## 缓存与内存边界

| 缓存 | 必须关联的依赖 | 失效示例 |
| --- | --- | --- |
| 曲线编译 | 曲线内容、柄/平滑算法版本 | 改键、插值、平滑模式、修饰器 |
| 绑定与 NLA 计划 | Action/Slot、owner defaults、域、mute、映射 | 换动作、linked 编辑、PushDown、repeat |
| 层级与约束 | 父链、target、顺序、空间、基础 TRS | reparent、约束开关或目标变化 |
| 几何与资源 | 源几何、modifier 求值、资源 generation | 拓扑改动、资源替换、上下文重建 |
| 有效场景属性 | surface、visibility、devices、全局 lighting | 相机镜头、祖先隐藏、色调动画 |
| 视图绘制 | 完整评价身份、view policy、DPI、context | 镜头切换、隔离预览、窗口或 GL 上下文变化 |

双缓冲只有在旧结果无人持有时才可重用；capture、renderer 或导出持有旧 snapshot 时不能固定每隔一帧覆盖其内存。历史单独统计 retained 曲线内存，不能用当前 active key 数量推断历史占用。退出文档后检查动画自身引用释放，不把 Qt 缓存一概当成泄漏。

公开 animation.sample 保持完整场景求值语义，然后裁剪返回的实体。只请求 256 个实体不意味着能跳过未请求节点原本会触发的错误。局部依赖求值是后续性能优化，需先证明与完整路径等价。

## 播放时钟与实际画面

采用单调时钟作为时间真源，QTimer 负责唤醒。Qt 文档明确说明精密 timer 仍可能延迟；超时堆积也不会逐个补发全部 timeout，所以不能以 timer 回调次数当真实帧数。[AR20]

| 模式 | 时间推进 | 画面和停态 |
| --- | --- | --- |
| Frame Dropping | 按墙钟计算当前逻辑时刻，允许跳过中间预览帧 | 用于实时预览；统计请求、实际画面及缺失槽位 |
| Every Frame | 匹配当前 frame/evaluation/context/resource-ready 的实际绘制后推进 | 可能慢于目标 fps；旧 paint 或重复 swap 不推进 |
| Pause | 准入成功后立即停钟，再完成状态提交 | tick 不推进 sessionRevision 的既有合同保留 |
| 隐藏或上下文失效 | 不能继续等待不存在的绘制确认 | 确定地暂停或进入有原因的等待态，不空转 |

先完成编译、共享和有界准备；自动权重/稀疏求解/几何等已知长操作采用可取消纯Core worker，具体边界见本章扩展。每帧并行求值继续由profile决定，UI、QUndoStack和GL保持线程归属，不同时无差别重写所有线程路径。

## 从实体依赖升级为操作依赖

父链加 target 的实体图无法表达 Drivers、局部空间和骨链求解。编译器应建立 property/operation DAG：节点拥有明确输入、输出、读取阶段和稳定 ID；定义变化时完成类型、依赖与预算校验，按稳定拓扑序生成不可变计划。求值时间变化不重建定义图。[AR46、AR54]

| 操作节点 | 输入及输出 | 不可混淆的阶段 |
| --- | --- | --- |
| 属性生产者 | 持久 base/default → 当帧 Action/NLA/Driver channel | Single Property 读当帧约束前 channel，而非持久 base |
| 变换与普通约束 | 局部作者变换、父变换、逐条约束输入 → 各 stage 矩阵 | Transform Channel 按其空间与阶段读取 |
| IK 岛 | 当帧 FK seed、外部目标和参数 → 一组骨的唯一输出 | 相交标准 IK 链共同解算，不按实体顺序互相覆盖 |
| B-Bone 段 | 骨最终姿态、handle 和继承 roll → rest/pose/deform 段缓存 | 后继依赖段结果，不能仅监听 owner 的 TRS |
| 几何阶段 | Shape Keys、前序 modifier、骨/笼/路径 → 类型化几何 | 反向读取同一最终几何形成循环时拒绝 |
| 最终消费者 | 完整有效属性、几何、相机、资源与视图策略 | 同一个完整 SceneEvaluationIdentity |

自引用最终世界坐标的 Driver、相互 Copy、用自身最终变形几何控制同一骨架，均按真实边识别环，返回带稳定 ID 的 cycle path。不能以“先 NLA、再全部 Drivers、最后全部 Constraints”作为全场景固定顺序。拓扑构建是 O(V+E)，运行成本还包括曲线、混合、迭代解算和几何，不能一并宣称线性。

## IK 岛和任意时间取样

标准 IK 与 Spline IK 在普通骨约束后执行；共享骨的标准 IK 优先规则按固定 Blender 行为实现。相交标准链组成一个原子多输出岛，读取当帧未 IK 的 FK 姿态作为 cold seed。固定目标顺序、骨顺序、迭代次数和判定，不能把上一帧姿势当隐藏初值。显式 pre-IK 输入可合法读取；读取本岛最终输出再驱动自身则是环。 此无状态cold-seed合同适用于本段标准IK；iTaSC Simulation另按第 A25 章状态重放合同，不借此禁掉或伪造其有状态行为。

不可达目标可以产生有限的 best-effort 姿势并附残差，这是已声明的求解结果；非法输入、非有限输出或失去算法约束则失败。离线 strict 残差门槛写入 Job 设置，不能因预览与输出使用不同隐藏初值而改变作品。Auto IK 是编辑工具，提交作者姿势；它不等同于持久 IK constraint。

Preview、Sample、Capture、Motion Paths 和 Export 保持完整场景求值后再裁剪返回或显示。隐藏、未选择或未请求的节点仍不能掩盖全场景本应发生的错误。依赖闭包优化只能在以后证明与完整语义等价后启用，不作为本版跳过检查的理由。 新增有状态系统的完整求值需从匹配初态/检查点重放，不保证每个任意seek都是常数成本。

## 完整仿射结果和几何发布

EvaluatedTransform 增加 affine local/world、inverse/normal、可表达性及 orientation provenance。已有静态相机的独立刚性朝向合同保留；新约束产生的完整矩阵不能被统一拆为正 scale 后丢失 shear 或符号。作者 TRS 写回另做精确可表达性检验；只读求值和显示无需因此拒绝合法 affine 结果。

EvaluatedGeometryState 的身份覆盖 source topology、rest/pose、权重及entry次序、形态键、Lattice、B-Bone 段、modifier 顺序、对象矩阵、属性载体与算法版本。先编译静态映射，逐帧只处理实际变化的段和输出；缓存共享仅在所有这些身份一致时成立。旧结果仍被渲染、拾取或导出持有时不得覆盖其内存。

大规模热权重、稀疏矩阵求解和几何预处理是已知长操作，采用可取消的纯 Core worker 或算法内部迭代分片。GUI、Undo 和 GL 留在所属线程；完成后仍走同一 CAS 提交。实时播放的多线程求值继续以 profile 为依据，不因加入角色系统就自动同时重写所有线程路径。

# A11 格式迁移

联合现行规则：文档格式与 API 起点按 J06 统一；实际若已发布格式 5 则演进下一版。完整旧 V4 容量门继续有效；大媒体/模拟缓存使用独立版本容器。

## 格式 5 的升级规则

新写格式 5，兼容读取 1—5；从 1—4 首次升级采用 Save As 保留原文件。V4 每组 XYZ 键拆成三个 scalar key，保留时间、每轴 double、Constant/Linear 与端外 Hold。旧有动画对象分配到迁移 SceneTake Action 的各自 Slot；空动画不制造无用动作。不从当前预览烘焙，不自动平滑、化简或 Euler Filter。 格式5是核心升级起点；新增媒体/模拟/脚本/绘图/序列的schema版本与外部缓存清单在P1统一冻结，若需要新版本必须给迁移，不把未知字段静默挤入旧格式。

旧最大 3,000 组轨和 100,000 组键会变成最多 9,000 条标量曲线、300,000 个标量键。新预算和展开后的批量工作量必须按标量统计；继续沿用 100,000 个“键”的名字却改变计数单位，会拒绝旧版合法作品。[AR03、AR11]

## 精确保留的对象是解码后的声明类型

动画键值与 V2 scalar 数据是 binary64，旧基础 TRS、mesh 等现有字段是 binary32。精确保留是保留各字段按原格式声明类型解码后的值，不是保留所有 JSON 字符，也不是把旧 float 字段悄悄升级成 double。旧输入 2.000000001 若原来解成 float 的 2，就不能声称原词法精度一直存在。

当前 Scene::replaceNodes 会对合法 base quaternion 再 normalize。V2 新增严格 validate/adopt 路径，使 [2,0,0,0] 等合法解码值保持原值；显示用 localMatrix 内的单位化，不写回正式内容。该修订与 P2 的取消恢复相互独立。V1 已载入内存后丢失的值无法恢复，升级以当时内存快照为基准。[AR08、AR11]

| 验证对象 | Oracle | 不可混淆的边界 |
| --- | --- | --- |
| 作者数据 | 按字段声明精度逐值及 ID 精确保留 | 不是与原 JSON 文本逐字相等 |
| 旧动画结果 | V1 与迁移 V2 在代表帧和边界取样一致 | 非线性新功能不纳入旧结果逐位比较 |
| 非单位 base q | 持久 q 原值保持，显示矩阵与旧语义容差内相等 | 运行时规范化不能回写 |
| 超过 10k 静态节点 | 保持旧 Base 读取和预算内 Save As 能力 | 完整动画 Preview/Sample/Export 才适用 10k Pose 限额 |

## 容量证明必须来自最终序列化器

初始建议格式 5 输出预算为 256 MiB，纯 Constant/Linear 键不扩写无用柄，迁移动作名不重复所有对象名称。binary32 和 binary64 分别使用对应的最短 roundtrip 输出；double 最多需要 17 个有效数字。加载和迁移采用有预算的构造过程，避免同时保留多个全量 JSON DOM、旧组键深拷贝、新标量深拷贝和全历史副本。

审计撤回了早期“小于 147 MiB”的估算证明。旧 JSON 的 0.1 解成 float 后，再作为 double 编码可能变成 0.10000000149011612；默认字段展开也会增加大小。原非动画部分小于 64 MiB，不等于重新编码后仍小于 64 MiB。256 MiB 是候选输出限额，不能单独证明最大旧作品一定可另存。

最终 serializer 在发布 Save As 前流式精确计数实际输出，并检查内存、磁盘和文件字节预算。超限无损失败，只能证明文件安全。P1 还必须对最终 schema 做最坏上界和最大夹具验证；必要时改变紧凑表示或提高有证据支持的 cap，之后才能承诺最大合法 V4 全覆盖 Save As。该兼容门槛目前未通过。

夹具一：3,000 组轨、100,000 组键，覆盖 300,000 标量键迁移。

夹具二：接近 64 MiB，主要由短 float 词法、mesh positions、normals、UV 和 corners 构成。

夹具三：名称、字符串及省略默认字段主导，验证重新编码和字段展开。

夹具四：超过 10,000 静态节点且无动画，验证静态容量没有被 Pose 限额缩小。

旧格式 1—3 的读取路由与格式 4 的 64 MiB 合同不同，必须保留各自边界。超出新输出预算的历史输入可在既有读取支持范围内打开并诊断；升级超限保持旧文档与旧文件。不能把“支持读取该版本”写成“任意历史文件无条件能转存”。[AR11]

## 角色数据采用有界紧凑载荷

格式 5 保持 JSON 外层，用版本化 bulk 字段紧凑保存新增权重、形态和 rest 数组。每个块记录 dtype、count、字节序、稀疏或稠密布局和稳定 ID 映射；base64 分块输出。普通键保持可读标量结构。该选择避免立即引入另一个容器和跨文件原子保存体系，同时解决大型数值数组重复字段的问题。

已有 binary64 作者值不因紧凑编码降成 float；新字段的声明精度在 schema 冻结时确定，形状快照采用与源网格匹配的类型。读取先以 checked uint64 验证元素乘积和字节长度，再有界解码。字节序、非法 base64、长度和映射不匹配均在采用候选前失败。

base64 字节数是 4×ceil(rawBytes/3)。例如一百万顶点、16 个 float32 XYZ 稠密形态，原始数据为 192,000,000 字节，编码后约 244 MiB；再加入每点四个 uint32 joint 与 float32 weight 后已经超过 256 MiB，尚未计算原网格 JSON。因此“顶点上限”“形态数”和“文件上限”不承诺任意同时取最大值。

同一个 serializer 先走 CountingSink 精确计数，再流式写入；不生成整个文件大小的中间字符串。读取采用有界 SAX/流式 bulk 解码。聚合 budget 同时约束正式数据、Undo retained、草稿候选、编译计划、旧新几何、渲染暂存及解码区；shared 引用不重复计，真实深拷贝必须计入。

角色候选 budget 不取代最大合法 V4 的 Save As 门槛。两百万新键只是结构数量上限，仍须通过最终序列化字节和内存准入。若最大旧稿在最终 schema 下无法保存，先改紧凑表示或经证据调整 cap，不能通过降低兼容承诺来标记迁移完成。

# A12 API 与事务

联合现行规则：PreparedEdit.Ready 是进程内短 TTL 候选；RenderJob.Ready 是持久恢复点。图像 export* 只适配共享 RenderService/JobRegistry，不另建队列。发布增加 attemptEpoch 与 finalized intent，见 J06。

## 版本与能力同步升级

应用、Native API、schema 和 MCP 成套升级为 0.3.0，继续 wire 1。0.2 客户端明确版本拒绝；0.3 可提供受限 TRS 便利命令，但遇到多 Action 或各轴不同键时不能伪造旧 vec3 track 返回。格式 5 未实现的 feature 显式 UnsupportedFeature，不忽略未知动画字段。 扩展能力独立版本化并只在真正可用后写入describe；0.3.0是核心计划起点，不承诺最终扩展仍无需API/schema升级。

属性通过 typed PropertyID、单位、范围、分量和支持插值描述，不提供任意字符串反射路径。基础 entity.get 仍返回 base；animation.sample 标记 evaluated；作者查询单独表明 authoring 来源。system.describe 是实际能力、权限和预算的真源，不提前承诺最终静态工具数量。[AR24]

| 命令族 | 主要操作 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- |
| actions / slots / bindings | 创建、复制、绑定、单用户化、PushDown、Stash | 稳定 ID、类型匹配、共享引用可见 |
| curves / keys / handles | 精确插键、批量移动、值和柄修改、插值 | 按规范目标去重；一次事务 |
| keyPose / keyingSets | 作者值录键、Available、OnlyNeeded | 与 GUI AutoKey 同一服务 |
| markers / nla / constraints | 编排及依赖图编辑 | 完整候选求值后才发布 |
| prepareEdit / commit / cancel | 长操作分块准备和原子提交 | 独立 token；不借旧 ledger 假装可中断 |
| exportJobs | 开始、查询、读帧、取消、恢复 | 持久 Job 和文件权限独立于文档 Undo |

## 短操作继续一次提交

所有 GUI/API 命令进入同一 typed 业务服务。读取来源并验证候选，准备完整求值结果，执行最终 CAS、deadline、Busy 和来源守卫，然后一次性提交内容与历史、推进版本、安装对应结果并通知 UI。准备失败不能先写一部分键再补偿。

精确 no_change 仍经过准入和最后守卫，但不切断 redo、不改变 clean 状态。分页 cursor 绑定文档身份、内容版本和完整 filter/sort/direction/range；换查询或跨版本返回 stale。旧 ledger 结果只证明某次写的结局，不授权把其 evaluationID 当当前图像身份。[AR24—AR25]

## 可取消 PreparedEdit

大规模曲线重编或批量预检使用独立 PreparedOperationID。现有 bridge.cancel 只能取消未 started 的队列项，不能中断已经运行的准备；必须新增实际生命周期，不能只在函数末尾查一下取消标志。[AR25]

| 状态 | 允许行为 | 正式文档 |
| --- | --- | --- |
| Preparing | 分块计算，进度、取消、过期或来源变更 | 不写内容、历史或正式 Pose |
| Ready | 短 TTL，等待 commit 或 cancel | 仍不发布；候选可被丢弃 |
| Committing | 应用线程执行最后 guard 后不可分割提交 | 一次内容及历史变更 |
| Committed | 返回稳定幂等结果 | 后来的 cancel 返回已提交结局 |
| Cancelled / Expired / Stale / Failed | 释放私有资源，返回具体原因 | 零新增键、零历史；保留原 redo/clean |

token 绑定 document UUID/instance、contentRevision、historyRevision、作者语境、帧、选择快照、草稿 ID/代次、必要 sessionRevision、不可变源、规范参数 hash、allocator 代次和 expiry。换 Action、帧或选择后旧 token 必须 stale，不能落到新语境。私有 ID 只有成功提交才进入正式分配器。

准备按键、曲线、节点和预检帧分块，目标每片约 4 ms，每 64—256 项检查时钟和取消并交回 Qt 事件循环；不可分系统调用另记耗时。Ready TTL 初始 30 秒。最终 commit 前已接受取消必胜；进入原子 commit 后不做隐式回滚。startPrepare 快速返回 token 并释放 ledger 写槽，commit 是另一条幂等 mutation；自己的 status/cancel 不被 Busy 阻止。

初版准备只显示进度，不发布候选姿态。若将来需要可视候选预览，必须有独立 draft/evaluation 身份，不能冒用正式当前帧。Prepared token 是进程内资源，跨重启失效；持久导出 Job 使用另一套合同。

## 角色及驱动的 API 扩展

| 命令族 | 必须提供的作者操作 | 共享合同 |
| --- | --- | --- |
| armatures / bones / pose | rest 编辑、集合/选择集、继承、B-Bone、Pose 变换、模式切换 | 明确资产与实例 ID；共享影响及一次历史 |
| weights / skinBindings | 赋权、绘制笔触批次、normalize/mirror/transfer/auto bind | 可取消准备；raw 与有效权重分开 |
| shapeKeys / lattices / paths | 创建、编辑、relative/absolute、绑定、控制点及 Hook | 拓扑版本、顺序、dtype、空间和完整 Undo |
| drivers / properties | 变量和 AST、FCurve 映射、自定义属性、诊断 | typed PropertyAddress、实际 producer 及无副作用表达式 |
| constraints / ik / bbone | 增删重排、spaces/mix、inverse、目标和解算设置 | 依赖图原子校验、稳定输出、残差和预算 |
| poseAssets / animationConvert | 姿态保存应用、mirror/blend、rotation 转换、视觉 Bake | 显式有损操作、来源动作保持和误差报告 |
| evaluation / geometry | 作者值、约束前值、最终矩阵、骨与几何摘要/取样 | 完整求值身份、来源阶段、分页和实际 byte 限额 |

上述是拟议命令族，实际方法名和参数在 P1 统一冻结，describe 只宣布已经完成的子项。批量笔触和大型形态数据采用 prepare token 分块准入，最终 CAS 再提交；网络分块不等于逐块修改正式网格。API、MCP、GUI 都必须覆盖相同角色和驱动能力，不能因一个演示接口能求值就记作完整功能。

导出快照扩展为包含 rig/rest、weights、形态、Lattice/Path、custom attributes、Driver AST、约束定义和全部资源字节。快照哈希包含这些数据及算法版本；仍遵守第 A13 章 Ready、文件权限、写前证据和逐帧身份合同。 v2.3进一步冻结媒体字节、脚本及模块profile、模拟初态/检查点、GP绘图、VSE源与兼容adapter版本；仅保存旧角色字段不足以令新Job进入Ready。

# A13 动画序列输出

联合现行规则：本章图像输出采用 J06 的 Preparing 内容 Busy、完整包持久 Ready 后解锁；后续编辑不影响在途任务。PNG 保留，EXR/AOV/PCM/编码扩展按第三卷和相应 JobKind；host 唯一发布并检查 attemptEpoch。

## 从单张观察升级到独立渲染任务

完整第二版交付 PNG 序列和 playblast，默认 1920×1080；4K 只在实际 GL 纹理/FBO 和内存预算验证后开放。使用独立离屏 FBO 和 RenderSession，不循环调用现有 1600 像素实时 capture。PNG 序列逐帧完成、失败后可续作，也符合 Blender 官方优先使用图像序列的输出建议。[AR22]

startExport 在暂停、无未提交草稿、参数及权限通过后冻结正式文档、动画、源几何、资源内容、相机切换、范围/step、有理 fps、分辨率、背景和颜色/overlay 设置。图像 RenderJob 仅在 Preparing 完整冻结并持久化来源期间持有内容 Busy；完整包校验并进入持久 Ready 后释放该锁，用户可编辑新版本，在途任务只读原冻结包。进度和取消仍可用。独立输出不反复改实时游标，也不回读 live Scene 的 tint、camera 或 masks。

每张离屏帧的身份包含 JobID、snapshot/source identity、请求 FrameTime、独立 renderSession、contextGeneration、单调 jobFrameId，以及 settings/renderer build。不得借用 live viewport 的 evaluation/frame ID。任务的 getExportJob、cancelExport、readExportFrame、resumeExport 不受本任务自身 Busy 阻止，仍分别执行权限和状态准入。

## Ready 才承诺跨进程恢复

1. 短准入后 pin 不可变源，建立内容 Busy，独占创建新 Job 目录。原子持久 intent、JobID、客户端 idempotencyKey 与规范参数/源身份后，返回 Preparing。

2. 按可取消分块保存完整 snapshot 包、未保存场景内容及资源字节，并计算和核对 hash。只保存 hash 不能恢复丢失的未保存场景。

3. 完整包发布并核验后转持久 Ready，释放本任务持有的作者内容 Busy，再进入 Running。Ready 才保证具备跨进程恢复来源；恢复仍需当前权限、构建和资源校验。

4. Preparing 崩溃且包不完整时，保留 JobID 与 intent，报告 Interrupted/NonResumable。不得偷偷读取另一份当前场景当作原任务。

5. 包已发布但状态未更新时，恢复依据完整包证据补成 Ready。intent 已存在但回复丢失时，可按幂等键找回同一任务。

短持久写涉及真实文件系统调用，需要记录耗时，不能保证绝对毫秒响应。大资源打包和 hash 不在 start 同步包办。相同幂等键及相同来源/参数返回同 Job；不同参数 Conflict。进程重启后使用新 API session 查询 JobID 或幂等键，不重发旧 session mutation 序号。

| 任务状态 | 含义 | 恢复承诺 |
| --- | --- | --- |
| Preparing | 持久 intent 已建立，完整包正在构造 | 若包未完成则可能 NonResumable |
| Ready | 完整快照与资源可验证 | 可重启恢复 |
| Running | 逐帧渲染与提交 | 已提交帧可校验跳过 |
| CancelRequested / Cancelled | 在可识别边界停止未来工作 | 保留已完成帧和有效快照 |
| Completed | 全部请求帧已提交且清单完整 | 完整输出可检验 |
| Failed / Interrupted | 记录失败阶段和实际持久状态 | 能否续作取决于快照与帧证据 |

## 帧发布采用写前证据

1. 渲染到任务专用临时文件，flush 后校验尺寸、完整 source/render identity、请求时间和 PNG hash。

2. publish 前先持久 finalized frame intent，包含 JobID、attemptEpoch、FrameTime、snapshot、renderer build、settings、renderSession、已验证的最终 hash、尺寸/通道、temp/final 相对路径及发布策略。早期 reservation 不能替代该最终凭据。

3. 重新检查当前文件根、目录和 ownership，执行 no-clobber 原子发布；随后把该帧记为 Committed。

4. 若文件已发布而清单尚未提交就崩溃，只依据既有 finalized intent 验证完整来源、epoch 与 hash 后补记。没有 finalized intent 的同名 PNG 是 Conflict，不能现场算一个 hash 就认领。

开始时查过路径不能替代发布时检查；普通原子 rename 也不等于绝不覆盖后来出现的文件。默认专有目录，不覆盖用户或其他 Job 的文件。取消保留完成帧，只清理有证据属于当前任务的未提交临时文件。续作重新核验权限、完整包、资产、renderer build、设置和已成帧；不匹配拒绝混接。

## 复合权限在 Native 与 MCP 两端执行

| 方法 | allOf 权限 | 路径边界 |
| --- | --- | --- |
| startExport | scene.read + viewport.observe + file.read + file.write | Job 目录同时在 readRoots/writeRoots；源资产读取也需 readRoots |
| getExportJob | file.read | 只返回当前本机用户所属且 readRoots 可访问的任务元数据 |
| readExportFrame | file.read + viewport.observe | 仅已提交且已验证的帧；返回完整身份 |
| cancelExport | file.read + file.write | 读任务状态、写取消清单；不删除完成帧 |
| resumeExport | scene.read + viewport.observe + file.read + file.write | 新 session 重新授权快照与当前文件根 |

file.write 不蕴含 file.read。当前 methods.json 的单 permission 字段需要升级为可真实执行的 allOf。JobRegistry 仅定位任务，不能绕过当前根策略；撤销根权限后不能凭旧 JobID 继续读写。新增 manifest/snapshot/png/temp 的 path purpose，不扩大旧 save/import/exportObj 的规则。导出任务属于外部输出状态，不进入 QUndoStack。[AR24—AR25]

# A14 性能验收

联合现行规则：本章 1 GiB resident / 512 MiB job extra 是原核心候选资源档；联合预览/离线 profile 由 J11 单列并实测，不能把此 cap 直接套到全部 Cycles/AOV/4K/媒体与模拟。所有兼容和算法准入门继续保留。

## 存储数量和每帧工作分别限额

| 维度 | 初始候选上限 | 计数规则 |
| --- | --- | --- |
| Actions / Slots / OwnerBindings | 4096 / 32768 / 32768 | 包含未绑定资产；typed owner 不是单纯 EntityID |
| Stored scalar curves / keys | 65536 / 2000000 | 去重资产数量；旧 9000/300000 是兼容底线 |
| Keys per curve | 10000 | 原 per-track 最低兼容能力保留 |
| Stored / evaluated bones | 分别 16384；每 rig 1024 | 骨不消耗原 10000 scene-node 数；实例求值另计 |
| NLA / Constraints / Markers | 每 owner 16 tracks；strips 20000；constraints 20000；markers 10000 | B-Bone 与多目标引用另外计边；骨和实体使用同一聚合约束预算 |
| Active scalar bindings | 262144 | linked owner 和实际 strip 展开都计入 |
| Scalar sample 与 mix visits | 1000000 / frame | 不能用 stored curve 数替代 fan-out |
| Operation nodes / edges | 200000 / 1000000 | 含属性、几何、B-Bone handles 和 IK 岛 |
| IK 骨迭代访问 | 1000000 / frame | 另受 DOF、残差、矩阵和分解成本限制 |
| 变形顶点实例 / influence visits | 1000000 / 8000000 per frame | 同网格不同绑定实例分别计；B-Bone 相邻段展开计实际工作 |
| Active morph delta visits | 2000000 / frame | 顶点乘实际有效形态，稀疏块按访问数量 |
| 序列化 / bulk | 256 MiB / 128 MiB | 同 serializer 精确计字节，两项同时满足 |
| Distinct resident / job extra peak | 1 GiB / 512 MiB | author+Undo+plan+outputs 和单任务额外峰值分别受限 |

所有上限是合取准入，先触及的约束先拒绝；它们不是最大值可任意同时组合的承诺。对骨架、曲线、几何实例和 B-Bone palette 分别计数。内容超出实时 budget 可以保留和保存，但 Preview/Sample/Export 须返回明确能力限制，不能静默减权重、跳角色或换形变算法。最终 cap 在 P0/P1 固定并进入 describe。

一般 DLS/SDLS 不能仅用骨数乘迭代次数估成本。设自由度为 d、残差为 m、k=min(m,d)，Jacobian 组装至少涉及 m×d，稠密 SVD 还涉及 m×d×k 和 k³ 量级工作。初始每岛 d≤96、m≤96，稠密工作区≤8 MiB；全帧按迭代次数累计上述三项的保守工作估计，设置初始一亿标量工作单位上限。这是准入估算而非实测 FLOP；还须限制实际迭代和时钟。更长链采用结构化稀疏或专门链求解器；未经验证不宣称任意 1024 骨同时参与通用稠密 IK。

PreparedEdit 的同步与大量准备分别按 40000 / 2000000 visits 为起点，实际访问还受 bytes 与时钟限制；每片目标约 4 ms。B-Bone rest/pose/deform/DQ 的段缓存数量、顶点到段映射和 GPU palette 另按真实分配与上传计入，不能只记原骨数。

## 对象与角色的固定测试集合

| 集合 | 可复现夹具 | 待验证目标 |
| --- | --- | --- |
| S 原 V1 回归 | 102 节点、9000 vec3 keys→27000 scalar keys；同原几何/modifier | 旧机器同口径比较，Core P95≤5 ms 且无显著回退 |
| M 对象编辑 | 1000 节点、9000 曲线/300000 键，Graph/Dope 可见 | 输入至匹配画面 P95≤50 ms、P99≤100 ms |
| L 大对象场景 | 10000 节点、1000 动画 owner，加 linked/NLA 展开 | 完整求值 P95≤15 ms 为初始目标，渲染另计 |
| C1 单角色 | 128 骨、60000 顶点、4权重、8 active shapes；4条8骨IK×32次；64drivers/128constraints | pose+deform Core P95≤5 ms 初始目标；24 fps 总墙钟≤41.7 ms |
| C2 多角色 | 10 独立角色，每个 C1 规模但2 active shapes及稀疏动作 | 先通过所有聚合准入；pose+deform P95≤15 ms 初始目标 |
| C3 共享压力 | 100 linked rigs，每个128骨/5000顶点/4权重/2 active shapes；共享Action | 存储去重但工作/输出独立；验证fan-out及资源上限 |
| B-Bone 压力 | 1/2/5/16/32段、Straight/Curved、自定义handle与约束取样 | 段缓存与palette budget、CPU/GPU及逐点/段结果 |
| 稠密 Bake | 128骨×10标量×240帧=307200键；10份独立为3072000键 | 单角色已超旧300k；大批次超cap时取消或LimitExceeded无损 |
| 耐久与输出 | 30min 编辑/播放、反复开关Graph/Drivers/权重、PNG Job/恢复 | 无失配身份、无不明增长、已完成帧可验证 |

以上全部是目标和夹具设计，未运行本轮产品性能测试。C1/C2 的 generated-normal CPU 路径、导入 custom-normal 路径、LBS/DQ、CPU fallback、顺播及冷 scrub 要分别报告；不能选择最快路径后泛称所有功能都达标。60/120 fps 只对实际刷新率设备与具体场景实测后宣布。

每轮预热 5 秒、测量 30 秒、至少三轮，另做 30 分钟耐久。固定 CPU、GPU、RAM、OS、驱动、分辨率、DPI、GL 能力和实际资产；公布 P50/P95/P99、全墙钟帧槽、输入延迟、CPU/GPU耗时、分配次数、峰值和失败轮次。达不到目标时先定位算法或预算原因，不在测后临时放宽来制造通过。

| 阶段 | 必须单独计时或计量 |
| --- | --- |
| 作者命令 | 准入、私有复制/共享、重编译、解算准备、最后CAS与发布 |
| Core 动画 | Action/NLA采样、Driver、普通约束、FK/IK、B-Bone、运行校验 |
| 几何 | morph/lattice/skin、normals、BVH/refit、bounds与精确拾取 |
| GUI 与渲染 | 通道/曲线绘制、palette/morph/normal/CPU顶点上传、GPU与swap |
| 保存与输出 | CountingSink、编码/解码、snapshot、hash、PNG、flush、publish |

# A15 实施路线

联合现行规则：本章 P0—P11 保留为动画子计划，统一依赖与并行顺序采用 J08 的 J0—J7；当前完整 v2.3 投入以 A32 为来源、J11 做联合 WBS 去重。

P0—P11保留为核心实现路线，新增E00—E09与之形成有依赖的建设计划，见第 A32 章。任何内部预览或80%核心候选版不能自动视为v2.3全范围交付；每阶段输出明确证据和剩余阻塞。

| 阶段 | 主要交付 | 验收出口 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 冻结基线、登记leaf映射、Blender金标、rig/driver/curve/预算夹具 | 覆盖分母及算法profile批准为可验收版本；全部Pending明确 |
| P1 | typed owner/属性、Action/Slots、骨架/rest/bulk schema、操作DAG基础、格式5/API0.3 | 旧V4精度和全容量SaveAs、稳定ID、事务与describe |
| P2 | 全部旋转表示、Bezier/自动柄/Easing、曲线编译 | 组件与模式金标，continuous Euler、q符号、精确取消 |
| P3 | Timeline/Dope/Graph、选择、Inspector/AutoKey、录键集与录制 | 真实GUI、文本焦点、录制pass、一次历史 |
| P4 | Actions/NLA、8类修饰器、全部曲线工具和Bake | 稀疏域、时间映射、transition/meta、Tweak与类型混合 |
| P5 | Armature Edit/Pose、继承、Collections/Selection Sets、CPU FK/LBS | 从静态mesh原生建立绑定；多mesh/rest/affine金标 |
| P6 | 权重工具/自动权重、GPU skin、Bendy Bones、Pose Assets | 作者闭环、DQ与段映射、GPU能力与normal策略 |
| P7 | Drivers Editor/AST、普通约束、标准树式IK/AutoIK | producer正确、环路、各空间/mix、残差与取消 |
| P8 | Shape Keys/Lattice/CurvePath/Hook、SplineIK、几何/Armature约束 | 原有25类约束与角色/形态完成；其余4类在E04，Curve/Surface在E02 |
| P9 | glTF adapters/转换、VisualBake、持久PNG/观察扩展 | binding区别、采样误差、完整快照、恢复与权限 |
| P10 | 全场景/角色性能、缓存、GUI与内存、完整回归和发行 | 真实机器测量、30min、GL fallback、旧稿无回退 |
| P11 | 覆盖表证据和作品流程签收 | 核心候选门与W1—W6；v2.3全范围另须E00—E09/W7—W10完成 |

P1先统一数据、图、时间、schema与资产边界，核心骨架/作者界面按原依赖推进。E00并行完成14项和新增生态的来源leaf盘点与高风险探针；25类既有约束与4类新增约束分组建设，但最终全部29类均须签收。原149与EXT登记独立维护、交叉去重后才冻结最终统计。

## 工程投入重新估计

| 工作包 | v2.2历史人周 | 原范围不确定性 不作v2.3总预算 |
| --- | --- | --- |
| 数据与图和迁移 | 10—16 | 字段精度、旧最大作品、接口与共享资产 |
| 曲线编辑及旋转 | 14—20 | 自动柄/工具金标、复杂作者交互 |
| Action与NLA和录制 | 10—16 | 类型混合、时间映射、Tweak/录制 |
| 骨架权重和B-Bones | 18—28 | 自动权重质量、DQ残差、segment与GUI |
| 历史 Drivers和25类约束及IK | 16—26 | 空间语义、解算岛、全部选项与退化 |
| 形态Lattice路径和几何 | 10—16 | 拓扑映射、属性载体、法线及性能 |
| 互通输出与集成优化 | 12—20 | glTF语义、持久任务、Windows/GL验证 |

旧90—142工程人周加18—30人周QA只适用于v2.2当时的135族范围，不能作为本次总额。第 A32 章自下而上重估为348—636工程人周、104—187人周QA/技术美术，另册完整渲染建设需合并WBS去重后另计，风险准备金另列。该区间是概念预算，非工期报价；E00探针后重估，不能除以人数得到日历承诺。

## 模块职责与接入落点

| 职责 | 现有入口 | 拟议扩展 |
| --- | --- | --- |
| 作者数据 | core/Animation、SceneNode、Transform | FCurve/Action/PropertyRegistry、Armature/Pose、BulkAsset |
| 求值 | core/EvaluatedPose | CompiledEvaluationGraph、Driver/Constraint/IK、B-Bone/Geometry stages |
| 几何与资产 | Mesh/Modifier、assets/GltfImporter | SkinBinding、ShapeKeys/Lattice/Path、typed attributes与glTF adapter |
| 序列化和历史 | SceneSerializer/SceneDocument、AnimationReplay | format5、strict adopt、CountingSink、不可变块及PreparedEdit |
| 原生作者界面 | AnimationTimeline、SelectionModel、SceneViewModel | Graph/Dope/NLA/Drivers、骨模式/权重/形态/约束面板 |
| 渲染与观察 | Renderer、InstalledPose、ViewportWidget | affine与deformation identity、palette/normal、picker/bounds/ExportSession |
| API与MCP | AnimationApiService、schema、tools、Ledger | typed命令、数据分块准备、能力矩阵与持久JobRegistry |

这些是职责分工，文件按实际复用逐步提取，不要求一次大重构。首批工作是锁定当前提交、生成精确参考夹具、完成登记映射及 P1 数据接口；不得以先加更多按钮代替这些依赖。

# A16 原生角色系统

本章是完整第二版的必需设计。当前 Mini3D 的 glTF importer 仍明确拒绝 skins 和 animations；支持导入 clip 只能作为互通的一步，原生建骨、权重编辑、控制 rig、形态和动作编排都必须实际完成。[AR26]

## 骨架数据和创作模式

| 层次 | 正式持久内容 | 作者操作 |
| --- | --- | --- |
| ArmatureAsset | BoneID、父链、head/tail/roll、rest矩阵、连接、继承、deform/envelopes、B-Bone定义 | Edit模式创建/删除/挤出/细分、Fill/Split/Switch Direction、父子及对称 |
| ArmatureInstance 与 Pose | 相对rest的各模式变换、约束、锁定、自定义属性及动作绑定 | Pose模式FK、目标/pole、选骨录键和控制属性 |
| 组织和视图 | Bone Collections、Selection Sets、左右配对、颜色及custom shape定义 | 集合显隐、选择集合、In Front与控制形状 |
| SkinBinding | rig与mesh引用、稳定组/BoneID映射、权重、mask和bindingKind | Empty/Envelope/Automatic绑定、手绘修权重、单用户化 |
| PoseAsset | 单帧Action、Slot、部分骨presence、名称/目录/预览 | 创建更新、增删通道、选骨应用/混合/镜像 |

BoneID 与 Scene EntityID 使用不同类型。名称只用于显示和用户显式映射，重命名不能让蒙皮丢失。共享 rig 的 rest 编辑影响所有实例，操作前列出使用者，允许 Make Single User；提交时验证相关权重、动作、约束、段缓存和几何。Edit Rest、Pose 偏移与整个对象变换严格分离。[AR34—AR38]

简单 Full 继承的 FK 基准是：子骨最终 pose 等于父骨 pose、父 rest 的逆、子 rest、子作者偏移依序相乘；根骨是自身 rest 乘作者偏移。零偏移时每根骨的 pose 等于 rest。六种 Inherit Scale、Inherit Rotation、Local Location 与 Relative Parenting 采用独立 ParentTransform 组合，不用这个简式代替所有模式。Full 模式保留 shear；Fix Shear、Aligned、Average、None、None Legacy 逐个金标。[AR35]

## Bendy Bones 的完整实现

每骨支持 1—32 段、Straight/Curved mapping、Auto/Absolute/Relative/Tangent 两端 handles 和稳定 handle BoneID。持久 rest 定义与 Pose 动画分开；Pose 的 curve X/Z 四项、ease 两项、roll 两项、scale in/out XYZ 六项共 14 个标量进入 F-Curve、BBone Shape Keying Set 和 PoseAsset。段数、mapping、handle 类型和引用属于 rig 定义。[AR55—AR57]

1. 按 owner 与 handle 的完整姿态取得局部参数。Auto 起点依赖连接父骨，终点依赖连接子骨；Absolute 用端点位置，Relative 用相对rest位移，Tangent用方向。零向量使用固定本骨轴退化规则。

2. 合成rest与Pose：curve/ease/roll相加，scale相乘；继承前骨Roll Out。Scale Easing及handle Ease开关同时影响ease和对应curve offset，不能只改柄长。

3. 建立端点位于本地Y轴的三次Bezier。柄长使用固定切线圆弧系数与ease；scale校正按源算法分离。先用32步前向差分估近似弧长，再按两端Scale Y的对数/指数间距分配反求采样参数。

4. 变形生成N+1个joint矩阵，显示生成N段体积矩阵。切线、roll和横向scale按固定算法生成frame；rest和pose分别求出，再组合pose相对rest的段变换。线性cache还有额外映射槽，不能按N直接分配所有数组。

5. Straight按rest head-tail投影；Curved使用rest段边界BSP及反向平滑。每顶点的原骨权重仅分给相邻两个joint，不改写作者骨权重。

6. 段结果供蒙皮和约束共同使用。普通shape target主要取曲线位置，Copy Transforms及Armature使用规定的完整段变换；单段骨走固定线性分支。

Curved mapping 不是另写一个最近点求解器。固定实现的 BSP 深度、端部虚拟段与平滑系数 0.222、3、7 都有明确源码；切线圆弧系数在接近平行/反平行时使用 1e−5 的分支容差。Mini3D 独立实现这些数学规则并记录算法版本，不能用“视觉差不多”的均匀 t 采样冒同名模式。[AR56—AR57]

B-Bone 节点依赖 owner 完成姿态以及前后 handle；继承上游 end-roll 且上游分段时还依赖其 segments。两骨互作handle本身可以合法，不能直接按BoneID引用环拒绝；只有实际操作依赖成环才在编译时拒绝并定位。段缓存只在这些定义/姿态身份变化时失效；显示、网格和约束不能各自维护另一套曲线。[AR54—AR55]

## 原生 LBS 与 glTF 绑定分开

原生 Armature modifier 在当帧骨架对象空间变形。令 A 为骨架对象世界矩阵，M 为网格对象世界矩阵，P 为骨 pose，R 为骨 rest。满影响、有效权重归一后的操作依序是：先把当前 modifier 输入点从 mesh 空间变到 armature 空间；对每骨应用 P×inverse(R)；加权后变回世界空间。[AR40]

native world point = A · weightedSum(P · inverse(R)) · inverse(A) · M · inputPoint

因此所有骨处于 rest 时输出恒为 M×inputPoint。只移动骨架对象且保持 rest，不会自动拖动一个未随父级移动的网格；网格与骨架共同父级的动作则由各自世界矩阵体现。两个不同对象矩阵的 mesh 共享 rig 时，各自换算，不能共用一个错误的对象相对绑定。

公式中的权重是过滤 Deform/匹配组/Envelope 后的有效贡献，再按总贡献归一；整体 modifier mask 是另一层混合。固定源码在总贡献大于 0.0001 时才变形，否则保留输入点。作者权重不因求值而重写；未匹配、NoDeform、阈值两侧、Envelope与组组合都要金标。零权顶点和小于阈值的点不能漂移。

glTF skin 的世界结果使用当帧 joint world 乘固定 inverse bind matrix 后加权；规范要求忽略 skinned mesh node 自己的 transform。renderer palette 中的 inverse(meshWorld) 只是抵消后续渲染物体矩阵，不产生原生绑定的对象动画语义。缺少 IBM 时按规范 identity 处理，不能从当前姿态猜一份。[AR27]

glTF world point = weightedSum(jointWorld · inverseBindMatrix) · inputPoint

SkinBinding 必须持久区分 NativeArmature 与 ImportedGltfSkin。原生到glTF只有在相对对象变换等价可证明时直接转换；相对变换随时间变化时需为每个mesh重建joint动画或视觉Bake，验证路径误差，不能表达就明确拒绝。内置raw Euler、二维Bezier柄、B-Bones和约束都不能靠直接复制几个字段无损往返。

## Preserve Volume 采用有缩放残差的 DQ

纯刚体双四元数只存八个浮点数，不能表示全部非均匀scale、shear和反射。固定Blender算法包含 regular quaternion、dual translation、affine residual及scale weight。以rest矩阵作为分解基准，采用其轴向正交化规则；负determinant进入残差分支。不能任意替换为一次polar分解再宣称相同。[AR41、AR53]

1. 根据每骨或每B-Bone joint的完整变形矩阵与rest基准，构造旋转平移DQ和scale/shear residual。

2. 以当前modifier阶段的armature-space点作为pivot，把residual对该点的位移转入dual translation；需要完整属性transport矩阵时保留相应抵消。

3. 按权重块中持久influence entry次序累积，B-Bone在每entry内固定index再index+1。DQ hemisphere可以翻派生符号，但残差scale权重保持正，不回写作者quaternion。

4. 按总贡献normalize，给无scale的贡献补identity残差，再应用最终DQ与残差；CPU/GPU使用同一顺序、阈值和分支。

贡献次序是持久数据语义。每顶点稀疏/CSR entries保序保存、复制和Undo；修改/Normalize原位进行，删除保持其余顺序，新entry追加，重复BoneID准入拒绝而非隐式合并。权重块hash、deformation identity与CAS digest包含次序；UI列表排序和palette索引整理不得重排实际归约。每顶点GPU按同序串行累积，长entry走同语义CPU路径。

Mirror的双射BoneID映射保持entry顺序；Transfer按固定来源点/边/三角corner顺序遍历，以BoneID首次出现确定输出entry位置，再按访问次序累加；同距离来源的tie使用稳定几何ID。各mapping模式的具体访问规则在P1冻结并金标，不由unordered_map迭代决定。Envelope-only按持久boneDeformOrder遍历，新建采用骨创建顺序、导入保留来源顺序；ArmatureConstraint按持久target列表顺序。[AR40—AR41]

排序会产生可见差异，不能只当浮点舍入噪声。例如等权纯旋转A=(1,0,0,0)、B=(0.6,0,0,0.8)、C=(0.6,0,0,−0.8)，A→B→C得到identity，而B→C→A得到约Z116度。固定源码按dvert权重存储顺序选择hemisphere；金标必须保留实际输入贡献次序，并覆盖重排前后结果。本方案不承诺不同输入顺序无条件等价。[AR40、AR53]

LBS与Preserve Volume作为两个明确算法分别验收。180度附近、偏轴rest、非均匀scale+rotation、shear、单骨与多骨反射都必须有golden fixture。GPU超容量时可以执行同一DQ算法的CPU路径；不能自动转成LBS并记完整Preserve Volume。若这些必选用例未通过，该功能族保持未完成；设计闭环不代替实际差分。[AR40—AR41]

## 法线和 GPU 能力

法线按来源建立两个oracle。原生生成法线依据最终变形拓扑及明确的平滑/硬边/分裂corner规则重算；导入或用户自定义normal保留作者attribute，按声明的变形transport规则变换，glTF morph NORMAL先按其adapter应用。把作者normal换成重新生成normal必须是可见、可撤销的策略选择，不能在rest状态就抹掉原美术法线。

CPU与GPU按相同来源、normalPolicy和deformation identity验证。简单的加权逆转置不等于任意形变的精确几何法线；GPU不满足所选策略时，使用CPU normal/vertex流。退化面采用固定零面积处理和诊断，反射处理culling/绕序。拾取和bounds也使用最终变形，不用rest mesh冒充。[AR40、AR42]

OpenGL4.1启动时查询实际UBO、TextureBuffer和vertex attributes能力。规范最低uniform block为16KiB，不能据此保证每个rig都有256个mat4的净容量；DQ残差、法线和其他uniform还会占空间。可使用UBO/TBO或分区palette，超限走CPU同语义。SSBO/compute不作为GL4.1必需能力；变形上传、palette及normal上传计入真实性能。[AR42]

## 完整权重创作

权重以稀疏可变长组存储，组绑定稳定BoneID；非负、锁组、零和及超影响数有明确规则。Normalize只操作未锁组并说明目标总和；没有可分配余量时返回诊断。GPU固定影响数不是作者数据上限；Limit Total必须是显式有损作者操作，绝不为适配GPU静默截断。

Weight Paint提供Draw/Blur/Average/Smear、强度/半径/falloff、顶点/面和前后遮罩、骨与组选择、镜像。数值工具覆盖Normalize/All、Mirror、Smooth、Transfer、Invert、Clean、Quantize、Levels、Set、Gradient、Limit Total、Sample Weight/Group和锁定子集。Transfer保存来源mesh及空间映射，拓扑或来源版本变动使准备结果失效。[AR39]

Automatic Weights采用可见骨距离和网格连通性的热扩散路线；Empty Groups、一次Envelope赋权和实时Envelopes分别呈现。热权重在定义良好的离散Laplacian和约束上解稀疏系统，验证残差、有限值、非负性、孤立分量和总权重，再统一提交。求解失败保留原权重，用户可选择Envelope或手绘，不把简单反距离权重标为bone heat。[AR39、AR58]

稀疏矩阵库和IK的SVD能力是新增、确有用途的依赖候选，可优先评估Eigen的固定版本；当前仓库只有glm等依赖，未假设已有Eigen。依赖版本、构建体积、迭代取消和许可记录在P1决定；这不授权复制Blender GPL实现进入项目。自动权重算法也不承诺所有网格无需人工修正。

## 标准 IK 与 Spline IK

先用两骨解析IK建立target/pole/reach夹具，但完整IK族还需支持多链树、链长、Use Tail、stretch、关节自由度/limits/stiffness、position与rotation weights、influence和无目标编辑。一般求解以固定Blender IK中的SDLS/SVD路径为行为参照；DLS是开发对照路径，不能仅用两骨或简单CCD宣称完成。[AR50、AR59]

推荐每帧从cold FK建立Jacobian，按目标/自由度权重缩放，用选择性阻尼处理近奇异方向，限制迭代角步并应用关节限位，再更新FK与残差。位置和旋转任务及多目标优先关系需要固定规则。SDLS的公开研究和pinned源码提供具体算法依据，但本轮未运行求解器。多解问题要分别检验目标/限位满足、确定性和参考姿态，不能只用end-effector落点隐藏异常肢体姿势。

Spline IK由原生Bezier/NURBSCurvePath驱动，记录chain bind、offset、radius、Y长度模式、XZ体积模式和相关参数；路径抽样与弧长表按所用约束语义分别定义。曲线tilt不自动等同骨roll；固定Blender路径不继承tilt的限制要遵守。与标准IK重叠时按固定优先规则，避免两套求解写同一骨。[AR50]

控制rig必须完成FK/IK blend与snap：在切换前取完整最终姿势，转换到指定控制骨的作者语境，校验结果与残差，再一次提交参数与键。它属于完整工作流硬门，不作为额外功能点重复加分。iTaSC纳入E02；Animation与Simulation的不同初态、缓存和任意seek合同见第 A25 章。

## 姿态资产与中间姿态工具

PoseAsset基于单帧Action，支持部分骨、多Slot、多骨架的匹配与应用。目录/缩略图/搜索、Adjust/Replace/Add/Remove通道、交互blend与mirror都进入作者闭环。左右镜像按明确rest-space配对，不通过翻转一个Euler轴猜测；跨不同骨架的重定向要有显式映射与rest/骨长规则，未匹配时不盲用相似名称。

Pose工具包括Clear、Copy/Paste/Flipped、Flip Quats、Propagate、Blend with Rest、Push、Relax、Breakdowner、Blend to Neighbor。Propagate封闭为Next、Last、Before Frame、Before Last Keyframe、Selected Keys、Selected Markers六种终止规则。Selection Sets与Bone Collections分开。X Mirror/Relative Mirror及Auto IK不兼容组合要有明确守卫；所有预览取消恢复同一作者快照。[AR36—AR38]

## Shape Keys 和 Lattice

Mesh与Lattice交付完整相对及绝对形态作者路径。Relative key保存形状快照，或带明确Basis版本的可还原delta；每键相对指定Reference Key的差与Value/mask相乘并累计到Basis。改变Relative To会改变减去的参考，不能不提示就改写原key形状。Value支持低于0和高于1，多个键可同时生效。[AR43]

relative shape = basis + sum(value · (shape − reference) · mask)

Absolute key以Evaluation Time控制顺序形状，支持Linear、Cardinal、Catmull-Rom、B-Spline及Retiming。Author界面含Add/From Mix、删除/重排、每key Mute、Mirror/Topology Mirror、Join/Transfer、Pin/Show Only和当前mix编辑。Make Basis、Apply to Basis、Apply All各按其语义更新基础形状及其余键，作为显式可撤销命令；Make Basis涉及参考重建，不能只改列表第一行。新顶点必须有明确对应；无法保留ShapeKey和权重语义的拓扑编辑阻止或显式重绑定。Curve/Surface完整形态工作流纳入E02，按第 A25 章补齐控制点类型、拓扑、编辑与真实曲面消费；实现前不能把建设目标说成已达4/4类型。[AR43—AR44]

Lattice有UVW分辨率、点选择编辑、插值和Outside；编辑提供沿U/V/W的Flip(Distortion Free)及Make Regular，后者重建规则格点，不等同清除对象变换。modifier有Strength与组遮罩，可让多个mesh共享一个控制笼。笼的ShapeKeys也可由Action/NLA/Driver控制。CurvePath与Hook为路径/骨控制提供稳定原生入口；Hook绑定点ID和控制对象/骨，改变点顺序不能错绑。[AR45]

Shape Keys在源几何阶段求值，随后按用户显式modifier顺序执行。Mirror/Subdivision传播vertex/corner/权重/形态映射，Lattice/Armature按其阶段输入变形。顺序不可交换；不支持的组合给出明确能力诊断，不能退回隐式固定“先骨后全部modifier”的流程。

## 互通与完成证明

glTF导入保留时间秒、STEP/LINEAR/CUBICSPLINE、skin/IBM、morph等规范语义；转换到本地时以有理fps换算。原生Bezier、drivers、constraints、B-Bones及非线性时间编排导出时按明确Bake范围/误差处理。改变旋转表示、压键和重定向都保留源动作，并报告可能丢失的作者语义。

本章各能力均须经历原生UI创作、API等效操作、保存重载、Undo/Redo、任意seek及视口/拾取/输出一致验证。单个导入模型播放成功、单次数学探针或仅有CPU数据结构，都不能替代原生角色创作完成证明。

# A17 总体验收矩阵

每项验收保存输入、期望数值/状态、实际结果、版本和来源。Blender 常规数值参考初始采用 value 绝对 1e−6 加相对 1e−6、位置 1e−4 场景单位、旋转 1e−4 rad 等分属性容差，P0 根据单位和值域冻结；极端连续角使用 Mini3D 高精度不变量，不能要求 Blender float 与 binary64 逐位相同。

| 编号 | 必须覆盖的用例 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| V01 旧稿 | 格式 1—4、720.000000001、Constant/Linear、端点 | 声明字段值与 ID 精确，旧视觉结果等价 |
| V02 容量 | 四类最大迁移夹具、>10k 静态 | 最终 schema 机械证明；预算内完整，超限原稿不变 |
| V03 Bezier | 非线性 time、交叉内部柄、平导数、垂直/零柄 | 正确求逆，误差有界，不因小 residual 误成功 |
| V04 自动柄 | 新用户默认、AutoClamped、CONT_ACCEL、循环边界 | 与固定版本普通曲线金标一致 |
| V05 值域 | 正端点负过冲、无极值跨零、float 量化 | 整段 Scale 合法；实际组合失败不部分发布 |
| V06 Euler | 170→190、170→−170、720、部分轴、奇异 tie、q/−q | 连续作者值稳定，确定 lifting，取消不折叠 |
| V07 多选 | 父子双选、负 scale 相机、G/S/R 累计圈数 | matrix/rawEuler/signedScale/rigid 全部正确 |
| V08 历史 | 拖拽、取消、no_change、Undo/Redo、复制/删除 | 一次手势一次历史，固定 ID、redo/clean 保持 |
| V09 共享动作 | 同 Slot 两 owner 命中同 Key | 规范去重；不会重复 delta |
| V10 NLA | 稀疏轴、域内空档、mute、Replace/Add/Combine | 底值与 presence 正确；Scale 例得到 2.5 |
| V11 NLA 时间 | 小数 repeat、内部边界、终点、reverse、HoldStrip | 连续跨度与播放帧数分开；Constant 精确边界正确 |
| V12 作者值 | NLA 低权重、约束全影响、AutoKey cancel | 最终值不误录输入；不可逆 Tweak 明确限制 |
| V13 属性 | tint、灯、FOV、祖先 visibility、camera cuts | 各消费者同源；缺镜头不 fallback |
| V14 约束 | 环路、world shear、Track To 退化、任意 seek | 合法affine保留；作者写回不可表达才拒绝，无上一帧依赖 |
| V15 准备 | Preparing/Ready/final guard 的取消、过期和 stale | 零部分变更；提交后取消返回真实结局 |
| V16 观察 | 旧结果、迟到 paint、重复 swap、上下文变化 | 画面完整身份匹配，旧 ledger 不当当前凭证 |
| V17 导出 | 完整包前后、intent、publish、manifest 各崩溃点 | Ready 才可恢复；pending 证据补记，不认领他文件 |
| V18 权限 | 缺每一项权限、读写根分离、根撤销、路径竞争 | Native/bridge 同时拒绝；不覆写、不越根 |
| V19 性能 | S/M/L、linked/NLA fan-out、可见 Graph、60/120 fps | 按完整口径达标；无伪造加速比 |
| V20 发布 | 完整 Release/Debug、真实 MCP、30min、DPI、Windows | 环境跳过明确，失败未被旧结果替代 |

本轮完成了只读源码研究、官方语义核对和独立数学算式检查。没有运行新的 Windows Mini3D、真实 Blender 差分、GL 导出或性能测试。因此 V01—V20 是后续实现的完成标准，不能在本报告中预先打勾。

## 扩展能力的专项验收

下表延续 V01—V20。全部为实施时需要生成的证据，本轮只完成设计与源码审查；未运行新增产品、Blender 差分、性能或发布测试。每一族除数值通过外，还需满足第 A20 章的原生作者与持久化条件。

| 编号 | 新增验证 | 必须击穿的反例 |
| --- | --- | --- |
| V21 | 所有旋转及模式转换 | 六 Euler 顺序、多圈；四条 quaternion F-Curve 与 Pose/glTF 混合区别；q/−q、±identity、阈值及分数幂 |
| V22 | NLA/曲线全选项 | 全部八类修饰器、12种混合工具、samples/bake、Transition/Meta、Animated Time/Influence、Full/Lower/Pin Tweak |
| V23 | 属性/操作依赖 | 动画源驱动另一属性、raw 与最终空间、几何反馈环；隐藏未请求节点出错仍阻止整帧发布 |
| V24 | 原生 FK 与 rest | 六继承模式、rest 编辑、多实例、多 mesh；Full shear 和负 scale 的最终 affine 保留 |
| V25 | 绑定语义 | Native rest 不变性、仅移动 armature 对象、相对运动、多 mesh；glTF IBM/缺省 IBM/mesh node transform |
| V26 | Bendy Bones | 1/2/5/16/32段，14通道、四类 handles、弧长/Scale Y、Straight/Curved、相邻段和完整目标约束 |
| V27 | LBS 与 Preserve Volume | 0.0001贡献阈值、mask、NoDeform；DQ residual、pivot、180度、有符号/非均匀scale和shear、稳定顺序 |
| V28 | 权重作者与求解 | 锁组、Normalize、镜像、Transfer、Heat失效无损；超GPU影响数不截断，取消/历史/单用户化 |
| V29 | 标准 IK 与 Spline IK | 奇异、不可达、多目标、相交链、limits/pole/stretch；cold seek、解算残差、curve radius/roll及顺序 |
| V30 | Shape Keys/Lattice/路径 | Reference不是总等于Basis、负/超1值、Absolute time及4插值、拓扑编辑、Hook稳定点、modifier顺序 |
| V31 | Normals 与几何消费者 | 生成/作者normal两种oracle、morph NORMAL、反射、退化面；CPU/GPU、picker、bounds、PNG同一身份 |
| V32 | 持久化/API/最大容量 | typed owner、bulk长度/溢出/精度、共享展开、旧V4极限SaveAs、权重笔触、角色快照和能力权限 |
| V33 | 角色全链路性能 | C1/C2/C3、B-Bone及Bake超预算、CPU fallback、冷scrub、30分钟；同时报告失败和峰值 |

## 六个作品流程硬门

W1—W6不重复增加功能分数，仍是核心原生创作硬门；v2.3另增加W7—W10，见第 A33 章。每个流程使用固定资产和脚本，从原生UI开始，并保留等效API、保存重载、撤销及最终输出证据。导入现成角色不替代W1，Bridge演示不替代原生签收。

| 硬门 | 端到端作品任务 | 通过证据 |
| --- | --- | --- |
| W1 原生角色创建 | 静态左右对称 mesh → 原生建骨/Collections/Selection Sets → Heat或Envelope绑定 → Weight Paint修权重/锁组/Normalize → FK录键/曲线 | 可编辑工程、屏幕流程、raw作者快照和最终姿态；中途取消及Undo/Redo无损 |
| W2 控制 rig | target/pole/limits → FK/IK blend与snap → Child Of空间切换 → animated influence与Visual Keying | 切换前后匹配姿态、角/位置残差、作者键及完整约束阶段；任意seek相同 |
| W3 面部与形态 | Relative/Absolute Shape Keys → custom property → Simple Driver/Driver F-Curve → mesh及Lattice形变 | 真实面部或软体表面变化；变量/表达式错误诊断、reference切换、保存与API等效 |
| W4 动作编排 | 多Slot及多rig复用 → linked/single-user → PoseAsset → Push Down/Stash → repeat/time remap/Combine → Full/Lower Tweak | 资产共享与身份正确，选骨presence保留；复杂NLA可编辑并可Bake到独立动作 |
| W5 变形和消费 | B-Bone handles/segments → LBS/DQ → 非均匀、有符号scale和shear → normals/BVH/bounds/拾取/输出 | CPU/GPU或同语义fallback通过；完整场景与几何身份匹配，作者normal不被静默覆盖 |
| W6 持久化交付 | 多rig多mesh复制删除 → Cancel/Undo/Redo → Save/Reload → glTF必要Bake及误差报告 → PNG持久任务恢复 | 固定ID恢复、最大作品兼容、完整资源快照、逐帧哈希/权限、实时与离线同场景结果 |

W1—W6 任一失败，整体发布门保持未通过，即使已验证行数超过120也不能越过。阈值用例采用数值金标，作者任务采用实际交互与持久内容证据；不可用演示视频、单一截图或分离的数学测试代替完整流程。

# A18 算法与交互历史专家审计

历史审计说明：本章记录原 v2.2 的算法设计发现及当时修订，不是本次三级审查或新产品实现证明。现行联合裁决以 J03—J13 为准；历史记录用于追溯反例。

本章保留v2.1/v2.2主体研究的算法与交互审计。以下有效数学和事务合同继续适用；当时的范围与通过结论仅作历史证据，新增范围按第 A23—A33 章另行执行与验收。

A01—A11是原始审计P1问题，历史范围内已经闭环；A12—A15是精确化和阶段验收记录。A07/A14/A15在本次扩展后按新合同重写，交由第 A21 章复核。这里的P1是审计优先级，不是实施阶段。设计通过不等于产品实现或Blender差分已通过。

### A01 新用户默认值

发现与反例：仅写 Bezier+AutoClamped，再把 ContinuousAcceleration 当可选增强，会错过固定版本的实际默认。

最终合同：最终默认三者同时成立；开发中的 NONE 平滑不计默认复刻完成。依据实际 DNA 与 animrig 初始化，而非裸 RNA 默认。

实施验收：清空用户配置后真实插键，核验键类型、smoothing、有效柄和数值结果。见第 A05 章。

### A02 控制柄校正与合法域

发现与反例：按两侧总长共同缩短不同于固定源码；要求 P1.x≤P2.x 又会拒绝合法 [0,1,0,1] 时间曲线。

最终合同：采用单一方向规则，左右柄分别按段跨度校正，x/y 向量同比缩短；原柄与有效柄分离，允许内部时间控制点交叉。

实施验收：单侧/双侧超长、垂直/零柄、极近子帧和精确端点；明示与 Blender 最短柄距和近键吸附的差异。

### A03 平导数下的输出精度

发现与反例：Bx=[0,1,0,1]、By=u，在 t=0.5+1e−12 时，若只看 time residual，可能停在 u=0.5，value 误差约 6.3e−5。

最终合同：保留参数 bracket，Newton 与二分结合，终止同时受输出误差界控制，失败给诊断。

实施验收：平导数、很小时间跨度和大 value 梯度；达到迭代上限不能返回错误成功值。

### A04 Scale 全区间合法性

发现与反例：从 1 线性到 −1 没有内部极值，端点 abs 都合法，中间仍为零。

最终合同：求完整 min/max 区间，必须整体在正域或负域；不只对极值点分别检查 abs。

实施验收：单调跨零、正端点负过冲、0.001 边界、自动柄变化及实际 float 消费。

### A05 部分轴与作者默认值所有权

发现与反例：若默认值归当前 Action，换动作可能重 seed；若 G 用 base reference 反解旋转，当前 720 度可能被录成 0。

最终合同：OwnerAnimationDefaults归typed owner持久所有；动画手势使用当前authorEuler，纯G不重建旋转/缩放。

实施验收：首次部分轴录键、换动作、PushDown、Stash、mute、G 保留 720 和完整 R 转数。

### A06 NLA 稀疏分量与默认域

发现与反例：上层只有 X 却补了 Y 再 Add，会误加 Y；从 owner Scale=2 与 action=4 混 0.5 会误得 3。

最终合同：Action 返回 presence；域内从类型默认初始化，域外保留 owner 值；Scale 例正确为 2.5。

实施验收：稀疏轴、空档、不同 Slot、曲线 mute、strip mute、track disable 和 V1 直接动作路径。

### A07 布尔不能套任意标量混合

发现与反例：visible 的 Replace 权重 0.5 得到非 bool；任意按 0.5 阈值转换与 Blender 编码不同。

最终合同：布尔键Constant，混合后按固定1−FLT_EPSILON阈值转bool；hidden同向编码与visible UI取反分开，第 A08 章规定单一真源。

实施验收：检验五种blend、分数权重、阈值两侧、累计后才转换、旧visible迁移和hide编码。

### A08 NLA 时间过定与零跨度

发现与反例：Action [1,3] 连续跨度为 2；将含末帧帧数套进去会错算 repeat；单帧动作又不能除以零。

最终合同：sourceRange/origin/scale/repeat 为真源，fullEnd 派生；内部边界与最终端点分开，零跨度用 HoldStrip。

实施验收：整数/小数 repeat、reverse、trim 相位、同轨接壤与多分量单帧 Pose。

### A09 Constant 的负时间镜像

发现与反例：右连续 Constant 原函数反放后会出现另一侧跳变，仅重排键和手柄不一定能精确表达。

最终合同：Graph 镜像作为作者布局操作明示差异；精确反放采用 NLA 原函数时间映射。

实施验收：跳变前、精确边界和边界后分别取样，不能只测整数键。

### A10 最终结果不等于可编辑输入

发现与反例：lower=10、Action=20、Replace 0.5 得 15；把显示目标 16 直接写 Action，会得到 13。

最终合同：作者输入与只读最终结果分开；仅可逆单实例 Tweak 允许现场编辑，否则独立编辑或 Bake。

实施验收：低权重、weight0、重复实例和全影响约束；AutoKey 取消零历史。

### A11 Euler 逆解的确定 tie

发现与反例：reference 为零、Ry180 输入时，y=180 与 −180 等距；依赖 rounding mode 会改变后续旋转方向。

最终合同：先过滤预算和重构，再按 raw-degree 平方欧氏距离；等距取最终 raw tuple 词典序。不保存额外解族标签。

实施验收：q/−q、奇异和非奇异等距、边界、Undo/Redo 与保存重开稳定。

### A12 完整 Pose 的等价标准

发现与反例：identity q 配 scale(−1,1,−1) 与 Ry180 配正 scale 矩阵可相同，但相机独立 rigid 朝向相反。

最终合同：同时保持 rawEuler、signedScale、rigidWorldRotation 和 matrix，不能只验证矩阵重构。

实施验收：负缩放相机/灯、父链、多选、G 保圈数、R 360/720 和精确取消。

### A13 零柄与 HoldStrip 精确化

发现与反例：Aligned 归零可能除零；trim 越界相位不明；同帧九通道 Pose 并非整个 Action 只有一键。

最终合同：冻结有效对侧方向，否则拒绝；trim 在 full interval 内；Hold 按全部 presence 分量采样。

实施验收：单侧/双侧零柄、API 错侧、九通道同帧、非零 Action 内单键分量。

### A14 约束空间与依赖范围

发现与反例：仅列约束名字不足以声明全空间全选项；节点级保守图可能拒绝 Blender 的某些局部空间组合。

最终合同：完整V2改为25/29类，公开适用选项逐一冻结；操作DAG区分空间和阶段，最终affine保留shear，B-Bone依赖纳入。

实施验收：退化有固定结果或诊断，seek无历史依赖；Legacy Offset、Geometry Attribute和B-Bone完整分支见第9/16/20章。

### A15 功能与工期口径

发现与反例：原A+B范围无法支撑至少八成目标；仅提到角色路线也不等于建设承诺。工程人周不能直接换成保证日历周。

历史v2.2合同：A+B+C+D共同纳入当时发布；149族计划135族，九核心域与六流程硬门，90—142工程人周另计QA。v2.3已由第 A23—A33 章扩展范围、全项交付目标与底层预算取代，此条保留当时审计依据。

实施验收：发布说明逐项对照实际 describe 和功能验收，不用“全面复刻”覆盖未完成范围。

# A19 系统与接口历史专家审计

历史审计说明：本章记录原 v2.2 的系统设计和旧配置结果。本次新的 Job/Busy/Ready/epoch 合同见 J06；历史记录不能被当作 v2.3、合并稿或产品的重新签字。

本章保留v2.1系统独立审查：迁移、ID、工作量、取消、缓存、有效状态、导出、文件权限与恢复。S01—S09为原始审计P1问题，历史方案已完成复核；这些基础合同继续适用。本次角色/Driver/几何带来的新增风险以第 A21 章结论为准，全容量和实际系统验收仍待实施。

### S01 严格迁移与旧格式边界

发现与反例：Scene::replaceNodes 对合法 [2,0,0,0] 再归一化；旧 1—3 读取与 V4 64 MiB 合同不同；静态节点可超过 10k。

最终合同：validate/adopt 保留按声明类型解码的值；显示单位化不写回；保留旧读取路由和静态容量，迁移不强制启用 Pose。

实施验收：分别验证 raw 值与视觉矩阵两个 oracle；>10k 静态可 Base 打开和预算内另存。见第 A11 章。

### S02 迁移体积证明

发现与反例：0.1 解为 float 后用 double JSON 输出可变长；旧非动画 64 MiB 不能直接当重编码上界。

最终合同：撤回小于 147 MiB 的证明；按 binary32/64 roundtrip 输出，精确计数并无损拒绝超限。256 MiB 是初始预算。

实施验收：P1 做最终 schema 机械上界及四类最大夹具；必要时调整表示/cap，之后才承诺最大合法 V4 全容量另存。

### S03 存储与工作量预算

发现与反例：10k owner linked 九曲线 Slot，可产生 90k 绑定分量；stored curves 不能界定实际工作。

最终合同：分别限制存储、活跃实例、resolved samples/mixes、依赖边和 prepared visits，编译时估算，超限整次拒绝。

实施验收：S/M/L 外增加 linked fan-out、最大 NLA 重叠和约束边夹具；候选限额不等于性能已达标。

### S04 ID 与共享别名

发现与反例：两个 owner 指向同 Key，按 owner 地址批量移动可能重复 delta；撤销后分配器回退可能复用 ID。

最终合同：规范目标解析后去重；ID 分 kind/文档域，已发布 ID 不复用，Redo 固定；cursor 绑定完整查询和来源。

实施验收：linked 同键拒绝或合并一次、独立复制、Undo 后新建、跨版本及换查询分页。

### S05 已开始准备的取消

发现与反例：300k 键同步准备会阻塞 UI；当前 ledger 对 started 返回 cannot_cancel_started，不能代表过程可取消。

最终合同：独立 PreparedOperationID、分块、作者语境与来源绑定、最后 guard、另一条 commit mutation。

实施验收：Preparing/Ready/guard 前取消、过期、stale 均零键零历史；提交后返回真实结局；量测取消延迟。

### S06 有效状态覆盖所有消费者

发现与反例：Renderer 仍读 live surface/mesh binding，lighting 有基础 fallback；只迁相机灯容器不能保证 tint 或导出快照。

最终合同：统一 effective TRS/属性/照明/资源/约束；缓存依赖覆盖来源；发布结果不可变；camera cut 错误不 fallback。

实施验收：viewport/picker/bbox/capture/export 同源；tint 不上传 mesh；旧 snapshot 持有时新帧不覆盖内存。

### S07 持久导出与快速开始

发现与反例：进程 ledger clear 会清空结果；仅 hash 无法重建未保存场景；完整大包同步打完才返回又违背响应性。

最终合同：先持久 intent 与 JobID 返回 Preparing，再分块构造完整包；Ready 才可跨进程恢复；不完整则 NonResumable。

实施验收：intent 前后、回复前、包前后、Running 崩溃点；新 session 幂等找回，不捕获另一份场景。

### S08 发布竞争与未记清单帧

发现与反例：普通原子 rename 可能覆写后来出现的文件；自算 PNG hash 不能证明它属于预期帧。

最终合同：专有目录、no-clobber、publish 前持久 pending-frame identity/hash，之后 Committed；无 intent 同名文件 Conflict。

实施验收：路径竞争、publish 和 manifest 间崩溃、hash/尺寸不符；保留完成帧，只清理自身临时文件。

### S09 权限和读写根

发现与反例：当前方法目录单 permission；file.write 不授权重读 snapshot/manifest/PNG，MCP 单侧检查也不保护 Native。

最终合同：逐方法 allOf 在两端执行；start/resume 根同时可读可写，metadata 仅定位，根撤销后旧 JobID 无绕过能力。

实施验收：分别缺四项权限、只写根、根改变、源资产越界、元数据权限读图，均不发布快照或帧。

## 历史 v2.2 审查裁决与适用边界

以下v2.1/v2.2审查记录保留当时闭合合同。最大V4全容量SaveAs、持久输出/权限/崩溃和性能仍是实施硬门。第 A21 章两条轨道的结论仅针对当时合并文本；本次新增范围由第 A23—A33 章另行定义和审查，不能沿用历史“无阻塞”作为新范围验收。

以下记录是一组AI代理的历史独立设计审查，不是人类专家签字或第三方认证。历史“未发现设计阻塞”只适用于当时已审查文本，不证明本次扩展、未来实现或完整官方leaf映射已经通过。

## 历史 v2.2 研究协作记录

| 角色 | 指定启动配置 | 执行结果与边界 |
| --- | --- | --- |
| Blender 行为研究 | gpt-6-luna / max | 完成官方资料与行为研究；最终采用主代理核实的官方源码 |
| 运行时与接口研究 | gpt-6-luna / max | 完成固定提交只读分析 |
| 算法与交互独立审查 | gpt-6.1-sol / max | 完成 A01—A15 及最后 A11—A13 关闭复核 |
| 系统与接口独立审查 | gpt-6.1-sol / max | 完成 S01—S09 及 v0.4 复核 |
| 专门数学专家分派 | gpt-6-astra / high | 平台拒绝该 effort，提示仅支持 xhigh；未擅自替换配置，未计为完成 |
| 主会话综合研究 | 当前会话标识 GPT-6 Astra Pro | 完成源码核实、方案整合与独立算式探针；未自动切为仓库期望主模型 |

模型配置按任务请求记录。工具没有提供 provider 最终实际生效值的独立回执，不能凭角色名称宣称已核验。专门 Astra/high 分派失败来自仓库 AGENTS 的指定配置与平台可用 effort 不匹配；该分支没有被计入审计完成数，也没有修改用户配置。[AR28]

## 主体研究数学验证的范围

主代理运行独立 Python Decimal 65 位算式探针，以高精度二分核对非线性时间 Bezier、平导数、Scale 过零和 NLA 混合，脚本中 5 个断言通过。它是研究辅助，不是 C++ 单测、Blender 运行或 Windows 性能。早期 146.51953125 MiB 只是条件算术，其前提被 S02 推翻，已撤回迁移保证，不能算有效容量验收证据。

## 最新提交的独立差异审计

北京时间 2026 年 10 月 9 日，另由独立审查代理复核 ebe24ce 至 5f5c82e 的 21 个变更文件清单、相关补丁、取消恢复与通知实现及新增回归断言。P2 精确取消修复已进入基线，未发现阻断此次报告修订的新增问题；已复核的 A01—A15、S01—S09 不重复计数。[AR02、AR06]

本次请求配置为 gpt-6.1-sol/max，实际生效值未独立验证。动画 Core、接口、schema、renderer 与性能测试未随提交变化；加载归一化与迁移门槛继续保留。提交日志的定向和组合测试属于既有证据，本轮未构建、运行产品测试或进行软件完整验收。[AR02、AR08]

# A20 原有功能族建设登记

本章保留原149个候选功能族及稳定ID，便于逐项追溯v2.2与v2.3差异。原来的延期/局部十四族全部转入建设；这仍是项目功能族登记，不是所有Blender能力的等权全集。新增GP、物理、VSE和blend使用独立EXT盘点，避免把大系统各算一分稀释难度。

当前旧表149族全部计划建设，149/149只描述计划承诺；实施证据均为Pending，实际Verified比例未测定。官方完整leaf映射仍待P0/E00完成，发现遗漏应增项并重算，不能删除难项。扩展体系尚无冻结总分母，不给全局100%或已完成率。

## 计分规则与发布判定

1. 冻结官方能力项→功能族ID→必选子项→原生/桥接层次→实现与证据的完整映射，记录Blender版本/提交、来源快照和方案版本。原149与EXT先分表盘点，关联复用项去重；GP/物理/VSE/blend已纳入扩展计划，不再列作永久排除。

2. 每族全部必选子项、相关owner/target类型及合法选项通过后记1，否则记0。不使用0.5部分分；Partial、UI stub、API-only、Deferred、Unknown及Pending都不能记作Verified。

3. 原149的80%最低候选门为120族，保留作历史比较；v2.3完整范围交付要求冻结后的全部承诺族及必选子项通过，不能以达到120族为由跳过本次补齐项。完成数与分母必须附版本及证据日期。

4. 十个原有域均按全项建设计划推进，AUX不再享有缺口豁免。域内Verified比例与宏平均可辅助报告，但不能替代逐项承诺、扩展系统分表和发布硬门。

5. W1—W10全部通过，旧作品兼容/精确历史、完整帧身份、数据/脚本/文件权限、实机性能与发行门通过。总体数字达标不能抵消任何硬门。

6. 冻结后不为提高比例而合并延期项、弱化必选子项、删除难项或把可靠性合同改成独立加分点。正式范围变化要版本化、说明原因并重新审计；新增遗漏默认扩大分母。

所有已列建设项均是交付承诺，不再把原135族之外的14族作为默认可删余量。阶段阻塞须记录依赖、责任角色、解决路径和决策出口；若需要缩范围，正式批准并版本化，不能默默恢复无限期延期。

| 状态 | 表中含义 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| P 建设 | v2.3承诺全部必选子项；未实现仍Pending | 证据Pending时仍为0 |
| F 局部 | 实施阶段仅完成子集；原十四项已全部转建设 | 0，保留分母 |
| B 阻塞 | 有明确依赖与决策出口；不得无期限延期或移除分母 | 0，保留分母 |

## 逐族建设表

每行“必选子项”是当前可审阅的封闭最低范围；表中未重复写出的共同项包括原生UI、等效API、稳定引用、Save/Reload、Undo/Redo、任意seek与有效消费者。实施不可仅凭表中文字数量少就免除固定版本该功能的公开选项。P0 leaf映射负责补齐遗漏并冻结；全部行的当前证据状态均为Pending。

## KEY 时间关键帧与录键 计划全部14族

官方依据：[AR17、AR29、AR30]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| KEY01 建设 | 时间及播放 | 统一游标、子帧、有理帧率、前后播放、跳键、Frame Dropping/Every Frame |
| KEY02 建设 | 工作范围 | 场景范围、预览范围、起止端点与播放策略 |
| KEY03 建设 | 插入及删除键 | 对象/骨骼/属性上下文插删、替换、清除动画 |
| KEY04 建设 | Auto Keying | Add/Replace、Only Active Keying Set、对象/骨变换和相机导航录制、历史及取消 |
| KEY05 建设 | Keying Sets | Loc/Rot/Scale/LRS、Available、Whole Character、BBone Shape 与自定义集合 |
| KEY06 建设 | Needed/Available/Visual Keying | 作者值判定、已有通道、视觉取样及不可表达结果诊断 |
| KEY07 建设 | Cycle-aware Keying | 可识别的无限循环定义下，插键时间与偏移正确回映 |
| KEY08 建设 | 关键帧类型 | Keyframe/Breakdown/Moving Hold/Extreme/Jitter/Generated 六种类型保留与显示 |
| KEY09 建设 | 时间编辑 | 移动、复制、缩放、吸附、镜像、精确碰撞策略 |
| KEY10 建设 | 键选择 | 单选/框选/套索/圆选/列选/关联选择，稳定 KeyID |
| KEY11 建设 | 通道整理 | 组/锁/mute/隐藏/过滤/pin/重排、Summary、错误通道和Revive Disabled |
| KEY12 建设 | 属性状态与命令联动 | 本帧键/其他帧键/草稿/Driver 状态、撤销重做、数值及焦点 |
| KEY13 建设 | 音频同步播放 | E01 Audio Sync、scrubbing、统一样本/帧时钟、设备重同步及离线混音；第 A24 章A1/A4 |
| KEY14 建设 | Layered Recording | 每次循环录制生成独立Action/NLA Track，私有录制缓存及按pass提交 |

## CUR 曲线与编辑工具 计划全部21族

官方依据：[AR13—AR15、AR31、AR32]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| CUR01 建设 | 基础插值 | Constant/Linear/Bezier、非线性时间求逆与精确子帧 |
| CUR02 建设 | 控制柄和平滑 | Free/Aligned/Vector/Auto/AutoClamped、NONE/CONT_ACCEL |
| CUR03 建设 | Easing families | Sine/Quad/Cubic/Quart/Quint/Expo/Circ/Back/Bounce/Elastic 及方向参数 |
| CUR04 建设 | 外推 | Constant/Linear 及端点、短曲线、空曲线规则 |
| CUR05 建设 | Graph 视图 | Pan/Zoom/Home、单位、Normalize/Auto Normalize、Local View、Ghost snapshots、2D cursor |
| CUR06 建设 | 曲线及柄编辑 | time/value变换含Rotate/Extend、吸附/镜像/游标对齐、Flatten/Equalize Handles |
| CUR07 建设 | 曲线混合编辑工具 | Breakdown、Neighbor、Default、Ease、Offset、Blend to Ease、Match Slope、Push Pull、Shear、Average、From Neighbor、Time Offset |
| CUR08 建设 | 清理与降采样 | Clean、Decimate Ratio/Error，误差预览及一次可撤销提交 |
| CUR09 建设 | 平滑工具 | Legacy/Gaussian/Butterworth 平滑、参数/边界与可撤销预览 |
| CUR10 建设 | Euler Filter | Discontinuity Filter，明确有损、多圈变化和旋转模式 |
| CUR11 建设 | Keys/Samples/Bake | Keys↔Samples、Bake Channels/Keyframes、帧区间及输出误差 |
| CUR12 建设 | Generator Modifier | Expanded/Factorized polynomial、order、additive |
| CUR13 建设 | Function Generator Modifier | Sin/Cos/Tan/Sqrt/Log/Sinc、幅度/相位/偏移与additive |
| CUR14 建设 | Envelope Modifier | Reference/min/max、控制点插删、逐区间包络 |
| CUR15 建设 | Cycles Modifier | 前后模式/次数、offset/mirror、循环边界自动柄 |
| CUR16 建设 | Noise Modifier | 固定算法版本及seed、blend/scale/strength/offset/phase/depth/lacunarity/roughness |
| CUR17 建设 | Limits Modifier | X/Y 上下界、端外行为 |
| CUR18 建设 | Stepped Modifier | step/offset/start/end |
| CUR19 建设 | Smooth Modifier | Gaussian sigma/filter width、子帧语义、与 Cycles 的互斥规则 |
| CUR20 建设 | 修饰器栈界面 | 有序栈、mute、influence、帧范围/blend、复制及多曲线应用 |
| CUR21 建设 | Sound to Samples | E01真实解码、频带/包络全部参数、samples/keys、原子曲线写入；第 A24 章A2 |

## ACT 动作与NLA 计划全部16族

官方依据：[AR16—AR18、AR33]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| ACT01 建设 | Action 资产管理 | 新建、命名、引用、复制、保留无用户动作与显式删除 |
| ACT02 建设 | Action Slots | Object/Pose/Camera/Light/ShapeKey Key/Lattice Key/Scene typed owner；多slot、共享与单用户 |
| ACT03 建设 | Action 范围与标记 | 手动/自动范围、循环说明、Pose/Action 局部 markers |
| ACT04 建设 | Push Down/Stash | 转为实例、保存未活动动作、避免重复贡献 |
| ACT05 建设 | NLA 轨道状态 | stack、mute、solo、lock、disable、active track 与独立会话 |
| ACT06 建设 | Action Strips 编辑 | 移动、拆分、裁剪、复制、吸附、范围变更 |
| ACT07 建设 | 条带时间映射 | offset/scale/repeat/reverse、小数重复、Hold 与终点 |
| ACT08 建设 | NLA 混合 | Replace/Add/Subtract/Multiply/Combine、稀疏域、旋转整组 |
| ACT09 建设 | Extrapolation 与 Blend | Nothing/Hold/Hold Forward、自动/手动 blend in/out |
| ACT10 建设 | Animated Influence | 权重的可编辑 F-Curve 与完整依赖 |
| ACT11 建设 | Animated Strip Time | Action 时间曲线、循环映射、非单调 seek |
| ACT12 建设 | Transition Strips | 相邻动作过渡、端点及变长编辑 |
| ACT13 建设 | Meta Strips | 组/解组、嵌套时间映射、复制和引用 |
| ACT14 建设 | Tweak/Edit Action | Full Stack/Lower Stack/Stashed+solo、Pin时间显示、独立动作及可逆录键 |
| ACT15 建设 | NLA Bake | 视觉结果转新动作、原栈保留/禁用、误差和完整撤销 |
| ACT16 建设 | Sound Clip Strips | E01 Speaker事件、音源/空间参数与离线混音；起点触发、声音文件时长，不套Action裁剪；A3 |

## RIG 骨架建立与组织 计划全部12族

官方依据：[AR34、AR35]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| RIG01 建设 | Armature/Rest/Pose 数据 | 对象、静态骨架、姿势分离，稳定 BoneID |
| RIG02 建设 | 基础骨编辑 | head/tail/roll、joint/body选择、Edit锁、创建/删除/G/R/S与连接骨守卫 |
| RIG03 建设 | 结构编辑 | extrude/subdivide/duplicate/dissolve、Fill/Split/Switch Direction、parent/connect/disconnect |
| RIG04 建设 | 组织编辑 | join/separate、名称及侧名、选择/隐藏/显现 |
| RIG05 建设 | 对称编辑 | Symmetrize、X-axis Mirror、显式左右配对 |
| RIG06 建设 | Bone Collections | 分层集合、成员、显隐、选择、solo 与颜色 |
| RIG07 建设 | 骨显示及自定义形状 | In Front、显示形状/轴/名称、custom shape 及其变换 |
| RIG08 建设 | 继承关系 | Local Location、Inherit Rotation、Relative Parenting，六种 Inherit Scale 及空间换算 |
| RIG09 建设 | 变形属性 | deform flag、envelope radius/distance/weight 及显示编辑 |
| RIG10 建设 | Rest 变更与应用 | Apply Pose as Rest、共享资产影响、保持或重绑的明确事务 |
| RIG11 建设 | 多骨架与骨父级 | 多对象 Pose 编辑、bone parenting、稳定引用及复制删除 |
| RIG12 建设 | Bendy Bones | 分段、handles、ease/roll/scale、segment blending、约束head-tail跟随和形变 |

## POS 姿态创作与工具 计划全部11族

官方依据：[AR36—AR38]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| POS01 建设 | Pose Mode 变换 | 局部/姿态/世界语境的骨 FK、G/R/S、清除变换及锁轴 |
| POS02 建设 | 骨选择工具 | 链、父子、mirror、pattern、group、constraint target、多骨选择及Selection Sets |
| POS03 建设 | Copy/Paste/Flip Pose | 选中骨范围、镜像 rest-space、四元数符号操作 |
| POS04 建设 | Pose Assets | 创建、更新、替换/增加/移除通道、名称/预览/目录/搜索 |
| POS05 建设 | Pose 应用与混合 | 全身/选骨、交互权重、左右镜像、匹配 Slot |
| POS06 建设 | In-Betweens | Blend with Rest、Push、Relax、Breakdowner、Blend to Neighbor |
| POS07 建设 | Propagate | Next/Last/Before Frame/Before Last Keyframe/Selected Keys/Selected Markers 六种终止规则 |
| POS08 建设 | 视觉 Apply 与 Bake | 骨局部反解、最终姿态采样、保留/禁用约束及误差 |
| POS09 建设 | Auto IK 交互 | 临时目标、链长调整、提交到作者骨姿势、取消无残留 |
| POS10 建设 | Pose 工具选项 | X Axis Mirror、Relative Mirror及与Auto IK不兼容时的守卫 |
| POS11 建设 | iTaSC 扩展求解模式 | E02 iTaSC Animation/Simulation、DLS/SDLS及高级参数；初态/重放/检查点；D1 |

## SKN 蒙皮与权重 计划全部12族

官方依据：[AR39—AR42]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| SKN01 建设 | Vertex Groups | 组和 BoneID 关联、创建/赋权/移除、选择遮罩、锁组 |
| SKN02 建设 | 原生 Armature LBS | rest/pose/mesh 空间、零权重点、多网格共享 rig |
| SKN03 建设 | Preserve Volume | 有缩放处理的双四元数方案、CPU/GPU 一致及声明数值域 |
| SKN04 建设 | Envelope 绑定 | 实时 envelopes 与一次赋权、组遮罩、deform flag |
| SKN05 建设 | Automatic Weights | 热扩散路线、连通分量与可见性、失败不污染原权重 |
| SKN06 建设 | Weight Paint 笔刷 | Draw/Blur/Average/Smear、radius/strength/falloff、前后面遮罩 |
| SKN07 建设 | 归一与锁定 | Auto Normalize、Normalize/All、锁组、多组与零和策略 |
| SKN08 建设 | Mirror/Symmetry | 几何/拓扑对应、左右组映射、不匹配顶点诊断 |
| SKN09 建设 | Smooth/Transfer | 邻域平滑、最近面/插值 transfer、source/target 空间及遮罩 |
| SKN10 建设 | 权重数值工具 | Invert/Clean/Quantize/Levels/Set、Linear/Radial Gradient |
| SKN11 建设 | Limit/Sample 工具 | Limit Total、Sample Weight/Group、子集筛选 |
| SKN12 建设 | Multi Modifier 混合 | E02 Multi Modifier共同输入、vertex-group mask/invert、组边界与CPU/GPU真实消费；D2 |

## DEF 形态与变形 计划全部12族

官方依据：[AR43—AR45]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| DEF01 建设 | Mesh/Lattice Shape Key 创建 | Basis、Add/From Mix、delete/reorder、形状编辑、锁定与每key Mute |
| DEF02 建设 | Mesh/Lattice Relative Keys | 可指定参考键、多键累计、超0—1范围、适用的顶点组遮罩 |
| DEF03 建设 | Mesh/Lattice Absolute Keys | Evaluation Time、Retiming、Linear/Cardinal/Catmull-Rom/B-Spline |
| DEF04 建设 | Shape Key 动画 | 值/时间录键、Action/NLA、Drivers 与面部控制 |
| DEF05 建设 | Shape Key 操作 | Mirror/Topology Mirror、Join as Shapes、Transfer、Make Basis/Apply to Basis/Apply All 与拓扑检查 |
| DEF06 建设 | 形态作者预览 | Show Only/Pin、Edit Mode 当前 mix、值重置与独立作者态 |
| DEF07 建设 | Shape Key 与 Modifier 组合 | Mirror/Subdivision及形变修改器顺序、edit preview，拓扑失配策略 |
| DEF08 建设 | Lattice 创建编辑 | UVW resolution、点选择变换、插值、Outside、U/V/W Flip(Distortion Free)、Make Regular 与对象空间 |
| DEF09 建设 | Lattice Modifier | 强度、组遮罩、多网格共享、相对对象变换与顺序 |
| DEF10 建设 | Lattice 动画 | Lattice shape keys 与控制点权重、驱动后变形 |
| DEF11 建设 | Curve Path 与 Hooks | Bezier/NURBS路径、控制点/半径、Hook/骨控制、为路径约束提供稳定采样 |
| DEF12 建设 | 非网格形态广度 | E02 Poly/Bezier/NURBS Curve与Surface完整shape-key编辑、拓扑及变形/渲染；D3 |

## DRV 驱动与表达式 计划全部11族

官方依据：[AR46—AR48]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| DRV01 建设 | Single Property 变量 | 稳定类型化来源、raw 属性读数、显式 fallback |
| DRV02 建设 | Transform Channel 变量 | 对象/骨、空间、六Euler/Quaternion/Swing-Twist/Average Scale |
| DRV03 建设 | Rotational Difference 变量 | 两个对象/骨的空间与弧度结果 |
| DRV04 建设 | Distance 变量 | 两个目标、World/Transform/Local 空间 |
| DRV05 建设 | Context Property 变量 | Scene/求值视图上下文、活动镜头与显式 fallback |
| DRV06 建设 | 内置 Driver 函数 | Average/Sum/Min/Max、变量编辑及排序 |
| DRV07 建设 | Simple Expressions | 官方纯表达式子集、短路逻辑、条件、单位转换及白名单数学函数 |
| DRV08 建设 | Driver F-Curve | 输入值→输出值曲线及修饰器，横轴不是时间 |
| DRV09 建设 | Drivers Editor | 属性创建/复制/粘贴、变量取样、曲线、debug 值与依赖错误 |
| DRV10 建设 | 依赖更新与复制 | 稳定 PropertyAddress、删除/复制重映射、环路报告 |
| DRV11 建设 | 任意 Python/Namespace | E03 Python/Namespace、self/模块依赖与信任；原生profile与bpy兼容桥分表，副作用独立作业；P1/P2 |

## CON 约束类型 计划全部29族

官方依据：[AR49—AR51]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| CON01 建设 | Camera Solver | E04 MovieClip原生轨迹与相机重建生产者，Camera Solver选项及坐标/时间；T1 |
| CON02 建设 | Object Solver | E04运动物体重建、相机参照、inverse/空间与完整Object Solver选项；T2 |
| CON03 建设 | Follow Track | E04 2D/3D轨迹、畸变、Fit/Crop/Stretch、camera/depth与bake；T3 |
| CON04 建设 | Copy Location | target/owner space、axes、invert、offset、head/tail、influence |
| CON05 建设 | Copy Rotation | Euler order、axes/invert、所有mix（含Offset Legacy）与空间 |
| CON06 建设 | Copy Scale | axes、power、uniform/offset/additive及空间 |
| CON07 建设 | Copy Transforms | Replace、Before/After Full/Aligned/Split、shear选项与空间 |
| CON08 建设 | Limit Distance | Inside/Outside/On Surface、距离、空间和变换限制 |
| CON09 建设 | Limit Location | min/max各轴、owner space、Affect Transform |
| CON10 建设 | Limit Rotation | 各轴范围、rotation order、owner space、Affect Transform |
| CON11 建设 | Limit Scale | min/max各轴、owner space、Affect Transform |
| CON12 建设 | Maintain Volume | mode、free axis、volume、influence与有符号缩放 |
| CON13 建设 | Transformation | From/To模式及范围、axis mapping、extrapolate、mix和空间 |
| CON14 建设 | Transform Cache | E04 Alembic及按实际入口映射的USD变换采样、路径/时间/轴向、affine与缓存；T4 |
| CON15 建设 | Clamp To | 曲线路径、main axis/auto、cyclic、目标空间 |
| CON16 建设 | Damped Track | track axis、head/tail、target bone、最小旋转及退化 |
| CON17 建设 | Inverse Kinematics | 标准树式IK、target/pole、chain、stretch、weights、rotation与limits |
| CON18 建设 | Locked Track | track/lock axes、head/tail、空间与退化 |
| CON19 建设 | Spline IK | chain、bind/unbind、offset/radius、length/XZ scale modes、volume参数 |
| CON20 建设 | Stretch To | rest length/reset、volume/bulge、keep axis、head/tail |
| CON21 建设 | Track To | track/up轴、target Z、head/tail、全部适用空间 |
| CON22 建设 | Action | transform输入映射到Action frame、slot/bone通道、mix与空间 |
| CON23 建设 | Armature Constraint | 多个骨架目标加权、envelopes、current/rest及B-Bone分段；区别基本蒙皮 |
| CON24 建设 | Child Of | 各轴mask、inverse矩阵、Set/Clear Inverse、空间、influence |
| CON25 建设 | Floor | floor axis、offset、use rotation、空间与target |
| CON26 建设 | Follow Path | 时间/offset/fixed position、follow、axes/radius、路径空间 |
| CON27 建设 | Geometry Attribute | Mesh/Curve/PointCloud/Instance、六domain、attribute/type/index clamp、mix/分量及transform offset |
| CON28 建设 | Pivot | pivot offset/target、rotation range、相对模式及空间 |
| CON29 建设 | Shrinkwrap | nearest/project/normal投影、axes/cull/distance/track与几何身份 |

## AUX 属性与运动路径 计划全部11族

官方依据：[AR21、AR22、AR52]。下列数量为规划覆盖，不是本域已实现比例。

| ID / 状态 | 功能族 | 必选子项与明确缺口 |
| --- | --- | --- |
| AUX01 建设 | 自定义可动画属性 | 对象/骨/场景的bool/int/float/向量、范围、单位、ID及驱动读写 |
| AUX02 建设 | 物体和骨变换模式 | 六Euler、Quaternion、Axis-Angle、原始分量曲线与显式转换 |
| AUX03 建设 | 相机参数动画 | 现有FOV扩为裁剪/投影/正交scale/shift，真实渲染与观察消费 |
| AUX04 建设 | 灯光数据属性动画 | E05 Sun/Point/Spot/Area全部适用可动画参数与真实光照/阴影消费；R1 |
| AUX05 建设 | 材质数据及节点输入动画 | E05完整固定版本材质/Shader可动画输入映射、稳定socket、节点组与真实消费者；R2 |
| AUX06 建设 | 可见性动画 | 对象/层级viewport与render开关分离、离散属性规则 |
| AUX07 建设 | Scene/Action Markers | 创建/移动/复制/选择/删除，局部与场景时间 |
| AUX08 建设 | Camera Cuts | marker绑定、冲突/缺失规则、实时与离线一致 |
| AUX09 建设 | Object Motion Paths | 窗口/bake/update/clear、键标注、相机/世界视图 |
| AUX10 建设 | Bone Motion Paths | head/tail、范围、全部依赖失效、同源最终姿势 |
| AUX11 建设 | World 数据属性动画 | E05 World可动画参数/节点、背景/环境照明/反射及完整缓存失效；R3 |

## 证据包格式

每个功能族的验收记录至少含：固定来源及子项映射、实现提交、能力枚举、fixture与步骤、期望值及容差、Blender原始参考数据、Mini3D原始/求值输出、GUI和API操作证据、保存与历史结果、失败/跳过说明、审阅者及日期。数值raw与最终矩阵/几何分开保存；参考图只作辅助。

与Blender刻意不同的binary64精度、精确键边界、非法值诊断和渲染算法作为公开差异；不得用族得1分覆盖这些差异。Curve/Surface、灯光/材质/World、音频、Python与高级求解均已进入第 A23—A27 章建设，当前仍须逐项等待实现证据。

# A21 历史 v2.2 扩展方案审计

历史审计说明：保留原发现、角色与配置事实；本次合并的真实三级审查及修正见 J14。

本章保留v2.2当时的AI研究、独立审计配置及结论，作为历史设计依据。下表中的“本轮”指v2.2审查，不是本次v2.3。新增系统的设计和实现状态按第 A23—A33 章执行；历史通过不能视作新范围已复核或已实现。

| 历史v2.2 分工 | 历史v2.2 请求配置 | 历史v2.2 本轮职责 |
| --- | --- | --- |
| 角色及Drivers研究 | gpt-6-luna / max | 官方目录、变量、绑定/权重/形态及前置依赖 |
| Bendy Bones源码专项 | gpt-6-luna / max | 固定commit的handles、曲线、segment、mapping、DQ和依赖图 |
| 覆盖完整性独立审计 | gpt-6.1-sol / max | 分母、重复计分、必选子项、属性广度与作品硬门 |
| 运行时独立审计 | gpt-6.1-sol / max | Quaternion、native/glTF、操作DAG、法线、DQ及工作预算 |
| 整合与最终复核 | 主代理 GPT-6 Astra Pro | 读取代码与官方资料、修订合同、复算登记和合并文档 |

以上为工具请求的模型/推理配置。工具未提供provider实际生效值的独立回执；主代理身份与仓库建议角色存在差异，未隐瞒替换。原计划Astra/high专家分支曾因配置不支持而未启动，见第 A19 章；本轮没有把未启动分支算作审计者。临时第三只读分支仅用于B-Bone依赖核查，均未启动下级代理。

## 历史发现与设计修订

| 历史v2.2 记录 | 历史v2.2 级别 | 历史v2.2 原问题 | 历史v2.2 最终设计修订 | 历史v2.2 验收落点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | P0 | 初始计分混合工作流与功能、分母未穷尽 | 移除重复集成点；149族候选，完整leaf映射列为P0冻结门；全部实施Pending | 第 A20 章、W1—W6 |
| E02 | P0 | 属性子集冒充完整族、每域80表述失实 | 灯光/材质/World计0；九核心域各80；AUX差异与Shape类型2/4并列 | 第 A02、A20 章 |
| E03 | P0 | B-Bone延期使约束/蒙皮必选分支缺失 | 纳入14通道、32段、四handles、Curved映射、DAG与完整Armature约束 | 第 A16 章、V26/W5 |
| E04 | P0 | 四元数被统一为slerp、缺轴与幂符号混淆 | 普通FCurve、NLA分量、Combine幂、Pose与glTF分开；−q及退化阈值明确 | 第 A06 章、V21 |
| E05 | P0 | 原生绑定误用固定IBM | NativeArmature与ImportedGltfSkin分tag，native当帧相对对象矩阵；导出重建或Bake | 第 A16 章、V25 |
| E06 | P0 | 实体级DAG或固定阶段错误读取raw | 属性/操作节点按真实producer建边；raw为当帧约束前属性；IK原子岛 | 第 A09—A10 章、V23 |
| E07 | P0 | 剪切/TRS限制误伤完整约束和骨继承 | 最终affine合法；作者写回才校验TRS可表达性；全部消费者保持矩阵 | 第 A10、A16 章、V24 |
| E08 | P0 | 完整场景错误可被请求子集或隐藏掩盖 | 所有Preview/Sample/Capture/Paths/Export先完整求值再裁剪 | 第 A10 章、V23 |
| E09 | P1 | 纯刚体DQ及无序归约不足以复刻 | 固定rest残差/pivot、持久entry/Envelope/target次序和CPU/GPU同算法；不退LBS计分 | 第 A16 章、V27/W5 |
| E10 | P1 | 重新算法线会抹除导入/自定义作者值 | generated与authored两种oracle；morph NORMAL与transport、显式策略切换 | 第 A16 章、V31 |
| E11 | P1 | stored keys/bones不能代表共享展开及解算成本 | 独立存储/绑定/visit/矩阵/顶点/palette/bytes预算；SVD计DOF与残差维度 | 第 A14 章、V33 |
| E12 | P1 | 大数组/Undo/快照使名义容量无法兑现 | tight bulk、CountingSink、流式解码、峰值合取与最大V4兼容门 | 第 A11、A14 章、V32 |
| E13 | P1 | 工具和约束只列名称，部分公开选项未纳入 | 12混合工具、六键类型、平滑三类、Selection Sets、Layered Recording、Legacy Offset和NLA Tweak补齐 | 第 A05、A07—A09、A20 章 |
| E14 | P1 | 导入播放不能证明完整原生作者功能 | 增加六条必过作品流程，GUI/API/持久化/输出联合证明且不重复加分 | 第 A17、A20 章 |
| E15 | P1 | bool同阈值公式不保证float/double同结果 | 保留binary64累计，披露T+2⁻²⁶反例；常规Blender对照与离散边界oracle分开 | 第 A08 章、A07/V22 |

## 历史 v2.2 复核状态

v2.2覆盖与运行时两条独立轨道曾复读当时合并正文并完成关闭复核。结论仅针对当时135/149计划与其设计合同；不适用于本次新增音频、脚本、跟踪、渲染消费者、GP、物理、VSE或blend原生实现。完整来源leaf冻结与全部实际实现/差分/性能/发行证据始终未由设计审查替代。

| 历史v2.2 审计轨道 | 历史v2.2 设计文本结论 | 历史v2.2 剩余实施证据 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖完整性 | 历史v2.2设计复核通过，当时计划135/149。该比例与结论仅描述当时范围；v2.3十四项及EXT建设以第 A23—A33 章为准，不沿用此结论签收。 | P0完整来源leaf冻结；逐族实现；实际得分及六硬门 |
| 运行时合同 | 设计复核通过。旋转/布尔精度、两类绑定、完整场景与producer、affine、DQ残差及持久贡献次序、normal双oracle和工作/字节预算均已闭环，无剩余NeedsFix。 | Blender差分/退化域、DQ/IK/B-Bone、normal及实机预算 |
| 主代理整合 | 历史v2.2合并22章、149族、33组专项验收及六流程。v2.3在保留基础上补第 A23—A33 章；当前产品仍为V1基线。 | 全部新增产品实现、性能、Windows/GL与发行证据 |

v2.2及本次v2.3文档修订均不构成产品代码实施或完整软件验收。本次没有编辑Mini3D产品代码、构建、运行产品测试、提交或推送；实施层金标与硬门仍可阻止任一族计完成。

# A22 技术依据

Mini3D 当前基线固定为 5f5c82ed7a9f361e263d4abe895bbf99b061e3e7；主体研究原基线为其父提交 ebe24ce15cda0c2e9dde6e8c223d89e80e054eaf，本次复核两者差异并更新引用。Blender 固定官方 v5.2.2 提交 d13f752e3b9c4f8c261cda552b1021f8bcc0382c。主体研究日期为2026-10-08，基线复核及v2.2扩展研究为北京时间10月9日。部分手册通过官方检索索引和本地化页面核对，open曾返回402；未据此声称下载审阅全部手册。固定源码经GitHub工具读取并缓存；施工金标仍以固定二进制和源码为准。 v2.3于2026年10月9日补齐范围与实施路线，保留上述基线；扩展官方资料及本轮访问限制见第 A33 章。

附件是用户提供的实现状态说明；仓库测试报告是已有验证；源码支持实际调用与数据结构判断；官方资料支持 Blender/Qt/glTF 行为；方案中的预算、模块拆分、工期和验收阈值是建议。正文使用 [R编号] 便于复核。

R01 用户状态附件  native-animation-status-20261008.md；2026-10-08。记录 V1 能力、测试口径、性能与 P2；未提交表述已由 R02 的新提交状态取代。

R02 Mini3D 最新提交  核对 5f5c82e 的完整变更文件清单和相关补丁；唯一产品源码变化为精确取消修复。

固定提交  ·  已提交状态说明  ·  最新追加日志

R03 动画数据与采样  整组键、预算、double Euler、校验和二分取样。

Animation.h  ·  Animation.cpp

R04 完整 Pose  父优先求值、world/inverse/normal 和独立 rigid rotation。

EvaluatedPose.cpp

R05 会话与界面  播放输入复用、定义刷新与 session 刷新、分页键表和单对象选择。

SceneAnimationSession.cpp  ·  AnimationTimeline.cpp  ·  SelectionModel.h

R06 变换和历史入口  取消现已直接安装精确快照；新增真实快捷键回归，动画候选准备与唯一历史继续沿用。

SceneViewModel.cpp  ·  SceneAnimationEditing.cpp  ·  取消回归测试  ·  变换合同

R07 渲染有效状态  当前 live surface/mesh 读取、PoseGeometry 和基础照明 fallback。

Renderer.cpp  ·  InstalledPose.cpp

R08 基础变换与载入  Transform 合法值、localMatrix 单位化、setTransform/replaceNodes 对 q 的改写。

Scene.cpp  ·  Transform.cpp

R09 已有性能报告  2026-10-07 的固定机器、场景、stage 边界和失败轮次。

性能报告  ·  性能测试源码

R10 已有验收报告  V1 本机候选、测试数量、跳过项和发布限制。

验收报告

R11 场景格式与文件保存  V4 schema、旧读取路由、64 MiB 作用域和 float JSON 编码。

SceneSerializer.cpp  ·  SceneDocument.cpp  ·  格式 4 合同

R12 Blender 官方版本与许可  5.2.2 发布日期、LTS 支持周期；直接纳入代码的发行选择需另核许可。

5.2 发布页  ·  许可说明

R13 Blender 实际默认值  DNA_userdef_types.h 的默认初始化；animrig 的 KeyframeSettings 和首选项读取。

DNA_userdef_types.h  ·  animrig fcurve.cc

R14 Blender Bezier 取样  作者柄方向、correct_bezpart 各侧校正、精确键容差与三次求根路径。

blenkernel fcurve.cc

R15 Blender 自动平滑  AutoClamped、连续加速度自由自动段与约束边界。

curve.cc  ·  官方 F-Curve properties

R16 Blender NLA 源码  默认底值、完整 domain、presence、布尔转换和 scalar/Combine 公式。

anim_sys.cc

R17 Action Slot 与作者编辑  Action/Slot、AutoKey 首选项、Graph Editor 行为。

ActionSlot API  ·  动画首选项  ·  Graph Editor

R18 NLA 与 Dope Sheet  NLA blend mode、条带属性；Dope Sheet 时间缩放与键编辑。

NLA Sidebar  ·  Dope Sheet Editing

R19 Qt 模型视图  Model/View 的视图和数据职责，用于通道树虚拟化选择。

Qt 6.8 Model/View

R20 Qt 定时器  计时精度、延迟、超时合并和线程归属。

Qt 6.8 QTimer

R21 当前属性范围  相机 FOV、近远裁剪、灯强和颜色、surface tint。

SceneNode.h  ·  Appearance.h

R22 输出与镜头标记  官方图像序列输出建议和 marker 相机绑定。

Output  ·  Markers

R23 约束栈  Blender 约束按栈顺序的行为，Mini3D 子集需显式列选项。

Constraint Stack

R24 Native API 与 MCP  0.2 方法目录、typed 动画命令、schema、能力与权限边界。

methods.json  ·  AnimationApiService.cpp  ·  MCP tools.ts

R25 Ledger 路径与观察  进程生命周期 ledger、started 取消边界、读写根及画面身份。

AutomationLedger.cpp  ·  FilePathPolicy.cpp  ·  ObservationService.cpp

R26 当前 glTF 入口  当前 importer 对动画和 skin 的明确拒绝；后续不能只移除 guard。

GltfImporter.cpp

R27 glTF 规范  animation 时间、STEP/LINEAR/CUBICSPLINE、quaternion 及 skin/inverse bind。

Khronos glTF 2.0

R28 仓库执行约定  本轮模型角色、只读研究与独立审查的配置依据。

AGENTS.md

R29 固定三维动画范围  Blender 5.2 Animation & Rigging 的官方章节；完整leaf映射仍是P0冻结门。

Animation & Rigging

R30 录键与分层录制  AutoKey、Only Active Keying Set、Layered Recording、录键集及六种键类型；Mini3D事务为独立设计。

Animation Editors  ·  Keying Sets  ·  六种Keyframe Types

R31 八类曲线修饰器  固定5.2枚举与各修饰器选项，不能沿用旧版本清单。

FModifier API  ·  Modifiers

R32 Graph完整编辑工具  键/柄、12类混合、平滑、samples与视图功能；清单为最低必选。

Editing  ·  Introduction

R33 NLA条带与Tweak  Transition/Meta、Animated Influence/Time、Full/Lower Stack、Pin与Stash。

NLA Sidebar  ·  NLA Editing

R34 骨架数据与编辑  Edit/Pose、骨属性、rest、稳定作者操作的功能依据。

Armatures  ·  PoseBone API

R35 骨继承关系  六Inherit Scale、Inherit Rotation、Local Location和Relative Parenting。

Relations

R36 Pose编辑和组织  选择、复制/清除/镜像、Selection Sets与Collections独立能力。

Pose Editing  ·  Armature Properties

R37 中间姿态及Propagate  五类In-Betweens及传播选项。

In-Betweens  ·  Propagate

R38 Pose Library  单帧Action、多Slot、选择骨与PoseAsset编辑/应用。

Pose Library

R39 权重工具与绑定  Weight Paint工具、Normalize/Transfer、Empty/Envelope/Automatic三种建立路线。

Weight Paint  ·  Armature Deform Parent

R40 原生Armature变形源码  固定提交armature_deform.cc；blob ffdbaf22bd2be098b59bb0aba26df12538e78ccc。原生对象空间、有效权重阈值、B-Bone与LBS。

armature_deform.cc

R41 Preserve Volume与DQ残差  Armature Modifier功能和固定mat4_to_dquat/pivot/normalize/mul算法。

Armature Modifier  ·  math_rotation_c.cc

R42 OpenGL能力边界  Khronos OpenGL4.1最低资源保证；SSBO/compute不是4.1核心要求。实际硬件必须查询。

OpenGL 4.1 Core Specification  ·  OpenGL 4.3 Core Specification

R43 Shape Keys数据语义  Mesh/Curve/Surface/Lattice类型广度、Relative/Absolute与参考键。

Shape Keys Introduction  ·  Shape Keys Panel

R44 Shape Keys工作流  创建、混合、绝对时间、重定时及编辑操作。

Workflow

R45 Lattice、路径和Hook  控制笼与形变、曲线作者数据、Hook引用。

Lattice  ·  Deform Modifiers

R46 Driver变量  五类变量、空间、旋转模式、Context及fallback；producer与事务是Mini3D设计。

Drivers Panel

R47 Simple Expressions  官方无Python解释器简单表达式子集；数学函数、条件及短路。

Driver Expressions  ·  Drivers Troubleshooting

R48 Drivers Editor  Driver输入为X、输出映射为Y的界面与取样语义。

Drivers Editor

R49 29种约束及公共界面  固定5.2类型清单；stack、owner/target空间和influence。

Constraint API  ·  Constraints

R50 IK与Spline IK  标准IK选项、链求值以及SplineIK不继承曲线tilt等边界。

Inverse Kinematics  ·  Spline IK Constraint  ·  Spline IK Pose

R51 高级约束与几何属性  固定源含Legacy Offset、完整B-Bone目标、Armature；API列出Geometry Attribute选项。

constraint.cc  ·  Geometry Attribute API

R52 Markers与Motion Paths  镜头/动作标记、对象和骨路径采样。

Markers  ·  Motion Paths

R53 四元数及DQ固定数学  math_rotation blob 508eb880c2721ce9110329eb7bd09c9a593c745b；幂无w正化；vector helper轴阈值1e−35。一般Action与NLA见R16。

math_rotation_c.cc  ·  math_vector_inline.cc

R54 骨架依赖图  固定源blob c1fd23cc976de0681bb6ba99336e0c414eed663d；BONE_DONE/SEGMENTS与handle/end-roll依赖。

deg_builder_relations_rig.cc

R55 Bendy Bones功能  1—32 segments、14 Pose通道、handles与mapping，PoseBone公开API。

Bendy Bones  ·  EditBone API

R56 B-Bone固定算法源码  armature.cc blob dc26f2ece8f0fe3d7e0e39d70bf16b66060ba1da；rest/pose参数、32步弧长、N+1 joints及Curved映射，变形/约束见R40/R51。

armature.cc

R57 Curved mapping与圆弧系数  官方设计说明交叉核对固定源码；cubic_tangent_factor_circle_v3位于math_geom.cc。

B-Bone Mapping Design  ·  math_geom.cc

R58 自动权重研究  Baran与Popović，Automatic Rigging and Animation of 3D Characters，2007；热扩散路线依据，不承诺逐值等同或自动成功所有mesh。

MIT作者项目

R59 标准IK求解研究与固定实现  Buss与Kim的SDLS论文；Blender IK_QJacobian默认SDLS及SVD/DLS分支。迭代确定性和budget为Mini3D额外合同。

UCSD作者论文页  ·  IK_QJacobian.cpp

# A23 本次补齐范围与交付合同

联合现行规则：本章完整承诺及 Native/Bridge 定义继续有效。渲染 R80 的范围外或后续条目不能删除本卷已承诺工作；消费者及后端可计分条件见 J04、J07。

本次 v2.3 将上一版明确留下的十四个登记缺口全部转为有实施路径、前置依赖、阶段出口和验收证据的建设任务。Grease Pencil 二维创作、物理模拟、视频剪辑与原生 blend 互通也进入扩展建设计划，不再以“范围外”代替研究和开发安排。本文件是实施方案修订，没有修改 Mini3D 产品代码；全部新增实现证据仍为 Pending。

## 原登记与新增生态分开统计

保留 KEY、CUR、ACT、RIG、POS、SKN、DEF、DRV、CON、AUX 的既有 149 个候选功能族及 ID。原来计划 135 族、留下 14 族缺口；现在这 149 族全部进入计划，149/149 只表示旧表的计划承诺，不表示实现率，也不证明已经穷尽 Blender 动画能力。完整来源叶子映射完成前，不冻结实际总分母，不给扩展体系的全局百分比。

新增生态登记使用 EXT 前缀，先登记工作包而非计分点。Grease Pencil、物理、VSE、blend 互通的目录叶子、对象类型、运算选项和作者操作需要独立盘点，不能用四个大系统仅加四分来稀释难度。原 149 族中已经计入的音频、材质、约束等，在 EXT 中只记依赖，不重复加分。

执行状态统一为 Planned、InProgress、Partial、Verified、Blocked。本文全体新增项为 Planned，证据 Pending。Blocked 必须写明未满足的依赖、责任角色、可选方案与下一次技术决策出口；不能改回没有出口的无限期 Deferred。已建设一个原型或能播放外部烘焙结果，只能证明对应阶段，不能签收完整原生创作能力。

## 十四项增补清单

| 原 ID | 原缺口 | 建设包及必要依赖 | 签收落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY13 | 声画同步与擦洗 | E01 音频引擎、媒体索引、统一有理时间 | 第 A24 章 A1 |
| CUR21 | Sound to Samples | E01 PCM 解码、频带及包络、原子写曲线 | 第 A24 章 A2 |
| ACT16 | Speaker NLA 声音事件 | E01 事件时间及空间音频 | 第 A24 章 A3 |
| POS11 | iTaSC | E02 状态式与无状态式双合同 | 第 A25 章 D1 |
| SKN12 | Armature Multi Modifier | E02 分组共同输入、权重混合 | 第 A25 章 D2 |
| DEF12 | Curve 与 Surface Shape Keys | E02 完整控制点模型及变形消费 | 第 A25 章 D3 |
| DRV11 | Python 与 Namespace | E03 信任、声明依赖、受限适配及兼容桥 | 第 A26 章 P1 |
| CON01 | Camera Solver | E04 Movie Clip、轨迹与镜头标定 | 第 A26 章 T1 |
| CON02 | Object Solver | E04 运动物体重建及相机参考 | 第 A26 章 T2 |
| CON03 | Follow Track | E04 跟踪坐标、投影及深度策略 | 第 A26 章 T3 |
| CON14 | Transform Cache | E04 缓存适配、采样与空间转换 | 第 A26 章 T4 |
| AUX04 | 全部灯型的动画参数 | E05 原生灯模型与有效渲染消费者 | 第 A27 章 R1 |
| AUX05 | 材质与 Shader 输入动画 | E05 节点图、稳定 socket 与渲染接口 | 第 A27 章 R2 |
| AUX11 | World 动画 | E05 环境与背景、节点及缓存 | 第 A27 章 R3 |

## 原生建设与兼容桥的定义

Native 表示不依赖 Blender 运行即可在 Mini3D 创建、编辑、求值、保存和输出的功能。Bridge 表示借助固定版本 Blender 或其他明确外部引擎读取、求值、烘焙或写回；必须显示所需安装、许可证、版本和可用状态。Baked 表示只保存结果缓存，失去的可编辑结构逐项报告。PreservedOpaque 表示保留原始数据但 Mini3D 不解释、不执行，不得计作支持。

Native与Bridge验收列分开；既有功能族的任何必选子项若仍为Bridge-only，原生评分保持Partial，直至原生等价能力完成或正式批准变更范围。149/149只数已接下的建设任务，不承诺149族已原生实现。完整建设计划同时包含原生主线与桥接里程碑。桥接先打通用户的作品流，随后按登记项实现原生数据与算法；它不能直接替代同名 Native 计分。对无法承诺任意第三方脚本与任意未来 blend 文件的地方，仍必须建设有明确边界的运行、保真保留和损失诊断，不能写成无限通用兼容。

## 对原有可靠性合同的补充

第 A04—A13 章的稳定 ID、作者值、事务、完整场景身份、取消与输出快照继续有效。新增媒体、模拟和 Python 引入有状态计算后，只有新增有状态节点的任意时间求值需要“从版本化初态或匹配检查点重放得到指定时间”；既有无状态曲线、Action及操作节点仍保留给定时间直接求值、与访问历史无关的合同，并非每个算法都可以直接只输入一帧。新结果只能整包发布，旧结果不得混入新的声音、几何或材质身份。

# A24 音频引擎与音频驱动曲线

## E01 数据与时钟

新增 AudioAsset、DecodedAudio、AudioEvent、Speaker、AudioMixGraph 与 MediaTimeMap。资产保存来源 URI、内容哈希、容器与编解码器、采样率、通道布局、有效样本范围及授权读取位置；解码索引与波形是可丢弃缓存。FrameTime、媒体秒、样本序号分开建类型，有理帧率通过明确舍入规则映射样本；不能用累计 float 帧增量推进音频。

先用 Qt Multimedia 6.8 对目标 Windows 设备做最小能力探针；同时评估可复现解码库与平台输出后端。只使用6.8确实提供的接口，不能借用6.10/6.11新增音频API而暗中抬高Qt基线。选择依据是可查询的播放位置、设备延迟、seek 精度、编解码许可和离线一致性，不因 Qt 已安装就假定解码与时钟精度已满足要求。音频回调只读取无锁或有界队列，不能执行文件解码、场景锁、GUI 或分配大块内存。

Audio Sync 模式以校准后的音频呈现位置为时钟，画面追随并允许丢预览帧；Every Frame 仍保证逐画面呈现，此时音频须暂停、离线重采样或明确切换策略，不能同时声称低于实时的画面与实时声音天然同步。设备拔插、重开、休眠、变速和循环触发时钟 generation；缓存中的旧回调不得推进新会话。

拖拽擦洗是独立有界预听窗口，去抖、取消和交叉淡化避免爆音。反向与变速播放必须有明确重采样或时间拉伸模式；“保持音高”与“改变音高”分开实现和测试，不静默混用。离线混音按 Job 的有理时间、固定重采样器版本和资产字节生成 PCM，不依赖扬声器实际播放速度。

## E01 音频到曲线

Sound to Samples 先解码到冻结 PCM，按选定声道或明确 downmix 规则计算频带滤波和包络；完整参数包括最低与最高频率、attack、release、threshold、accumulate、additive、square 与 square threshold。各参数单位、边界和滤波算法由固定 Blender 版本的测试输入确定，不能把单一 FFT 振幅曲线称作同一算子。[AR61]

采样起点、输出范围、帧率和目标分量由用户选择；输出先进入私有曲线缓冲，经预算及碰撞检查后一次提交。默认保留声音资产与分析设置作为 provenance。Samples to Keys 是显式后续命令，既有样本不因打开 Graph Editor 就自动转键。滤波器有状态，但同一输入必须从固定初态或匹配分析检查点重算，不依赖上次拖动顺序。

## E01 NLA Speaker 事件

固定 Blender 的 Speaker 声音条带以起点触发声音，播放长度由声音文件决定，不能沿用普通 Action 条带终点裁剪的语义。建立 SpeakerEventStrip，单独标注 event start 与 asset duration；NLA 界面可以显示实际可听范围，但不能把拖短普通条带长度隐式当作音频 trim。确需裁剪时使用明确的音频编辑属性或第 A30 章 VSE SoundStrip，两种语义分别登记。[AR62]

Speaker 还需要位置、朝向、增益、音高、距离衰减、方向性、mute 和声道布局的有效消费者。后端不支持的参数必须显示能力限制；实时空间化与离线混音采用同一模型或公开误差档。随机 seek 先确定此时应仍在播放的事件集合及样本偏移，不能只等下一次“跨过起点”才发声。

## 音频签收与性能

| 测试 | 固定夹具与动作 | 必须成立的结果 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 44.1/48 kHz，24/25/30 与 24000/1001 fps，10分钟脉冲与画面闪烁 | 逻辑样本映射无累计漂移；实机呈现 A/V 偏差 P95≤20 ms、绝对值≤40 ms 为候选门，硬件校准与失败轮次公开 |
| A1b | 循环、正反向 seek、设备拔插、休眠与 underrun | 明确重同步与诊断，无旧 generation 误播，无无穷补帧 |
| A2 | 正弦扫频、脉冲、静音、左右声道不同信号及阈值两侧 | 全参数差分；采样长度与时间精确；取消零曲线变更；同源重跑结果可复现 |
| A3 | Speaker 条带短于音频、重叠事件、静音、随机跳入事件中段 | 触发与音频时长符合固定语义，实时与离线样本区间一致 |
| A4 | 32个音源，8个空间 Speaker，1080p角色播放，30分钟 | 分别报告回调 deadline miss、underrun、混音 P95/P99、内存；一例 underrun 不得隐藏在平均数中 |

这里的毫秒门是待 P0 音频探针校准的工程目标，不是已测结果。回环或硬件呈现测量与软件队列时间分别报告；无法测量硬件端时不得声称已证明用户听到的同步。

# A25 高级解算与非网格变形

联合现行规则：iTaSC Simulation 等状态样本必须来自独立重放会话或验证缓存，不能复用 live 或未来时刻状态；完整历史/初态/profile 纳入 Frozen Bundle，见 J05。

## E02 iTaSC 双运行模式

先复核固定 5.2.2 的 iTaSC 选项与源算法，建立多约束任务、自由度、距离任务、关节旋转任务、锁定、限制、权重、DLS/SDLS、precision、iterations 和重迭代设置的数据模型。它不是给现有标准 IK 添加一个同名按钮；约束集合、Jacobian 和求解停止规则均要独立金标。[AR60]

Animation 模式从当前 F-Curve/FK 姿态开始迭代，按固定任务顺序、矩阵算法和容差生成无状态输出。Simulation 模式处理目标速度及时间步，保存状态、初态、子步与检查点。第一次求值、Never/Initial/Always 重迭代、跳帧、向后 seek 与目标变化分别定义；读取旧帧必须重放或使用同源缓存，不能复用后一个时间的速度状态。

SimulationCacheKey 包含文档及 rig 定义、求解器版本、初态、驱动目标历史、时间步、子步、约束参数、资源哈希和随机种子。修改更早时间的驱动输入会使依赖时间区间缓存失效。取消可以保留已验证的私有检查点，但不能发布不完整骨岛；离线 Job 必须冻结完整输入历史与初态。实时模式与重放模式如果数值档不同，输出应明确标记。

实现顺序为任务建模与只读探针、Animation 求解、Simulation 重放与缓存、原生编辑面板和高级选项、跨功能整合。稠密工作预算在既有 d/m/SVD 限额之外计入子步、积分、回放长度与检查点字节，不能把上一版无状态 IK 的每帧预算直接套用。

## E02 Armature Multi Modifier

Modifier 栈增加显式的 multi 组和 shared input 标识。按固定 Blender 规则识别连续参与的 Armature modifiers，保留该组所需共同未变形输入，各自求变形结果，再按 vertex-group mask、invert 与组合规则混合。普通串行蒙皮仍使用前一 modifier 输出；这两条路径不得共用“逐个修改同一顶点数组”的错误实现。[AR63]

共享输入是组内语义，不是永远回到最初 source mesh。组前的 Shape Key、Lattice、其他几何变形，以及组间普通 modifier，必须进入阶段身份。分组断点、缺失骨架、零影响、envelope、B-Bone、Preserve Volume 与多个权重组逐项核对源码；不得靠两个全权重结果求均值作为近似替代。

作者界面支持明确开关、目标 rig、mask 与重排，显示组边界和无效组合。缓存包含每个目标的完整姿态、所有 masks 与共同输入版本；CPU/GPU、法线 transport、bounds 和拾取使用同一组合阶段。非有限结果、取消或预算不足保持原 mesh 与历史。

## E02 Curve 与 Surface Shape Keys

不再把 Mesh 与 Lattice 的实现当成全对象覆盖。新增带稳定 SplineID/ControlPointID 的 Poly、Bezier、NURBS Curve 及 NURBS Surface 控制网；保存闭合、阶数、U/V 维度、权重与可变字段的固定版本语义。Bezier 控制点、左右 handle 与 handle 类型，NURBS 控制点权重等是否属于形态载荷，须逐字段对照固定源，不以视觉采样点猜测。[AR64]

Relative/Absolute、Evaluation Time、reference key、mute、pin、from mix、重排、镜像、转移、重定时与 basis 更新形成原生闭环。控制点拓扑和 shape-key 拓扑必须共同验证；改变点数、样条顺序、U/V 结构时执行明确重建对应或阻止候选，不能以数组长度相同就默认点身份一致。

顺序为控制点作者值 → Shape Key 混合 → 曲线或曲面求值 → 细分与 bevel/extrude 等消费 → 后续几何变形。路径、约束及渲染读取它们声明的同一阶段；形态变化后的长度表、曲率、法线、BVH 和 bounds 一并失效。Surface 需完成真实曲面细分与显示，不可仅保存控制网即记分。

## 变形签收

| 测试 | 夹具 | 硬门 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 多个位置/方向/距离/关节任务，奇异与不可达姿态，两种模式 | Animation 任意 seek 同值；Simulation 顺播、冷重放和检查点重放符合冻结容差；不同路径不借隐藏 seed |
| D2 | 2至4个 Armature，组前形态、组间断点、mask 0/1/渐变和 invert | 与固定参考逐顶点及法线比较；证明不是串行累乘；保存重排与撤销保留组语义 |
| D3 | Poly/Bezier/NURBS 曲线和多片 Surface，relative/absolute | 控制点、曲面结果、路径与最终画面同源；非法拓扑整笔拒绝；原生 UI/API 全流程 |
| D4 | 每 rig 96自由度，多任务与高子步；10万控制点形态与多 rig 变形 | 记录冷重放时延、缓存峰值、实际矩阵/顶点访问；超限可取消且不隐式降低质量 |

# A26 Python 驱动与跟踪缓存约束

## E03 分层执行与信任

Simple Expressions 保留无 Python 的快速原生路径。扩展 Python 路径由明确的 ScriptAsset、RuntimeProfile、NamespaceModule、DependencyManifest、ScriptTrust 与输出类型组成。脚本在导入、预览、缩略图、保存重载和后台扫描时默认不执行；用户明确选择运行后，授权须绑定内容哈希及来源。脚本、模块或访问范围改变会失效，不能沿用旧的“已信任”标签。[AR65]

任意 Python 无法仅靠删 builtins 或放到另一个进程就证明安全。工作进程隔离、超时和强制终止只解决部分稳定性；文件、网络、子进程和系统访问需要真正的 OS 沙箱或由用户明确接受的可信脚本环境。安全路径和兼容路径分开显示；没有可信执行环境时保留表达式及 namespace 定义并报 ScriptExecutionBlocked，不执行后再询问。

原生受控 profile 提供只读快照代理、声明变量、frame 和允许的数学模块，禁止修改 live Scene。self 读取与自定义函数必须声明所读属性或经审计追踪生成依赖；动态反射无法静态确定时，采用保守依赖并在存在潜在环时拒绝，不能把整个 Python 执行塞进图尾部掩盖循环。

Blender 的 bpy、第三方 addon、注册回调与完整 namespace 不能在 Mini3D 中自动拥有同义对象模型。建设版本化兼容适配 API，并提供固定 Blender Bridge 执行及 Bake 路径；每个脚本记录 Native、Bridge、Blocked 或 Baked，真实 bpy 依赖不能冒充 Native。模块版本、解释器、代码哈希和声明输入进入求值及缓存身份。

可计入原生动画图的表达式必须对冻结输入可重复，并且只输出声明属性；副作用脚本归独立显式脚本作业，不能在每帧动画回调中偷偷发网络请求或改文件。时间、随机、环境依赖须冻结或标作不可重放；其输出需先 Bake 才能进入可恢复离线 Job。超时、崩溃、非法输出或取消都不发布部分属性。

## E04 Movie Clip 与求解前置系统

新增 MovieClipAsset、MediaFrameIndex、Track/Marker、TrackingObject、CameraCalibration、Reconstruction 与 SolveJob。先完成可靠帧解码、变帧率与场景时间映射、proxy、镜头畸变参数、2D 点轨迹的原生编辑及手工修正；随后建设特征跟踪、相机和物体求解、重投影误差与坏帧诊断。导入轨迹可作为早期里程碑，但不替代原生跟踪和修正能力。

Camera Solver 读取求解镜头、重建坐标和 clip time，区分单位、原点、轴向、缩放及镜头标定；Object Solver 读取指定 tracking object，并按固定语义处理相机关系、inverse 与对象空间。Follow Track逐项实现Active Clip或显式clip、tracking object与track、相机及其fallback、2D/3D、Undistort、Stretch/Fit/Crop、Depth Object、Influence和Constraint-to-FCurve；可用选项以固定版本实测为准。引用丢失、无解帧和畸变失配必须报告，不回退为上一帧成功变换。[AR66]

解算是离线可取消工作，生成不可变 ReconstructionAsset；约束每帧只读取验证后的样本。求解算法先用已有开源库做许可证和能力评估，再决定独立实现或合法依赖；不能把 Mini3D 拟议算法当成已经与 Blender libmv 数值等同。准入包括轨迹数、帧数、特征内存、bundle adjustment 工作量及解算超时。

## E04 Transform Cache

Transform Cache 先完成缓存文件资源、对象路径、采样时间、速度/插值规则、单位轴向和完整 affine 矩阵读取；Alembic与USD均纳入计划，并按固定版本核对实际入口及选项差异，分别建设adapter与损失表。显式覆盖sequence、override frame、frame offset、object path、manual scale、influence及适用的velocity选项；变换缓存与Mesh Sequence Cache的几何序列不可混算。完整affine插值须固定参考策略及退化规则，不能直接逐元素矩阵lerp后冒称等价。[AR67]

缓存地址必须稳定映射对象身份，支持 missing sample、拓扑或层级变化、外部文件变化与只读重载诊断。负 scale、shear 与父变换不能被强制拆为正 TRS；需要作者可编辑结果时走显式 Bake。远程 URL 或越根路径不在播放时自动下载；离线 Job 复制获准资产并固定 hash，不引用随时变化的外部文件。

## 驱动与跟踪签收

| 测试 | 验收作品或反例 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 自定义函数、namespace 重载、self动态访问、循环、超时及恶意文件访问 | 未信任零执行；变更使授权失效；环诊断可定位；隔离失败不能声称沙箱安全 |
| P2 | 同帧多次、乱序 seek、进程重启、缺模块与输出 NaN | 原生可重放 profile 可复现；外部依赖完整报告；无部分发布 |
| T1 | 已知相机参数的合成棋盘、真实带畸变手持镜头 | 重投影误差、尺度/轴向和相机轨迹分别验；参考数据与 Mini3D 数据完整保存 |
| T2 | 运动相机中的独立刚体跟踪 | 物体及相机 reference 分离，inverse与父子关系正确 |
| T3 | 2D/3D轨迹切换、空帧、投影边缘、clip偏移 | Follow Track 全合法选项和缺帧策略明确，UI/API一致 |
| T4 | 负scale/shear层级，稀疏非整数采样，资产替换和缺文件 | 矩阵、时间插值和缓存失效符合冻结 adapter；外部文件变化不污染已冻结 Job |

# A27 灯光材质与 World 的真实动画消费

联合现行规则：实际消费者直接归第三卷，E05 与渲染叶子一票实现、分别验收。REN-F48 及 GP/volume/hair/VSE 等跨域责任见 J07，Native 认定见 J04。

## E05 与渲染建设共同排期

这三族从“局部支持”提升为完整建设，但 PropertyRegistry 只能描述参数，不能自动实现照明与着色。动画计划负责稳定属性地址、录键/Driver/NLA、有效状态、缓存失效与输出一致性；本合并方案渲染卷负责实际灯模型、节点、环境光、材质和渲染能力，并按联合 J07 划定消费者责任。两条计划在 P0 建立逐项依赖台账、共同资源估算及共享里程碑；依赖未通过，AUX 对应族保持 Pending。

建设目标是固定版本中可动画的参数都能驱动真实消费者，不要求每张图逐像素等同 Cycles。渲染算法、色彩管理、阴影、采样和噪声不同必须公开；消费者缺失与画质差异是两类问题。不能以“非 Cycles 画质”作为忽略某个参数或整类节点的理由。

## 全部灯型与参数

建立 Sun、Point、Spot、Area 的 typed LightData；用固定 5.2.2 RNA 的可动画标记、手册与实际 UI 枚举参数。能量或强度、颜色、尺寸/半径、光锥、spot blend、area shape/size、方向性与阴影相关可动画字段逐项列入映射。非动画枚举仍须有确定的编辑与资源重建行为，不强行给不可动画字段造 F-Curve。[AR68]

旧方向灯的 0—10 强度保留 legacy 模式并显式迁移；新物理单位灯不能直接复用旧数值假装瓦特。单位、颜色空间、HDR范围与负值策略由真实后端约定。灯属性随帧变化触发相应光照与 shadow 资源更新，资源未就绪不能发布带旧 shadow 的新帧而仍声称完整一致。

## 材质数据与节点输入

MaterialData、NodeTree、NodeID、SocketID 与 NodeGroupInstance 使用稳定身份，节点或 socket 改名不破坏动画。作者值、连接输入与 evaluated socket 分开；已连接 socket 的默认值即使可录键，也不能假称一定影响结果。组实例共享定义和实例参数单独建模，编辑共享材质前显示使用者。

P0 盘点固定版本所有 shader 节点及真正可动画的 socket/属性，记录类型、单位、默认、插值、范围、owner 和后端。实施先覆盖常用表面材质，再补纹理、颜色、数学、位移、体积、组节点及其他盘点项；中间子集只能 Partial，不提前签收 AUX05。无法在当前 GL 4.1 实时路径执行的节点，需有真正可用的Mini3D原生离线消费者才能签收Native。经用户选择的Blender桥接可作为临时兼容里程碑，但不能签收该原生功能族。

材质图编译与参数更新分离。普通数值动画更新 uniform/缓冲与资源绑定；拓扑改变触发新编译且失败不替换旧图。时间驱动纹理、序列纹理与外部图像把资源帧、内容哈希及色彩配置加入身份。透明、位移和体积变化影响几何、排序、bounds或加速结构时，不能只刷新颜色。

## World 动画

WorldData 支持背景颜色和强度、环境纹理、旋转/映射、节点组及固定版本实际可动画字段。背景显示、环境照明、反射、透明胶片与离线输出分别是消费者；只改背景色不足以签收。IBL 或 probe 重建属于可观察任务，版本必须随环境参数和资源变化失效；必要时提供明确低质量预览档，但完整输出不得误用旧环境缓存。

## 渲染动画签收

| 测试 | 夹具 | 硬门 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 四灯型全部登记参数逐项变化，旧方向灯迁移 | 对参数生效而非仅UI值做验证；光照与shadow同帧；旧稿保持原视觉语义 |
| R2 | 每个节点/socket子项的最小有效图及共享组实例 | 参数变化影响正确消费者；无连接影响的默认值有说明；重命名、复制、保存/撤销不丢绑定 |
| R3 | World背景、环境照明、反射与序列环境，离线续作 | 四类消费者同源；缓存失效正确；冻结资产后换源不影响既有Job |
| R4 | 100盏混合灯、100个动画材质、动态World、1080p角色场景 | 分别统计图编译、参数上传、shadow/IBL、GPU与资源等待；冷帧和稳定帧分开，未达标可降低宣称规模但不能丢功能 |

# A28 Grease Pencil 原生二维与混合创作

联合现行规则：动画 Leader 负责 GP 作者与时间系统，渲染 Leader 负责笔画/填充/遮挡/通道及最终消费。REN-F48 从后续提升为 J6 联合必需，不改变原生完整验收要求。

## EXT GP 的完整建设范围

Grease Pencil 是独立的二维与三维混合作者系统，需要 Drawing、Stroke、Point、Frame、Layer、LayerGroup、Material、Modifier 与 Effect 数据，不是视口画几条折线。固定版本的绘制、擦除、填充、编辑、雕刻、权重、逐帧动画、多帧编辑、洋葱皮、插值、材质和二维专用效果都进入来源盘点。[AR69]

GP01 阶段建立稳定绘图数据、图层/组、帧曝光、复制/移动/删除、绘制与擦除；point 保存位置、半径、透明度及所需压力等作者属性，笔触和帧共享必须显式。GP02 补填充、材质、遮罩、排序、深度关系、原生编辑/雕刻与 tablet 压力。GP03 补 multiframe、onion skin、interpolate、形变、权重/骨绑定、modifiers/effects 和完整帧输出。GP04 完成跨系统作品与 Bridge 往返。每阶段都是建设交付，不以首个 doodle 演示替代完整计划。

独立图层时间、绘图曝光与对象 Action 时间通过明确时间映射组合。重复曝光可以共享 drawing，但编辑必须选择 linked edit 或 Make Single User；跨帧误改共享 drawing 是硬失败。时间重映射、音频和 NLA 组合需定义事件与绘图帧选择，不将笔触点当每帧重新生成的一组不稳定 mesh 顶点。

## 二维渲染与编辑消费

建立适用于 GL 4.1 的 stroke tessellation、joins/caps、抗锯齿、透明排序与 fill 管线，单独处理二维材质。Grease Pencil 的 stroke/fill 材质不是普通 BSDF 节点的简单别名。复杂填充先生成可诊断的区域与边界；自交、洞、开边界和相机深度变化需要固定规则。CPU fallback 必须保留同一笔触语义，不丢点、不变压力。

编辑、雕刻和填充是可取消作者命令；长笔触增量先保存在私有 draft，完成后一次历史。点拾取、笔压、撤销、图层锁定、隐藏和 IME/快捷键优先遵守统一作者服务。资源预算同时限制 strokes、points、可见曝光展开、tessellation 顶点及 onion layers，不能仅用原始点数证明绘制成本。

## Grease Pencil 验收

G1 使用 24fps、240帧的二维角色短片，从空白原生绘制，含10图层、20万点、多帧编辑、镜像、填充孔洞和声音；保存重载、撤销、冷seek和离线输出都必须完整。G2 将二维笔触置于三维角色前后，验证遮罩、透明、相机运动、骨变形和深度一致。G3 对每种盘点 modifier/effect 给最小资产与启停反例，缺少一项保持该工作包 Partial。

性能同时测 tablet 输入至可见笔触延迟、20万点编辑、onion skin 展开、tessellation 峰值与30分钟画画耐久。输入 P95≤25 ms 是待实机校准目标；不能用静止帧率替代绘制交互。Blender Bridge 可用于参考或早期交换，但导入后只能看不能编辑的 drawing 不算原生作者通过。

# A29 物理模拟与时间状态系统

联合现行规则：模拟与渲染作业共用登记/权限基础，不共用未经区分的状态机。体积、曲线/毛发、实例与几何真实消费者归渲染 Leader；完整状态输入和缓存保留规则见 J05—J07。

## EXT PH 的分系统建设

PH01 建立模拟时间、初态、碰撞体、重力/力场、缓存、bake/free、检查点、取消与失效系统。PH02 建设 rigid body 与刚体约束；PH03 建设 cloth 与 soft body、碰撞/自碰撞、pinning、质量、约束和材质参数；PH04 建设流体/气体域、流入流出、障碍、网格/体积输出；PH05 建设固定版本仍适用的 particles/hair、dynamic paint，以及来源映射识别的simulation nodes相关动画能力。5.2新增实验性Geometry Nodes布料/毛发路径单独登记稳定性级别与阶段，不能只查旧modifier目录。[AR70]

这些不是一个“physics”按钮。每个子系统都需原生设置、参数动画、交互预览、缓存管理、保存与输出；合法集成到Mini3D的进程内求解库可以属于Native；把计算交给外部应用或运行环境的阶段以Bridge标明。PH06专门负责全模拟系统的缓存/重放/原子发布、联合资产和性能签收。若来源盘点发现已移除的旧系统，保留历史导入/转换记录，不把已移除菜单当当前功能；实际 5.2.2 提供的替代节点路径进入相应登记。

## 求解器与原生消费

每类求解器先做算法/许可证/跨平台能力探针与基准资产，再选择独立实现或可合法分发的库。先让同一明确 profile 达到稳定、可重放和可诊断，再扩展高质量选项。没有读取与验证固定算法之前，不承诺其他引擎可逐值复刻 Blender 的数值结果；“同类物理效果”与“固定求解器兼容”须分开打分。

DynamicsOperation 在图中声明输入时间区间和输出几何/变换。动画驱动碰撞体、布料 pin、力场与流体边界时，因果关系跨越子步；不能把模拟后的最终网格再用作当步同一模拟的无延迟驱动而不处理环。场景动画 fps 与物理 dt 分离，明确累计器、substep、solver iteration、碰撞容差、种子和初态。

模拟输出沿 EvaluatedGeometryState 进入 bounds、normal、拾取、渲染与序列输出。流体体积需要真实 volume 数据和消费者，表面 mesh 不能代表体积渲染完成；hair/particles 的实例、曲线与属性也不能默认转成有损静态网格而算完整支持。

## 可重放缓存与大资产

时间 t 的有效状态来自 initial state 或 t之前匹配检查点，再顺序推进到 t；检查点必须记录算法版本、硬件或数值 profile、完整输入依赖、随机种子与内容哈希。修改早期动画或碰撞网格后失效受影响的后续区间。跨机器浮点不能默认逐位一致；固定同平台确定性、误差容限和视觉稳定档分别声明。

为大型模拟新增外部内容寻址缓存容器和清单，不能继续假定全部数据都装进格式5的256 MiB场景文件。轻量作者定义仍在文档，缓存有独立 schema、字节上限、完整性、路径权限和原子发布；缺缓存时可重算、报缺失或读取显式 baked fallback，禁止静默换另一份缓存。具体场景 schema 升级版号在 P1冻结，不能在无迁移设计时直接挤进旧字段。

离线 Job 冻结模拟的初态、参数历史、资源及需要的检查点。没有完整输入或可验证缓存时，Ready 不承诺跨进程恢复。中止求解保留已完成并有清单的缓存块，旧任务不覆盖新一轮缓存；Free Bake 只删除明确属于该缓存的文件，遵守可恢复删除及权限合同。

## 物理验收

| 工作包 | 最小验收资产 | 必须提供的证据 |
| --- | --- | --- |
| PH02 | 刚体堆、铰链、弹簧、移动碰撞体及高速物体 | 穿透/能量/约束残差、dt敏感性、可重放、参数动画与撤销 |
| PH03 | 旗帜、角色衣服、自碰撞折叠、软体落地 | pin/质量/摩擦、失稳诊断、mesh身份、冷重放与缓存等价 |
| PH04 | 液体注入、障碍、烟气与移动域 | 质量/体积或明确的误差指标、边界、cache容量、mesh/volume最终消费 |
| PH05 | 毛发动态、粒子实例、画布响应及适用模拟节点 | 每个固定版本叶子的编辑/求值/缓存/输出，不能只放一个类别总测试 |
| PH06 | 顺播→乱序seek→修改早期输入→取消→重启续算 | 失效范围正确；无新旧混帧；回放结果符合该profile容差 |

性能用刚体数量、接触对数、布点/碰撞三角数、流体格点/粒子数、substeps、bake时长和磁盘峰值分别计量。仅刚体可按目标规模验证实时播放；复杂布料和流体允许离线 bake，但必须明确预计资源、进度及取消。不得承诺所有物理同时实时24fps。

# A30 VSE 视频剪辑与声画输出

联合现行规则：VSE 保留独立 Sequence/Strip 模型，复用中央媒体时间、色彩算子和任务基础。SceneStrip 消费冻结场景，禁止跨场景或 sequence 自引用环，见 J05—J07。

## EXT VS 的作者系统

VS01 建立独立 Sequence、Channel、Strip、MediaAsset、SourceTimeMap 与 EditDecision 数据；Image、Movie、Sound、Scene、Effect、Meta 和固定版本其他 strip 类型逐项登记。Timeline 的内容裁剪与 NLA 的动作编排是不同模型，VSE 媒体变速、入出点、反向、保持帧及重定时不能复用 Action 默认域。[AR71]

VS02 实现原生剪切、trim、slip、ripple、snap、multi-selection、mute、分组与meta、代理和缺媒体重链接。VS03 加入多轨合成、变换、alpha/混合、色彩、mask、字幕或文字、转场、速度控制及完整 effect 清单；VS04 完成 scene strip、声音混音、最终编码、恢复和交换。具体菜单和参数由 5.2.2 叶子盘点冻结，不以列出几个代表效果代替完整范围。

## 媒体求值与一致性

视频索引记录 presentation timestamp、解码时间与关键帧寻址，变帧率媒体不能用第n个解码帧等同场景第n帧。色彩空间、alpha约定、像素比例、方向元数据、interlace/field选项与音频布局进入资产身份；代理只能降低预览成本，不能偷偷改最终输出源或色彩。

SequenceEvaluation 使用有理时间从源映射取得图像/声音，再按明确轨道及效果依赖顺序合成。SceneStrip 引用冻结场景和相机，不回读 live viewport；场景包含引用自身的 sequence 时拒绝循环并显示链。Meta 的局部时间仅映射一次，嵌套深度和像素处理 visits 计预算。

输出先沿用已验证的图像序列和PCM混音，再提供有版本的容器/编码器适配；可变帧率转固定帧率、色彩转换、声音延迟和编码时间基明确记录。编码任务用完整输入清单、临时产物及原子完成发布；分段续作只有容器和编码器确实支持且经过验证才开放，不承诺任意损坏 MP4 都能逐帧续接。

## VSE 验收

V1 用1080p、10分钟节目，混合24/25/29.97fps和VFR素材、48kHz声音、SceneStrip、meta与转场，验证源帧选择和音频样本边界；V2 测trim/ripple/slip/变速/反向/缺源重链接的UI/API与Undo；V3 测遮罩、透明、色彩与proxy/原片一致性；V4 测编码取消、空间不足、外部文件变化、重启恢复和同名输出冲突。

预览以4轨1080p和2轨4K为候选探针，不作硬件无关保证。解码、seek、合成、effect、上传、声音和编码分别公布P95/P99、冷启动与磁盘峰值；降代理必须明确，最终导出必须重新验证原始资产与完整品质设置。

# A31 blend 互通与原生兼容建设

## EXT BL 的兼容等级

BL01 建立版本化资产清单、能力映射、错误与损失报告。BL02 建设固定 Blender Bridge：由指定版本 Blender 打开副本、读取 RNA 和求值结果，输出规范中间表示，必要时烘焙；反向在 Blender 中创建或更新可映射的数据块并另存 blend。BL03 建设 Mini3D 原生解析与写入的有界子集，逐版本验证。BL04 扩展映射并对复杂作品进行双向 round-trip。桥接和原生格式能力必须分开发布。[AR72—AR74]

这里的“原生 blend 互通”是明确列项、不断扩展的原生读取和写回建设任务；不承诺任意 Blender 版本、任意 addon 与所有未知数据块全量无损。连 Blender 自身版本之间也存在兼容边界。完整范围盘点会揭示额外依赖，不能靠改文件扩展名或仅复制原始文件声称完成往返。

## Blender Bridge 的真实边界

桥接使用固定二进制及build hash，默认关闭自动执行，输出清单记录 Blender、Python、adapter、必要 addon 和平台版本。Python API 可用于打开/保存主文件、枚举数据和获取 evaluated 结果；这些 API 不是所有 Blender 内部数据的稳定、完整跨版本序列化规范。依赖 operators 的步骤需真实上下文，后台模式也不能假定每个交互 operator 都可执行。[AR73]

导入时保留原 blend 副本、资源清单和源数据块标识，生成 Mini3D 稳定ID映射；外链库、relative path、packed资源、linked/override、共享 Action/Slot、Drivers 与未知节点分别记录。导出先做预检，选择“重建独立新文件”或“在源文件副本上应用已映射差异”，不得覆写原稿。未理解的数据可以在副本中保持，但不能保证与已修改对象的引用和语义自动一致。

原文件里的任意 Python、注册脚本和第三方 addon 默认不运行；用户许可也需要限定脚本来源与访问边界。若求值依赖脚本而未获信任，导入应保留和报告依赖，不能冒充成功 Bake。Bridge 进程必须有超时、取消、资源上限、输出路径权限与完整日志，不把未知 blend 当可安全执行的普通图片。

## 原生解析与写回路线

先研究固定版本的文件块、DNA/SDNA、ID引用、资源和版本转换代码及许可证，再建立只读最小结构探针；采用可合法分发的依赖或独立实现，明确不从“公开格式”推断所有源码可无条件拷入。原生写入先限定已映射数据块，必须由官方固定 Blender重新打开并检验，不以字节可写作为格式通过。

逐步支持对象/层级、mesh、相机灯光、Action/Slot/FCurve、NLA、骨架/权重/Shape Keys、材质和World、Grease Pencil、模拟与VSE。每阶段对应其他原生系统的实际数据能力；缺失可编辑结构只能保留、烘焙或报不支持。数值精度、Euler圈数、F-Curve控制柄、约束空间及脚本语义等不可直接映射差异要分别报告。

## 强制损失报告与验收

每次转换生成按数据块与属性定位的报告：来源ID、目标ID、Native/Bridge/Baked/PreservedOpaque/Lost、差异原因、已修改内容、采样范围、误差与补救方式。需要有损转换时先供作者确认；没有报告不得显示“无损导入成功”。未知数据块的保留只能证明保留字节或源副本，不能证明可编辑或语义不变。

B1 对最小数据块进行 Blender→Mini3D→Blender 与 Mini3D→Blender→Mini3D 两向测试；B2 对库链接、共享数据、外部资产和missing addon检验诊断；B3 对包含rig、drivers、nodes、GP、physics、VSE的联合作品比较作者结构、采样结果、资源与图像。原生与Bridge分别出覆盖表；只有零未解释损失且满足该版本映射合同的限定子集，才允许标记“该子集无损”。

# A32 扩展路线与投入重估

联合现行规则：本章投入为原动画全范围的概念估算，不能当作联合预算。原渲染投入在 R15，重叠/新增和风险准备金按 J11 重估；日期由实际切片校准。

## 依赖顺序和可执行出口

保留 P0—P11 核心路线；新增 E00—E09 与其共享数据和基础设施。里程碑通过只证明对应阶段，完整 v2.3 目标签收仍需要全部承诺包完成。发现无法实现的项要提出改算法、增依赖、调预算或缩范围的明确决策；缩范围需正式批准和版本化，不以延期静默消失。

| 阶段 | 进入条件与工作 | 明确出口 |
| --- | --- | --- |
| E00 盘点与探针 | P0；14项及EXT官方叶子清单、媒体/沙箱/求解器/格式探针、渲染依赖 | 登记映射、基准资产、预算及开源许可路径评审；未解决风险逐项有owner与下一决策 |
| E01 音频 | P1时间/资产/事务，P3/P4编辑器 | KEY13/CUR21/ACT16与A1—A4完整证据；离线PCM同源 |
| E02 高级变形 | P5—P8骨架/几何/图，PH01状态缓存 | POS11/SKN12/DEF12及D1—D4；不得用标准IK替代iTaSC |
| E03 Python | P7依赖图，脚本信任与OS隔离评估 | DRV11各profile/bridge能力、P1/P2及安全失败合同 |
| E04 跟踪缓存 | P1媒体/资产，P7约束；独立MovieClip与SolveJob | CON01/02/03/14及T1—T4；原生跟踪与导入分开 |
| E05 渲染属性 | P1属性地址、P9输出；本合并方案渲染卷及 J07 对应真实消费者 | AUX04/05/11及R1—R4；每项有实际消费证据 |
| E06 Grease Pencil | P1绘图模型，P3交互，E01声音，E05二维消费 | GP01—04与G1—G3；原生从空白到输出 |
| E07 物理 | PH01可先与P1并行；P8几何及E05体积/粒子消费 | PH02—06分系统关闭；求解、缓存与输出全链路 |
| E08 VSE | E01音频、E04媒体基础、P9输出、E05色彩 | VS01—04与V1—V4；完整媒体编辑及最终文件 |
| E09 blend 互通 | E00映射；各原生子系统逐项接入 | BL01—04与B1—B3；Bridge/Native分表及损失报告 |

## 资源估算的单位与边界

上一版90—142工程人周加18—30人周QA只估计当时135族核心建设，不能继续作为扩大范围总预算。本次以1人周约5个有效工程工作日，自下而上给出概念阶段区间；这是未经实施校准的量级判断，不是统计预测、报价、承诺或已测开发速度。没有团队履历、原型速度与完整leaf清单，不能提供可靠完成日期。

下表“集成与基础”不重复计入各包内部单测，但包含跨包联调、迁移、权限、工具和发行。渲染属性一行仅含动画接入和这些消费者的最低补齐成本；另一个渲染指南中的全渲染器建设是外部依赖预算，需合并WBS后去重，不包含完整Cycles级渲染研发。若实际shader清单超出下述消费者假设，必须上调后再批准。

| 工作包 | 工程人周区间 | QA与技术美术人周 | 估算假设与主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 既有135族核心重估 | 96—160 | 24—40 | 沿用已有V1；角色/曲线/事务仍完整实现；旧90—142不再是总额 |
| E01音频与分析 | 10—18 | 3—6 | 复用成熟解码及输出库；需处理时钟、许可和多设备 |
| E02高级变形 | 22—40 | 7—12 | iTaSC双模式、Multi、Curve/Surface；复用核心图和几何 |
| E03 Python及安全 | 10—18 | 4—7 | 明确profile与受控bridge；任意bpy原生克隆不在该估算承诺内 |
| E04跟踪与缓存 | 18—32 | 6—10 | 可复用合法求解库；原生轨迹作者和4约束仍需建设 |
| E05动画渲染消费者 | 24—44 | 8—14 | 最低真实灯光/材质/World消费者；渲染卷按 J11 的联合 WBS 去重并补新增消费者成本 |
| E06 Grease Pencil | 32—60 | 10—18 | 原生绘图/编辑/二维消费/动画完整闭环，非简单overlay |
| E07物理体系 | 70—140 | 20—40 | 多求解器合法复用；全缓存/编辑/消费者，性能兼容风险最高 |
| E08 VSE | 24—44 | 8—14 | 复用codec；完整编辑、合成与可靠输出 |
| E09 blend互通 | 24—48 | 8—16 | 固定版本bridge与有界原生数据块；不含无限版本/addon无损保证 |
| 跨包集成与发行 | 18—32 | 6—10 | 联合资产、安全/权限、迁移、性能与Windows/GL4.1 |
| 合计 | 348—636 | 104—187 | 未计另册完整渲染建设，未计下述风险准备金 |

区间不是统计置信区间。预算另设25%—40%的工程风险准备金，仅在E00/各高风险探针结果出来后分配；不是把每包上限简单再当日期保证。E00先用约4—8工程人周和2—4验证人周完成信息增益最高的探针，这部分已包含在对应核心与集成包中，不能重复追加到总额。

关键路径至少包括数据/图/时间 → 原生作者系统 → 状态缓存与真实消费者 → 输出/互通 → 联合作品签收。音频、跟踪和GP可在接口冻结后并行；Python安全、模拟状态和渲染消费者不足会阻塞多个包。团队人数增加仍受接口、算法专家、技术美术资产和审查瓶颈约束，不能用总人周直接除人数得到工期。

每个阶段用实际完成的最小垂直切片更新剩余工作量和不确定性。若E00发现原生blend子集或流体/节点消费者缺少基础设施，先更新WBS和预算、指出额外工程路径，再向负责人提交范围/资源决策；不能保持漂亮数字而把功能偷偷降为Bridge或永久延期。

# A33 统一验收与扩展证据

联合现行规则：本章 W1—W10、H1—H6 与全部承诺继续为硬门；再加渲染四轨/工作流和 J10 联合测试。J14 只记录此次设计合并审查，新增产品证据仍 Pending。

## 所有建设包共用的硬门

H1 来源完整性：固定Blender5.2.2二进制/源码及官方leaf列表，对每项保存来源URL、版本、对象/模式/参数、支持层次、Native/Bridge标记和必选fixture。只有源清单完成评审，才冻结旧表及EXT各自分母；发现遗漏默认增项，不能合并难项抬分。

H2 原生作者闭环：从空白创建、编辑、录键/驱动、保存重载、Undo/Redo、随机时间查询、真实消费与最终输出都有证据。Bridge-only、API-only或UI stub不能签原生完成。任意一项必选子项失败，该族保持Partial或Blocked，不能给0.5分掩盖缺口。

H3 状态一致性：音频时钟、模拟检查点、Python版本、媒体帧、资源与渲染结果必须绑定同一来源。顺播、冷seek、检查点seek、输出及重启恢复分别检验；有状态系统不要求不存在的无状态算法，但要求可解释且可重复的结果来源。

H4 安全与资源：脚本默认不执行、路径权限、授权失效、资产冻结、预算、取消、崩溃、磁盘满、缺资源和无效输出不得发布部分成功。GL4.1无compute/SSBO的路径需实测；任何CPU fallback必须保留宣称算法而非换成简化演示。

H5 数值与画面：作者raw值、控制点/矩阵/曲线、误差和语义差异分别记录。图像对照用于验证真实消费者，不能单独证明绑定、作者结构或数值等价。音频用样本和实际呈现测量，物理用残差与守恒/稳定指标，不拿截图覆盖这些证据。

H6 性能与发布：沿用第 A14 章固定机器和统计方法，每个新族补其代表规模、冷/热路径、实际工作量、30分钟耐久与失败轮次。目标未达标须说明减少支持规模、改算法或离线模式的影响，不能隐瞒质量降级。全部v2.3承诺包及联合作品门关闭后，才可称“本方案范围全部交付”；任何百分比都必须附其分母和证据日期。

## 联合作品门

W7 声音驱动角色：从声音生成控制曲线，NLA角色与Speaker同步，灯光/材质/World动画，最终PCM加图像序列；音频、变形与画面身份同时核对。

W8 高级绑定与实拍：Curve/Surface形态、Multi Modifier、iTaSC双模式及获信任Driver，共用实拍跟踪相机；验证取消、冷seek和完整约束后输出。

W9 二维三维与物理：原生GP角色叠加布料/刚体及至少一个流体或粒子资产，完整缓存、遮挡、声音与渲染；每个物理子系统仍须单独通过，联合片不替代leaf测试。

W10 剪辑与往返：VSE混合Scene/Movie/Image/Sound及effects，在固定Blender与Mini3D之间双向转换；保留作者数据映射、资源与明确损失报告。原生和bridge分别签收，不能用bridge结果替代原生能力。

W1—W6继续有效。W7—W10不是额外加分点，是新的发布硬门。此前“八成”门可作为核心候选版本的历史最低标准；它不能豁免本次已明确承诺补齐的任何一项。

## 本轮方案审查与未完成证据

第 A18—A21 章保留v2.2当时的设计发现及结论，不能视为对本次新增系统的重新签字。本次新增文本需独立检查范围、分母、状态式计算、脚本信任、消费者依赖、bridge标记及资源估算；审查只针对设计文本，不代表任何产品测试通过。

本次已经补足的是实施计划和验收合同。仍待工程执行的事项包括完整leaf盘点、所有实现、固定二进制金标、实机性能、安全隔离验证、原生/bridge round-trip和最终发行。它们均明确挂在阶段出口，不能在状态页写成Verified。

## 扩展官方资料与研究边界

以下资料支持能力范围和若干关键语义；方案中的数据结构、阶段、预算与阈值是Mini3D建议设计。部分官方页面可由检索索引或其他语言版本读取，直接打开固定英文页曾返回402；本轮没有因此声称已经下载或穷尽全部5.2.2手册和源代码。实施E00仍须固定来源快照与二进制行为。

R60 iTaSC模式与选项　https://docs.blender.org/manual/zh-hans/latest/animation/armatures/posing/bone_constraints/inverse_kinematics/introduction.html

R61 Sound to Samples参数　https://docs.blender.org/manual/vi/latest/editors/graph_editor/channels/editing.html

R62 Speaker音频事件与NLA条带　https://docs.blender.org/manual/id/5.0/render/output/audio/speaker.html

R63 Armature Multi Modifier　https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/deform/armature.html

R64 Shape Keys对象类型　https://docs.blender.org/manual/id/5.2/animation/shape_keys/introduction.html

R65 Blender脚本安全与Driver Namespace　https://docs.blender.org/manual/en/latest/advanced/scripting/security.html　https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/drivers/drivers_panel.html

R66 Motion Tracking与约束目录　https://docs.blender.org/manual/en/latest/movie_clip/index.html　https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/constraints/index.html

R67 Alembic与USD互通　https://docs.blender.org/manual/en/latest/files/import_export/alembic.html　https://docs.blender.org/manual/nl/5.2/files/import_export/usd.html

R68 灯光及Shader/World范围　https://docs.blender.org/manual/en/5.2/render/index.html　https://docs.blender.org/api/current/bpy.types.Material.html

R69 Grease Pencil与二维材质　https://docs.blender.org/manual/en/latest/grease_pencil/　https://docs.blender.org/manual/en/latest/grease_pencil/materials/index.html

R70 物理子系统目录　https://docs.blender.org/manual/nl/5.2/physics/index.html

R71 VSE与剪辑目录　https://docs.blender.org/manual/en/latest/video_editing/index.html　https://docs.blender.org/manual/en/latest/video_editing/edit/montage/index.html

R72 blend版本兼容　https://docs.blender.org/manual/en/5.1/files/blend/compatibility.html

R73 Blender Python API与后台调用　https://docs.blender.org/api/current/bpy.ops.wm.html　https://docs.blender.org/api/current/info_gotcha.html

R74 Blender发行与许可　https://www.blender.org/releases/5-2/　https://www.blender.org/about/license/

# 第三卷 渲染实施细则

本卷保留 R80 的完整领域实现、136 族、20 个场景、8 条工作流、历史审计及来源。原来依赖动画 v2.2 的描述已更新为本书动画 v2.3；范围、Native、状态会话、导出与预算按第一卷联合规则衔接。

推荐按任务阅读：R04 为后端选择；R05—R07 为共享资产与色彩；R08—R10 为实时、离线与时间采样；R11—R12 为持久任务和性能；附录 RA 是逐族验收表。

# R01 调研范围 冻结基线与证据等级

联合现行规则：本卷“本轮”与源码/官方核验记录，除新增注记外，指原渲染研究。合并使用同一冻结提交与动画 v2.3，不宣称本次重新运行或重新测量产品。

本卷原研究依据 2026-10-09 渲染指导、当时核验的 Mini3D 固定提交和动画 v2.2；本合并版将动画前置升级为第二卷 v2.3，并以第一卷 J03—J06 为共享合同。附件原先建议将若干高级方向放到后续研究；本报告根据“至少八成”把相关功能提高为正式目标。动画 v2.3 和渲染均为待实施方案，不把其中骨骼、蒙皮、Shape Key、NLA 或新渲染功能写成基线产品已经存在。[RR01—RR08]

| 对象 | 冻结值 / 事实 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| Mini3D | shenxi11/Mini3D@5f5c82ed7a9f361e263d4abe895bbf99b061e3e7 | 原渲染研究核验的固定 main；本次合并未重新运行产品 |
| Blender | 5.2.2；源码 d13f752e3b9c4f8c261cda552b1021f8bcc0382c | 以版本化手册、发布说明及固定源码交叉核对；不跟随 latest 自动变化 |
| Filament 候选 | v1.77.3；d852e34cd5629a6f3851d613dcd17aa0ffd025a2 | 2026-10-09 查询到的发布候选；刚发布，不代表已被本项目验证 |
| 颜色配置 | Blender 固定 config.ocio；blob b30a227ee8662bfad897e27fdb06649acedf4dfe | OCIO profile 2.5；scene_linear 为 Linear Rec.709；所有 LUT/ICC 也须进入后续锁文件 |
| 平台起点 | C++20、Qt 6.8.3、OpenGL 4.1、Windows x64 | 其他平台是待验证项；不因第三方宣称支持就认定 Mini3D 可发行 |

证据分四类：A 为本轮固定提交中直接读到的源码；B 为官方规范、版本手册和原始论文；C 为基于 A/B 的设计推断；D 为必须通过原型或产品验收才能确定的指标。文内的建议架构、预算和验收阈值属于 C/D。没有执行编译、渲染实验、性能基准、截图对照或用户研究；专家审计验证设计论证，不验证尚未实现的效果。

基线研究最初用本地缓存定位代码，随后对 9 个关键文件按固定 main 逐段复核。缓存与远端整体 blob 不同，不能宣称整份文件相同；报告引用的目标片段逐行一致，具体范围和文件列于来源目录。首次研究结论经此补证后才用于当前基线。

# R02 当前渲染系统的真实起点

| 领域 | 源码观察 | 改造含义 |
| --- | --- | --- |
| 着色 | mesh.frag 25—37：基础色乘环境常量与 N·L；alpha 固定 1 | 建立 BRDF、HDR 和透明语义，不是给旧 shader 加几个滑杆 |
| 资产材质 | MaterialAsset 仅 baseColor、基础色纹理和 doubleSided；导入器忽略非 OPAQUE | 材质、导入、保存、编辑、运行时都要贯通 |
| 光照 | Scene / InstalledPose 选择最小可见实体 ID 的一个方向灯 | 改为完整灯集合；动画、阴影和观察使用同一灯快照 |
| 色彩 | GpuTexture 使用 GL_RGBA8，注释说明不做 sRGB/Gamma | 数据贴图和颜色贴图区分解码，新增浮点中间附件与显示转换 |
| 几何提交 | 按节点遍历和每网格 glDrawElements；已有 GPU 网格与编辑网格缓存 | 保留有效缓存；另建视锥筛选、材质排序、实例批次和可量化预算 |
| 面材质 | Scene 三处拒绝可编辑面上的非零外部 material 引用 | 先建立持久材质 ID / 槽位与迁移，再开放多材质面 |
| 输出 | ObservationService 读取当前视口 FBO 并校验文档/姿态/Context 身份 | 截图接口继续用于观察；正式成片独立 RenderJob 和目标尺寸 |
| 动画一致性 | InstalledPose 原子绑定身份、数值与冻结几何/资源所有者 | 扩展成完整渲染快照，不能退回读取部分 live Scene |

当前限制有明确源码支持，但“在审查范围中未见”不等于扫描了仓库所有分支。多灯、shadow pass、PBR、浮点 HDR、通用裁剪和批处理的缺口，是根据主渲染路径与相关资产链得出的结论。[RR02—RR05]

面材质与对象材质不能混淆：Scene.cpp 582—587、1421—1427、1948—1951 拒绝 EditableFace.material 非零；setMeshRenderer 在 1810—1819 并没有校验 material 引用。场景保存依赖 glTF 路径与 meshIndex，载入后重建材质引用，无法自然保存新编辑的 PBR 定义。这是持久化改造的阻断点。[RR03、RR04]

2026-10-07 的动画性能报告记录 Ryzen 7 5800H、RTX 3050 Laptop、Qt 6.8.3、视口 1309×525、DPR 1。它既不是本轮测量，也不是 1080p/4K 渲染基准；Core 动画计时明确不含 GUI、几何与 GPU，不能据此估算新光照或路径追踪帧率。[RR06]

# R03 八成以上 的可验收定义

联合现行规则：R80 的范围边界只限定本卷档案，不能排除动画卷已承诺的 GP/物理/VSE/blend/E05。R80 四轨与动画完整 Native/EXT 分别验收，禁止相加成一个总覆盖率。

本报告采用 R80-v1 产品验收档案：参照 Blender 5.2.2 的三维编辑显示、实时材质呈现、三维最终成片，以及随之必须具备的材质/灯光/输出工作流。它不覆盖 Blender 全部建模、雕刻、模拟求解器、视频剪辑和脚本生态，也不声称 .blend 文件、所有节点或插件逐项兼容。上述边界预先写明，不能在测试失败后缩减。Freestyle/Grease Pencil 成片、OSL 和完整合成节点生态列入可见差异账本，不能被“节点支持”一项掩盖。

采用冻结能力族数量覆盖率：附录每个族的总权重恒为 1，后续仅细分族内原子要求，不改变能力族的分母和权重。一个族在参考中所有对应原子行为及产品输入、持久化、动画、错误路径全部通过才得分；声明一个实现子集不能删掉同族其余参考行为。底层库有能力但未接入记 0，计划状态不是得分。所有暂缓项保留在分母，四轨不相互补分，也不把图像/性能乘成一个总数。

Ctrack = 100 × 已验收能力族数冻结能力族总数

| 验收层 | 发布门槛 | 禁止的替代 |
| --- | --- | --- |
| 能力 | 四轨分别 ≥80%；按附录完整族清单及子项合同逐项验收 | 菜单数量、代码行数、内核名称、设计勾选数 |
| 关键正确性 | 颜色、相机、几何/姿态、资源身份、输出事务、核心现象全部通过 | 平均分弥补玻璃错误、漏帧、错色或错姿态 |
| 完整工作流 | 8 条端到端任务全部闭环，含 GUI/API、保存重开、取消与恢复 | 后端单张 demo 图代替产品能力 |
| 画面 | 每轨适用的专业任务集各自至少 80% 可交付，核心任务全部通过；按任务族计分 | 全局过线后只分轨展示、重复帧扩分母，或把 SSIM/FLIP 当八成画质 |
| 性能与稳定性 | 指定硬件、场景、分辨率和效果组通过；其他硬件明确列未认证 | 关闭效果后与开启全部效果的 Blender 比 FPS |

盲评是实施期验收，尚未进行。建议至少 3 名有渲染经验的独立评审，在固定显示环境、随机左右顺序、隐藏软件来源条件下评价；每个任务至少 2 人判断“可直接用于该交付，只有小差异”。Workbench 评价编辑可读性与操作观察；实时与最终成片分别对照各自参考和交付要求。重复帧/多相机图不能增加任务权重。严重漏光、错误折射、闪烁或变形错误触发复查。G0 锁定 S01—S20 与轨道、能力族、核心/留出集的映射，不事后删难题。

图像指标辅助定位问题而非定义艺术质量：线性空间检查能量/颜色和采样噪声，显示变换后检查感知误差；FLIP 采用原作者建议的统计方式，同时报告误差图和局部 ROI。HDR-FLIP 固定曝光范围。遮罩、透明边界、镜面和暗部单独评价，避免背景大面积一致掩盖主体错误。[RR38、RR39]

# R04 架构选择与决策门禁

联合现行规则：Blender worker 可以交付参考/Bridge 阶段；联合 Native 最终目标需要符合 J04 的独立消费者证据。选型先验原生完成路径再比较正确性、资源、发行与两年维护成本，不凭语言判断。

| 路线 | 收益 | 关键代价 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原生 OpenGL 4.1 全面自研 | 最大限度复用编辑视口、上下文和工具 | PBR 后还有 GI、TAA、体积、材质图与校准的大量研发 | 保留为兼容基础与实时候选；不自研完整路径追踪器 |
| Filament 实时后端 | 成熟 PBR/IBL/灯影/部分后处理，官方列出 GL4.1 与 Windows C++ | Qt 呈现、材质模型、OCIO 接管、GL 状态与 GPU 生命周期均需验证 | 与原生同片比较；过门禁才选为高级实时主后端 |
| 固定 Cycles C++ worker | 直接传入几何、shader graph、相机/motion与原始通道，减少场景装配层 | 内部 API 无稳定 SDK 保证；需自建图映射、输出、依赖与升级适配 | 与 Blender 静态路径同场对照的长期候选 |
| Blender 后台 worker | 提供完整集成过的 Cycles、节点和输出/合成，静态纵向切片更快 | 完整程序依赖；数据装配、depsgraph、启动/更新和发行约束 | 同场参与原型；可选成片后端，至少保留作基准 |
| 自研路径追踪 / 另一个离线库 | 对实现有最高控制 | 仍须补 BSDF、采样、曲线/体积、设备、去噪、AOV；对齐 Blender 增加解释差异 | 现证据不足以成为达到八成的最优投资 |
| 全项目改 Vulkan / 换 UI | 可使用另一 API/呈现体系 | 不自动获得材质或画质，且重建既有编辑/观察合同 | 本轮不作为默认前提 |

Blender 5.2 Windows/Linux 图形要求与 Mini3D GL4.1 不能混为一谈。GL4.3 才将 compute shader、SSBO 纳入核心；GL4.1 路径使用可查询的 UBO/TBO、实例化、FBO、多纹理与分片着色，不调用未检测的扩展。H0 保证兼容编辑能力；R80 实时档只在明确的 H2 认证设备上承诺效果/帧时门槛，不能承诺每台支持 GL4.1 的旧 GPU 都达到八成实时画质。[RR24、RR46]

Filament 的原生 SwapChain 需要 HWND/NSView 等呈现面，QOpenGLWidget 则绘入 Qt FBO；若改成 QWindow 容器，输入、停靠、多视口、DPI、覆盖层和销毁都要估算。独立审计还在 v1.77.3 固定源码发现：默认后处理将 TAA/DOF 与 grading 绑定并输出 LDR；LinearToneMapper 会截到 [0,1]，Linear output 也不等于无损 scene-linear。正式候选须验证在 TAA/DOF 后、grading 前导出 HDR 的小型 fork，或由 Mini3D 接管相应后处理。关闭全部后处理得到 HDR 只能算基础切片，不算高级实时达标。不能默认用 CPU 每帧读回再上传。[RR21—RR23、RR50]

两个 worker 都能隔离故障；C++ 路径的额外价值是直接消费内部渲染数据及扩展原始采样通道，尚未证明更快或更便宜。Blender 后台可以只消费静态快照，不必重演 Mini3D 动画；“唯一求值真源”本身不能排除它。完整 affine、局部坐标着色、运动/通道、资源与取消均须同场比较；尤其通用时间累计的无损 Cryptomatte 可能要求直接内核或修改 Blender，不能只看内建特效数量。SDK、依赖和升级成本一并比较。[RR29—RR32、RR51]

# R05 统一场景与资源合同

联合现行规则：EvaluatedSceneState 必须包含动画 v2.3 的状态/媒体/脚本/GP/VSE 来源；RenderSceneIR 消费独立会话结果。位移与细分几何、picker/bounds 的阶段与精度见 J03。

增加 GPU 无关的 RenderSceneIR，将单帧求值结果与渲染资产组织成不可变输入。作者 Scene、CompiledAnimation 和材质图在 Mini3D；任何后端都不能反向修改作者数据或自行解释约束。Renderer、CPU 拾取、边界框与正式输出从同一已求值结果派生，视口可见性与成片可见性分字段表达。

| 数据层 | 关键内容 | 生命周期 / 所有者 |
| --- | --- | --- |
| Author Scene | 稳定 Entity/Asset/Material/Slot ID、材质图、灯、相机、渲染设置、引用关系 | 文档所有；GUI/API 走同一事务与 Undo |
| EvaluatedSceneState | 完整 affine world/inverse/normal、有效属性、设备刚性方向、已变形几何 | 指定时间的不可变求值结果；继承动画 V2 合同 |
| RenderSceneIR | 求值局部position、未变形Generated/原始坐标、instance world/inverse、各材质坐标源、拓扑/属性/闭包/灯/世界/相机 | CPU快照持有不可变资产；不从形变后bounds重算Generated |
| RenderRequest | 完整快照清单与hash、backend/settings/color hash、输出意图、设备档位 | 持久 Ready 后冻结；编辑新版本不改变在途任务 |
| Backend Cache | 纹理/材质程序/BVH/加速结构/GL对象、generation 与资源预算 | 后端拥有；不能保存到场景文件或跨 Context 复用裸句柄 |

缓存身份覆盖所有实际输入：原始资产字节、解码色彩、通道映射、UV/采样、材质图版本、几何拓扑与变形、世界矩阵、可见性、灯/探针、时间、渲染设置、颜色配置、后端与设备代际。保留“未变对象只更新实例矩阵”的快速路径；需要重建的只有受影响范围。不能只以 EntityId 或当前帧号缓存渲染结果。

整帧提交采用 prepare → validate → install：CPU 完整准备后创建后端资源，成功后原子切换；失败保留上一个有效画面并显示诊断，而非混用新灯旧网格。正式输出失败不得以旧图标记成功。纹理延迟加载只能用于标明 pending 的交互预览；正式任务必须就绪或显式失败。

采用一份坐标/单位注册表：世界基、长度、相机前向、UV原点、法线/切线、灯单位和快门单位均明确。完整affine不无条件分解为TRS；后端原点重定位记录逆映射，不改作者double。位置相同不等于着色相同：Generated使用冻结的未变形orco/texspace，Object坐标使用指定对象逆变换；shear烘焙时必须保留原坐标属性，不能每帧从变形或烘焙后的bounds再生成纹理坐标。[RR05、RR08、RR19、RR54]

# R06 材质系统 纹理与节点编辑

联合现行规则：E05 全部承诺的可动画 shader 叶子必须映射作者地址、Native/Bridge 与各后端实际消费。R80 节点子档的后续边界不能取消动画已承诺叶子；来源默认/连接/override/有效值按 J05 分开。

数据模型采用持久 MaterialDefinition + MaterialInstance/Override + 面槽位映射。导入的 glTF 材质拥有来源和原始参数；用户可选择修改共享定义或为对象创建显式实例 override。面存稳定的 MaterialSlotId，不直接写进程内资源地址。删除/重排槽位、复制对象、Apply Modifier、重新导入与 Undo 都有确定的重映射，找不到的引用返回可定位的错误。

| 纹理槽 | 解码与通道 | 必需合同 |
| --- | --- | --- |
| Base Color | RGB 按 sRGB；A 是线性 coverage | 乘线性基础色因子与 COLOR_0；默认无贴图为 1 |
| Metallic/Roughness | 线性；B=metallic，G=roughness | 不用整张图套 gamma；不同采样器/UV 单独处理 |
| Normal | 线性 RGB → 切线空间向量 | 强度、TANGENT.w、镜像 UV 与负缩放一致 |
| Occlusion | 线性 R | strength 明确；仅施加到指定间接项，避免直接光/发光被重复压暗 |
| Emissive | RGB 按 sRGB 解码后乘线性强度 | 允许 HDR 能量；环境照亮需后端运输支持，不能只画亮表面 |
| 扩展数据 | coat/roughness/anisotropy/厚度/SSS 等按各自 schema | 记录数据语义、单位、采样器、UV 集、纹理变换与默认值 |

从 glTF 核心 MR 做互操作基线，同时把 IOR、specular、transmission、volume/thickness、clearcoat、sheen、anisotropy、emissive strength 和 texture transform 纳入版本化扩展映射。它们与 Blender Principled 并非天然一一同义；每个扩展有输入空间、参数映射、能量差异与不支持分支。扩展未支持时保留原始数据并报告，不能默默换成不透明灰材质。[RR19、RR20]

切线优先使用有效导入数据；缺失时使用与目标规范一致的 MikkTSpace，并按面角属性、UV 接缝和硬边拆分。glTF 缺 NORMAL 的规范路径生成 flat normal，不擅自平滑；退化三角形和无效切线报诊断。负行列式、非均匀缩放、镜像 UV、蒙皮/形变后法线与切线均使用同一几何合同。几何位移改变位置后，所有影响可见性的 pass 和 bounds 要同步更新。[RR19、RR44]

## 节点系统必须是可用的作者工具

采用类型化 DAG/节点组：Float、Integer/Boolean、Vector、Color、Surface/Volume Closure 与受控 Image/Attribute 引用；输入输出有稳定 socket ID、默认值、空间语义和版本。提供搜索、连线校验、预览、框/组、复制、Undo、资产预设与错误定位。参数动画沿用动画 V2 的类型化属性地址；均匀参数修改不重新编译整个 shader，结构变化编译后原子替换。

| 节点能力组 | 正式范围 | 不允许扩大声明 |
| --- | --- | --- |
| 输入与坐标 | Value/Color/Vector、UV Map、Texture Coordinate、Geometry 常用输出、Object/Camera Info、Fresnel/Layer Weight、Color/Named Attribute | 逐输出列支持；Light Path 等 backend-specific 输出另列 |
| 纹理 | Image/Environment、Noise、Voronoi、Wave、Gradient、Checker、Brick、White Noise、Sky、Gabor、Magic、IES及固定版本其余项 | IES等按参考后端适用性分开；生成坐标、投影/插值须列全，不能仅接颜色贴图 |
| 数值与颜色 | Math/Vector Math 已列举运算、Map Range、Clamp、Mix、Color Ramp、RGB Curves、HSV、Gamma、Invert、分离/组合 | 运算枚举、插值和输入域分别验收，节点壳不计通过 |
| 表面与体积 | Principled 各参数、Diffuse/Glossy/Glass/Transparent/Emission、Mix/Add Closure、SSS、Hair、Volume、Normal/Bump/Displacement | 高级 closure 实时可有明示近似，但最终成片必须实现所声明语义 |
| 组织与输出 | 节点组及接口版本、Material/World/Light Output、AOV 输出 | 循环拒绝、缺资产错误、共享图和对象 override 正确 |
| 差异账本 | OSL Script、任意闭包编程/Repeat Zone、Ray Portal、少用程序纹理与完整 Shader-to-RGB/NPR 等 | 保留在差异/子节点分母；不能称作 Blender 全节点兼容 |

节点总清单在 G0 从冻结版本类型/运算枚举生成；节点族拿分的前提是本报告指定的子节点与所有声明枚举通过。在没有导出该清单并完成映射前，不能发布“Blender 节点覆盖八成”这一更强结论。R80 主档案对共同材质工作流计分，另公开节点类型覆盖、输入/枚举覆盖以及实时/成片差异，避免用一个“节点编辑器”掩盖大量未实现行为。[RR13、RR17、RR47]

# R07 色彩管理与合成次序

联合现行规则：动画输出、GP 与 VSE 一并复用此处线性/OCIO/alpha 合同；新任务不新增第二次 gamma、独立 AgX 曲线或数据 AOV 色彩变换。

建议从一开始使用 OCIO，而非先自制一个叫 AgX 的曲线再迁移。固定 Blender 5.2.2 配置中 scene_linear=Linear Rec.709，配置 profile=2.5；reference=ACES2065-1 不意味着渲染器内部就是 ACEScg。缓存与文件记录 config 及依赖 LUT/ICC 内容 hash、Display、View、Look、Exposure、Gamma/白平衡等实际参数，CPU 输出与 GPU 显示使用同一个 processor 语义。[RR25、RR26]

主路径：输入解码 → scene-linear HDR光照/体积/透明 → 适用的AA/DOF/运动采样及合成 → 曝光与完整OCIO Display/View processor → 像素打包 → UI覆盖层。默认processor输出已编码的display codes；固定sRGB display_colorspace已经包含OETF，不能再开GL_FRAMEBUFFER_SRGB或PNG gamma做第二次编码。若选择display-linear输出，则显式指定唯一OETF执行者；encodingOwner及目标附件格式进入颜色身份。不同后端的AA/DOF顺序固定，不重复tone-map。[RR25、RR26]

EXR保存明确线性空间与通道元数据，预览才用View Transform；PNG/TIFF带正确色彩标签和bit depth。OpenEXR预乘alpha允许alpha=0但RGB非零的发光像素，不可无条件除alpha再乘回或清零。默认屏幕预览先把线性预乘图合到选定背景，再作一次OCIO。透明PNG采用显式straight-coverage交付约定；零alpha发光无法按普通PNG覆盖合成保真时，要求线性EXR或明确预合背景，不能悄悄损失能量。非线性调色后的透明PNG也不承诺在任意背景上等价于HDR物理合成。[RR28]

透明显示文件在A>0时按unpremultiply→processor→straight文件编码处理；若某目标明确要求premultiplied display数据才在末端再乘A。A=0是单独分支：检测加法发光并返回可定位的不可保真诊断，或按显式背景合成/另导Emission层。不得用任意epsilon丢掉低alpha高能量像素，原始线性EXR始终保留。色彩标签是对现有像素编码的描述，不是再执行一次gamma。

起步使用 RGBA16F 作为交互 HDR 候选，但必须查询 FBO 完整性、过滤/混合能力和精度。4K 一张 RGBA16F 约 63.3 MiB，颜色双历史约 126.6 MiB，尚不含深度、法线、速度、AO、阴影图和贴图；不能只按一张 color buffer 估算显存。离线累计及高动态范围/深度通道根据数值范围使用 float32。

使用 Standard/Raw 的无后处理诊断模式查色彩与灯能量，再在 AgX 下做审美对照；曝光只应用一次。HDR 显示输出和跨显示器色彩管理另有认证，不能从支持 EXR 推导支持 HDR 显示。[RR25、RR26、RR28]

# R08 实时渲染 从可信 PBR 到 EEVEE 级工作流

## 灯光 阴影与光照单位

正式支持 Sun、Point、Spot、Area；定义功率/辐亮度、尺寸、温度、曝光、normalize 与世界单位的映射。不能把旧灯 strength 原封不动当成瓦特；旧场景保持 legacy 显示或执行有说明的迁移。Sun 方向使用设备刚性方向合同，面积形状/尺寸独立于非法 shear 的隐式分解。灯光数量超出单 pass 能力时使用确定的分批累积或明确质量档，不静默丢灯。

原生路线先比较全前向多灯与 CPU 空间筛选后按对象/分块上传列表。只有测出实际瓶颈再增加复杂聚类；4.1 可走 texture buffer/多 pass，但不假设 compute/SSBO。透明物体、实例与变形 bounds 也参与筛灯。Filament 路线复用其成熟光照调度，重点验证 Mini3D 灯单位、能量归一和材质映射，而非另建一套与内核相冲突的灯表。

Sun 使用稳定级联 shadow map，Point 使用 cubemap 或图谱，Spot 使用透视阴影图；做 texel 稳定、receiver/caster bias、normal bias、PCF 与预算管理。大面积软阴影比较有限采样/抖动方案与 PCSS 类近似。LTC 可近似多边形面积光的 BRDF 积分，但它本身不是遮挡或软阴影算法；Area 不能用一个 Point 代替后记满分。[RR40]

阴影缓存按灯 transform/shape、caster 几何/变形、alpha 图与阈值、可见性、影子设置和级联相机变化失效。透明投影的 coverage、opaque/mask 与彩色透射分开定义。验收跨小物体与建筑尺度、薄墙、负缩放、低角度太阳、移动灯、级联交界与透明树叶，记录 acne、peter-panning、漏光和时域抖动。

## IBL 间接照明与反射

HDRI 的背景、漫反射环境照明与镜面反射分别可控；保留真正 HDR 输入，离线生成漫反射表示、按粗糙度预滤的环境图与 BRDF LUT。旋转、曝光和颜色空间统一，热亮点与高度粗糙材质要与参照比较。AO 只表示局部遮蔽，不能冒充彩色反弹或全局照明。

反射按层次组合：屏幕空间可见信息 → 平面/局部反射探针 → 环境回退，命中置信度和切换避免闪烁。镜子中屏幕外物体、前景遮挡后的背景与相互反射是必测反例。Probe 捕获要定义不包含自身的递归策略、更新频率、box projection 和混合权重；动态编辑时显示脏状态，不假装结果已经刷新。

间接漫反射比较静态 probe/lightmap 烘焙与动态屏幕空间/探针近似。城堡外景与产品棚拍可先受益于 IBL；仅窗户进光的室内和彩墙色溢必须有真正的间接贡献。动态物体移开、门开启、probe 过渡和对象刚进入视锥时不应出现无法解释的黑块/残留。EEVEE 自身是光栅化近似，参考其真实限制，不拿 SSR 名称当完整光追。[RR12—RR15]

## 透明 玻璃与时间稳定性

OPAQUE、MASK、BLEND 先按覆盖语义实现；BLEND 使用明确的排序与 premultiplied 混合。比较对象/面排序与 weighted blended OIT，后者内存可控但深度层次近似，不能表示任意厚玻璃的折射和吸收。玻璃使用独立的 surface transmission / IOR / thickness / absorption 路径，实时有回退说明，最终成片验证多界面与阴影。[RR19、RR41]

拾取不能简单沿用透明对象的最近包围盒。提供一致的 mask threshold、opaque hit 与可选“穿透透明选择”策略；编辑选择策略可以有意不同于物理成片，但必须明确且稳定。阴影、深度、法线、motion vector、选框与可见颜色使用同一 coverage/位移合同。

AA 起步比较 MSAA 与 FXAA 作为空间基线；正式高级实时档需要 TAA/时间重投影，并维护深度、ID/材质置信度、motion vector 和历史剪裁。相机 cut、跳帧、倒放策略、材质/灯/HDRI 改动、resize/DPR、Undo、拓扑变化和后端切换触发确定的历史处理。不能将“前一显示帧矩阵”用于任意 seek；历史必须属于同一时间连续性与资源代际。

变形物体的速度来自前后已求值顶点/曲线样本；只有 TRS 速度会让蒙皮手臂或 Shape Key 边缘错误。透明、粒子式曲线和高光需 reactive/置信策略；TAA 不得模糊 gizmo 和选择线。DOF 的近远遮挡、散景形状、薄几何和透明边缘要单独测试；实时运动模糊先验证快门与速度意义，再考虑多时刻累积。

## 体积 皮肤与复杂几何

实时目标包含可编辑均匀介质、低分辨率单次散射/体积光、体积阴影和可解释的分辨率/步长设置；异质 VDB 和更完整多次散射可在最终成片先落地，实时账本保留差异。不能以距离雾通过体积族。SSS 可用屏幕空间/表面近似对齐 EEVEE 档，必须检查世界尺度、厚度、背光、跨对象泄漏以及运动边缘。

曲线/毛发要有曲线数据、宽度、分段/插值与材质；实时可用经过误差验证的带状/管状几何近似，最终成片用 Cycles 曲线。置换按材质/细分前后定义采样空间及 bounds；只有 bump 改法线不能算真实位移。高级实时的无法支持项保留为零分，不靠离线相同功能补分。

# R09 最终成片 Cycles 集成的真实工作量

Cycles 已提供成熟的路径追踪能力，但正式 Mini3D 功能还需要导入/编辑、shader graph 映射、几何和运动样本、灯/世界、采样配置、输出/去噪、进度取消与发行集成。固定源码的 standalone 构建是内部 cycles_* 库组成的可执行程序，XML/可选 USD 是其输入之一，不是稳定的通用渲染 SDK 承诺。特别是 XML 不能据此宣称已经支持任意 motion 样本导入。[RR29、RR30]

| 模块 | 必须实施的连接 | 关键验收 |
| --- | --- | --- |
| 几何 | 网格/实例、面材质、平滑/自定义法线、UV/属性、曲线宽度、体积字段、细分/位移 | 负缩放与完整 affine；同一 ID 的几何变化不污染缓存 |
| 材质 | 类型化图到 Cycles ShaderGraph/Nodes 的版本适配；所有声明 socket 默认值与枚举 | Principled 5.2 Thin Wall、SSS 半径和层叠语义按固定版校准 |
| 运输 | bounces、透明深度、MIS/light tree、采样种子、adaptive sampling、clamp | 减少 fireflies 不能静默削掉玻璃/间接光能量 |
| 高级现象 | SSS、厚/薄透射、体积、毛发、位移、emissive lighting、light/shadow linking | 对应场景与 native 作者/UI 全链路；内核有功能不等于本项完成 |
| 通道 | Beauty、direct/indirect 分量、Z/normal/position/vector、AOV、Cryptomatte、shadow catcher | 每个通道的空间、单位、filter/alpha 与导出类型明确 |
| 会话 | 设备枚举、准备/同步/BVH/采样/去噪/写盘进度、取消、资源统计 | 工作进程崩溃不损坏文档；完成结果身份与请求一致 |

设备策略从 CPU 参考路径开始，再认证用户设备适合的 GPU 路径；CUDA/OptiX、HIP、oneAPI、Metal 分别有平台、驱动和特性限制。不能因为安装了 Cycles 就宣称跨厂商 GPU 已全部支持。设备、去噪器和合成器的选择分开记录；GPU 内存不足时，仅按请求允许的策略切 CPU/降低资源，不能静默降低 samples、分辨率或效果。[RR32]

去噪保留原始 noisy 结果与所用辅助通道，使用固定版本 OIDN 或所选设备支持的方案。法线/反照率的语义与路径层次必须匹配，粗糙玻璃后的细节不能用错误的 first-hit 特征强行“修干净”。分块去噪需要重叠与一致 input scale，整帧独立去噪可能出现时间闪烁；动画要在连续序列中验收。[RR37]

基础合成采用 Mini3D 的图/栈工具：Render Layers/Image、曝光/颜色校正、Mix/Alpha Over、Mask/Cryptomatte、Glare、Blur、Transform、Denoise、Viewer/File Output 等形成可用闭环。采用 C++ Cycles 不会自动得到 Blender Compositor，要计入独立开发；若 Blender worker 成为正式后端，可利用其合成能力，但仍需 native UI/图映射与保存/API。完整合成器与视频剪辑不列为本版已复刻能力。[RR33、RR35]

# R10 动画 相机与快门采样

联合现行规则：快门与离线样本使用 J05 的独立 EvaluationSession。完整冻结初态、输入历史、媒体、脚本 profile 与必要检查点后才可重放；无状态节点仍直接查询。原生 motion 只认已认证属性域，未证中间时刻等价则转通用路。

相机模型与编辑 Orbit 分离，持久保存 perspective/orthographic、焦距/传感器/fit、shift、clip、pixel aspect、render region 与目标尺寸。输出由实体相机或显式相机快照决定，不能继承窗口纵横比或 DPR。分辨率 100% 与 crop/render border 的像素意义精确一致，四角/中心投影是无 AA 控制实验。摄影曝光与 OCIO Exposure 明确分工，避免再乘一次。[RR45]

V2 动画渲染遵循：固定作者版本 → 在请求时间完整求值依赖 → 约束/形变 → 冻结可见几何、材质、灯、相机 → 渲染。材质颜色/roughness、灯功率与温度、相机焦距/焦点、世界强度和体积密度都通过类型化属性进入求值；不能只使 TRS 动起来。基础 TRS 渲染可以先交付，但骨骼/Shape Key 未实施前不能认领角色动画工作流。

## 快路与通用路径有不同合同

| 路径 | 适用条件 | 边界与验证 |
| --- | --- | --- |
| Cycles 原生 motion | 固定拓扑/对应；有限均匀样本；除已认证可采样项外，快门内全部属性恒定 | 内部矩阵/顶点插值不等于任意求值；材质/贴图/灯/世界/可见性/ID变化即退出快路 |
| 完整时刻静态累积 | Mini3D 在每个快门样本求完整场景，渲染静态样本后按 shutter 分布累计 | 支持拓扑/材质/灯变化；额外同步/BVH 成本，固定总 spp 与时间采样预算 |
| 不支持 / 显式降级 | 某个设备/几何路径不能表达请求或超预算 | 请求失败或用户指定降级；不静默取消 motion blur |
| Rolling shutter | 本版作为差异项或独立扩展 | 逐行/扫描时刻不同，不能用整张图统一时间平均冒充 |

固定 Cycles 源码将 Object motion step 映射到均匀 [-1,1]；Blender adapter 采用 3/5/9…/129 样本策略。矩阵分解包含 shear，不是直接丢弃剪切；但中间样本对平移、scale、shear 做插值，旋转也可能因 CPU 与 OptiX/MetalRT 路径不同而不同。由此不能断言任意非均匀/负缩放、跨奇异尺度或复杂轨迹都精确对齐。快路必须与 Mini3D 的时间求值 oracle 比较，误差超限切通用路径。[RR30、RR31]

快路准入还必须保留作者连续旋转/驱动频率/阶跃信息，并在独立于native样本栅格的额外时刻比较完整矩阵、已变形几何、法线、相机投影与局部着色坐标。反例：快门内转720°，只取开/中/闭时矩阵可能完全相同，内核可判无motion，而真实动画转了两圈。有限离散检验只是声明域内的近似证据；无法界定请求域、跨奇异/阶跃或样本上限不足时使用通用积分，通用积分也须时间收敛验证。

Lpixel = Σk [ wk × Lpixel(tk) ]，Σkwk = 1

采样时刻与权重由快门采样合同决定。

这条公式是离散近似，不是有限样本下的精确时间积分。默认按归一化快门分布取样，每个时间样本权重 1/K；均匀时间网格则使用归一化快门求积权重，不能在重要性采样后再乘同一快门曲线。记录 seed、区间、PDF、K与总spp，分别检查 K→2K 和路径 N→2N 的收敛。仅三时刻不能覆盖高频运动或频闪；相机焦距/光圈等不在已认证原生项内也走通用路径。

Beauty 在 scene-linear、预乘 alpha 合同下累计；先编码再平均会错能量。例如黑/白时间各半，线性0.5编码sRGB约0.735，而两张sRGB图平均0.5只对应线性约0.214。正式输出不能平均PNG作为快门兜底。Depth、Normal、Vector、ID、Cryptomatte分别有专用语义，不能给所有EXR通道套同一均值。

| 通道 | 存储与空间 | 通用时间累计合同 |
| --- | --- | --- |
| Beauty / Alpha | 浮点scene-linear、关联alpha；单独coverage A | 按快门权重累计；显示变换一次 |
| 辐射类 Light / Color AOV | 明确含色/不含色的分量；half或float按范围 | 只有定义为可加权辐射的通道可同样累计 |
| Depth / Position / Normal | float32；Depth按camera_z_depth；Normal按着色法线输出 | Depth透视/正交用相机z，全景用距离；均值不可冒充最近深度，miss/过滤按固定器锁定 |
| Vector | float4、像素位移：(pre−center).xy 与 (center−post).xy | 不是速度；固定前后各一帧；原生Motion Blur与Vector不同时输出 |
| Object / Material ID | 无损数据、固定身份映射/类型 | 不做色彩转换/去噪/插值；不能以浮点精度损失悄悄合并不同ID |
| Cryptomatte | ID用float32位模式、coverage与metadata；无损压缩 | 必须在身份截断前跨时间合并；有限layer平均不成立 |
| Denoise Albedo/Normal | 与beauty路径、坐标及时间估计相容 | 没有已验证的时域特征规则时保留noisy结果，不强行去噪 |

Normal 是固定渲染器的着色法线输出，可能已被过滤，不是保证单位长度的几何法线；内部TAA motion vector与Cycles输出Vector也不是同一量。标准Vector和native Motion Blur互斥由固定源码核实。通道兼容矩阵把这些参考限制列为N/A组合；不能借此删除Mini3D本应支持的普通AOV。[RR53]

累计与诊断母版采用FLOAT32；HALF只作为经过范围/精度验证的交付转换。Depth/Position不做过滤，Normal按固定参考的着色/过滤语义；这些数据通道不做OCIO、曝光、去噪或alpha乘除。普通ID优先UINT32并由manifest映射到作者64位ID；若保留Cycles的FLOAT index，不能保证大于2^24整数精确。Crypto所有RGBA通道用FLOAT32与无损ZIP/PIZ等，ID按位模式保存，不用HALF/PXR24/色彩转换/去噪；自定义Color/Value AOV显式声明color/data，默认不自动套显示变换。

通用静态累计首版只有Beauty/Alpha及已声明可加权辐射通道标为shutter_integrated。Depth/Position/Normal/普通ID/Vector若提供，来自独立center-time辅助渲染，Vector按该center前后各一帧定义；用名称后缀或manifest.timeSemantics明确center_aux，不得冒称与运动模糊Beauty是同一时间估计量。未定义组合由validate_request拒绝且不计完成；Cryptomatte采用本章完整跨时间方案，去噪仍须通过相容特征门禁。

独立审计在固定 Cycles 发现 Crypto 槽满时可能将新身份权重并入旧槽；普通有限深度 EXR 已丢失身份，后处理不能恢复。通用快门＋Crypto 保留为同版必须完成的目标，不能把拒绝该组合算作通过。PoC 路线一：C++ worker 对每个身份域的完整唯一 ID 数 M 分配足够内部 Crypto 槽（候选 cryptomatte_depth=ceil(M/2)），用小tile读取完整float32 ID/coverage，跨时刻归并后才按交付深度截断；容量、Pass布局、排序和内存必须实际验证。Blender侧UI/同步上限意味着其常规接口不能直接承担该方案，若需修改Blender须按fork估算。[RR49、RR51]

全域稠密容量的内存约为 8×tile像素×M 字节/身份域，未计beauty、各Pass与中间副本；大M场景还要测查找/排序成本。若仍超预算，验证CPU参考worker在截断前输出稀疏ID/覆盖或等价的有界分块方法；若两路线都达不到预算，相关时间域R80门禁保持失败并重新规划。原生单Session motion 的内建Crypto可先交付，明确其容量与已认证组合。Crypto ID碰撞、重命名策略和对象/材质/资产域都按稳定身份及manifest检验，不能当普通[0,1]颜色处理。

手册与源码还存在需实测解决的差异：手册列出正交相机运动模糊限制，但固定5.2.2的正交相机kernel实际包含按ray.time插值camera motion，不能直接认定该功能不支持或从分母排除。世界灯随时间变化同样按实际同步路径与二进制验证。对齐测试分别记录冻结Blender行为与Mini3D真实时刻语义；有意修复参照限制的差异需解释，不因像素不同直接判错。[RR48、RR52]

# R11 输出任务 API 与恢复

联合现行规则：本章任务协议已与 A13 合一。Preparing 完整打包，持久 Ready 解锁作者；两个 Ready、JobKind、epoch、最终发布凭据与 allOf 权限按 J06 使用唯一服务。

新增 RenderService，UI 与 MCP/API 调同一命令层。Viewport capture 仍表示观测当前有效视口；render.create_job 表示独立任务，不复用 screenshot 的大小限制、active context 或 overlay。正式场景设置属于文档；任务设备、输出目录与并行预算属于显式请求/会话。

| 拟议接口 | 输入 / 结果 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| render.capabilities | 后端/设备/格式/节点/效果/限额/颜色配置的版本化清单 | 区分支持、近似、不支持及当前设备可用性 |
| render.validate_request | 内容版本、相机、帧/采样、设置、输出意图 → 诊断/估算 | 不写输出；返回缺失资源、降级差异与内存风险 |
| render.create_job | 冻结 request hash、requestId/idempotencyKey → jobId | 同键同请求复用；同键不同请求报冲突 |
| render.get_job / cancel | 状态、阶段、进度、诊断、已完成帧；取消结果 | 取消幂等；完成与取消竞态按事务边界判定 |
| render.get_result | manifest、帧/通道文件、颜色/设备/seed/source hashes | 只有校验并发布成功的文件可成为正式结果 |
| render.list_jobs / resume | 持久队列与匹配快照的断点恢复 | 冻结资产版本缺失即失败；不悄悄使用 live Scene 新版本 |

上述名称/schema 是拟议接口，不是当前 0.2 API 已有能力；与动画V2拟议0.3共用版本协商、一套JobRegistry与输出权限合同。RenderJob取代V2方案中图像/帧序列exportJob，不并建第二套队列。几何bake/路径导出不是图像任务，不得假借render权限。文件schema由一次演进管理：动画格式5若未发行则合并设计，已发行则迁移下一版；不能重用已发布版本号。

| 操作 | 拟议权限 allOf（须同时满足） | 范围 |
| --- | --- | --- |
| capabilities | scene.read（沿system.describe查询语义） | 设备/能力只读，不初始化正式输出 |
| validate_request | scene.read + file.read | 只读资产/目标元数据；不得创建临时或占位文件 |
| create_job / resume | scene.read + viewport.observe + file.read + file.write | 冻结或重授权完整snapshot；resume不重求live源场景 |
| get_job / list_jobs | file.read | 仅owned任务且当前readRoots可达 |
| get_result | file.read + viewport.observe | 若只返回manifest可单独file.read；图像/帧需观察权限 |
| cancel | file.read + file.write | 持久取消；不依赖live文档/Undo |

这是新协议的冻结要求，不宣称现接口已支持这些名字。snapshot、intent、journal、manifest、frame、temp新增明确path-purpose；Native与MCP执行同一allOf。所有权、当前read/write roots与输出意图在读取、恢复和发布时重新核对；file.write不推导file.read。若未来另加render.execute能力，需定义迁移和默认拒绝规则，不能凭一个未定义权限字符串绕过现合同。[RR08]

作业状态：Queued → Preparing → Ready → Rendering → PostProcessing → Writing → Committing → Completed。Preparing锁定文档并持久化完整作者内容（包括未保存修改）、渲染设置、资源字节/内容寻址引用和求值器/后端版本；只保存hash不能恢复。验证可独立重开后才写Ready。Preparing崩溃不算可恢复任务；不得对另一份新live Scene自动重建原请求。

本合并版 J06 统一裁决：图像/帧序列 RenderJob 在完整包持久 Ready 后释放作者 Busy，用户可编辑新版本，在途任务只读冻结 bundle；Preparing 失败或取消也释放本任务的锁。该规则是待实施合同。几何 Bake、SimulationBake、TrackingSolve、Encode 等作业分别声明冻结物、Busy 范围与最终 CAS/发布策略，同一 Registry 按 JobKind 管理，不能机械套用图像锁规则。静帧可以显式冻结当前预览；序列必须具备完整可持久作者/动画快照，不能把只针对一个时刻的PoseDraft当作整段动画。

持久 attemptEpoch 区分每次执行：取消撤销旧代，恢复创建新代及独占暂存目录；所有frame/tile/进度/结果携带jobId、requestHash、epoch、frameTime、pass、tile坐标与样本范围，host是唯一发布者，只接受当前代。迟到tile、重复消息和已取消worker的结果不因同jobId恢复而复活。取消的UI确认与GPU真正释放是两个时间点；worker退出并回收前保持明确状态，超时按受控进程组终止。

每帧写入前先持久化 pending-frame intent 和目标发布策略作为 reservation，再生成临时文件并验证尺寸/通道/允许数值/可解码/身份。验证后、实际发布前，必须把 intent 更新并持久化为 finalized intent，包含已验证成片 hash、完整 snapshot/settings/build identity、attemptEpoch、frame、目标路径与发布策略；只有这份 finalized intent 允许进入发布与恢复。host检查epoch和输出意图后按no-clobber或明确已授权覆盖策略提交，最后补journal/manifest；发布后、记账前崩溃时以 finalized intent 和文件hash补账，不能把外来同名文件认作本任务，也不能重复覆盖。提交点前取消阻止发布，提交点后保留该完整帧，序列可处于取消/部分完成。多帧非一次原子事务，全部帧提交后才写序列完成标记；恢复不能只看文件名。

输出沿用应用输出意图/目录边界，并把读快照、创建任务、允许格式/资源限额、写目标根与覆盖意图作为同时满足的条件，不因GUI点击或改API别名少校验一项。发布前校验实际目标及重定向边界。worker只有本任务只读资产与暂存输出权限；不将路径/节点表达式拼成任意命令。Blender备选禁用未授权.blend自动脚本，只执行应用固定适配器；不把人工进入Blender修图计作Mini3D闭环。[RR36]

Qt GL 离屏路径比较 GUI 线程受控执行与独立线程共享/独立 Context；FBO 是各 Context 的目标，不能绑定 0 代替 Qt 默认 FBO，也不能认为共享纹理就等于无需同步。Resize、窗口迁移、Context 销毁和 worker 退出必须清理资源、fence 与缓存代际，读回/PBO 与编码分阶段计时。不要在 GUI 线程执行长时间路径追踪或大图编码。[RR23]

# R12 性能优化与质量档位

联合现行规则：本章 H0/H1/H2 与动画核心资源上限映射到 J11 的统一 profile。进程/worker/共享内存/GPU/磁盘按实际占用计量；导出和编辑同机竞争属于联合性能验收。

性能路线先解决可证实的成本：减少全场景扫描、按改变范围更新、裁剪不可见实例、相同 mesh/material 合批、实例化、分离静态/变形缓存、按需重编译材质、缓存环境预滤和阴影。GPU 计时与 CPU wait/readback 分开，不把平均 FPS 当作编辑延迟，也不把加速缓存的热结果当作冷启动。

| 档位 | 认证用途与候选预算 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| H0 / Edit | 最低 GL4.1 设备；编辑可读性与兼容性 | 设备型号未确定，暂不承诺全效果 R80 实时帧率 |
| H1 / Balanced | 待指定的主流集显；1080p Workbench 候选 P95 ≤16.7 ms | 需在真实型号/驱动固定后认证，不能泛指所有集显 |
| H2 / R80 Preview | 以已有 RTX3050 Laptop 级机器做首个样本；1080p 固定高级效果候选 P95 ≤33.3 ms | 完整配置与显存容量需重新核验；帧时为目标非历史结果 |
| H2 / Final | CPU 与通过认证的 GPU；720p/1080p/4K 图像与序列 | 先测首图时间、每样本成本、总时长、取消及内存，不拍脑袋承诺秒数 |
| H3 / Portability | AMD/Intel GPU、其他 OS 的分批认证 | 每个后端及设备特性单独验证；未认证则明确显示 |

建立资源预算器：纹理驻留与 mip、shader variant、几何/实例、motion/deform 样本、shadow/probe、HDR/历史附件、路径追踪 BVH、AOV、去噪和输出暂存分别统计。共享 GPU 的编辑与成片竞争采用显式暂停/限并发策略，不能默认并开两个重载后端。需要驱逐时先处理可重建缓存，保留任务快照资产直到全部消费者释放。

所有基准记录冷启动/首次编译上传、预热稳定帧、改材质、拖灯、scrub、cut、resize与队列成片。稳定段至少600帧×3次，给端到端wall-clock帧/交互延迟及p50/p95/p99、最大卡顿；CPU阶段、GPU query与present时间线分别诊断，不把重叠CPU/GPU毫秒简单相加。UI重复展示旧图不能算新有效渲染帧，渐进预览另测达到固定质量的时间。生命周期做100次重复和30分钟编辑；本轮未执行。

先用固定质量匹配比较，再给同时间预算下的质量曲线。自适应采样、动态分辨率、LOD 和简化反射必须写入实际设置/结果 manifest；用于认证的时间段固定质量，不能后台自动降画质获得合格 FPS。复杂场景超过预算的降级行为也是测试内容。

# R13 研究包对照与最小实验

联合现行规则：E-RT/E-OFF 的静态探针仍有必要，正式选型另满足 J04 Native 路径；动态/状态/GP/媒体后续验证在 J3—J6，不以静态 demo 替代。

以下实验是后续实施的入场门禁，本轮没有运行。每个包都先比较可行候选，再由同一输入与验收决定；如果候选不适合，就记录失败原因，不用未验证的替代库继续堆依赖。最小实验也要形成输入、构建锁文件、原始图/时序、诊断及失败样本，不能只交一张挑选过的效果图。

| 包 | 候选比较与推荐条件 | 最小实验 / 阻断风险 | 初始切片估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基线/目标 | 现有 renderer 演进 vs 后端适配层；先冻结 R80 目录与真实任务 | S01/S03/S09 当前可观察链；验证当前源码与标称能力差异 | 1—2 人周 |
| B 材质/色彩 | 临时线性 sRGB+简单 tone map vs OCIO；正式推荐固定 OCIO | 色卡+PBR 球+alpha/发光；CPU/GPU 输出一致；配置依赖/许可不缺项 | 3—6 人周 |
| C 帧与输出 | GUI 受控离屏 vs 独立 Context/worker；按冻结快照与隔离性选择 | resize/DPI/关闭窗口时仍输出固定 720p/1080p/4K；取消写盘竞态 | 3—5 人周 |
| D 灯与影 | 原生多灯/图谱/滤波 vs Filament；Area 比較 LTC/采样方案 | 薄墙、低角阳光、多个移动灯与 alpha caster；同显存预算比较 | 4—7 人周 |
| E IBL/GI | 烘焙 probe/lightmap vs 动态近似；SSR/plane/local probe 分层 | 窗口室内和彩墙、屏外镜像、门开关与 probe 更新；AO 不能补分 | 5—9 人周 |
| F 透明/AA | 排序 vs OIT；MSAA/FXAA vs TAA；透射另列 | 交叉薄片、玻璃、细线、变形速度、camera cut；时间残留不能平均掉 | 4—7 人周 |
| G 质量/性能 | 只用全图指标 vs 分区/序列/盲评；正式采用后者 | 校准受控扰动与正确参考噪声，再锁留出集；并测帧时/首次成本 | 2—4 人周 |
| H 动画/离线 | Blender 静态 worker vs C++ Cycles worker；native motion vs 时域累积 | 完整 affine+局部坐标材质+变形+多层 EXR+取消；同输入对照 | 4—8 人周 |

表中为每包第一个验证切片，彼此有重叠，不能相加当总工期。完整实现预算见后章。纯技术替代选项的取舍优先满足正确性/目标覆盖，其次比较达到相同交付质量的端到端耗时、资源、后续维护与发行约束；不以工程师熟悉某语言作为唯一理由。

## 两项必须先做的后端实验

E-RT：同一球阵、带normal的glTF、透明栅栏、多灯阴影和HDRI，在原生GL4.1与Filament中走完Qt呈现→覆盖→修改→重建→输出；还必须同时开启TAA+DOF，验证HDR>1、负值/数据通道、alpha及一次OCIO。固定Filament默认路径已知LDR截断，因此实验比较的是有明确维护成本的小fork或自管后处理，不能再用LinearToneMapper当无损出口。测首编译/更新/帧时及GPU资源；Qt、颜色、编辑覆盖或预算失败则不进入正式主后端。

E-OFF：同一最小IR分别送Blender静态适配器与C++原型。第一组测基础MR并加入SSS、厚玻璃、节点组和真位移；第二组测完整affine、UV/Generated/Object坐标、实例、曲线/体积；第三组测motion快路与静态累计；第四组测custom AOV→基础合成、多层EXR、无截断Crypto、取消/崩溃/恢复。Blender若需将shear residual烘焙到几何，法线/切线、局部坐标着色、实例及bounds必须一并保持，不能只看轮廓。

静态Blender完整affine还有值得优先验证的候选：identity helper parent与matrix_parent_inverse=M、child local=identity，由固定parent矩阵求值路径保留M，避免把M赋给可能分解的TRS入口。此法只是源码支持的PoC方向，不能当已通过；helper会改变层级、实例和CryptoAsset归属，必须按Mini3D原资产身份显式映射。失败再比较坐标属性保留的几何烘焙或C++直接传递。[RR54]

P0建立最小IR与解析/合成的已求值fixture，以证明接口及适配可行，只作候选选择；P1用真实Mini3D作者/快照闭环确认静态路线；动画V2接入后才关闭实际任意seek/时间域门禁。fixture通过不能写成真实产品或动画已经通过。先做Blender静态闭环获得参考，C++同场测直接数据更新与原始AOV。

候选“通过”同时要求：转换/画质正确、关键功能组合可表达、端到端耗时与内存预算、最小目标设备、发行边界均通过。预算数字在P0首轮校准后、最终选择前冻结。只有一个全过就选该候选；两个全过再比较两年TCO；均不过按输入、适配、内核/设备、性能资源、发行五类定位，不能自动归因IR。不得选唯一画面对但无法用于产品的后端。

TCO以预计发布日后的两年为窗口，两候选使用相同支持平台和安全/功能升级策略；都计入建设期集成与回归、上游升级、fork合并和发行维护。9—14个月建设后再运行两年会跨出5.2 LTS的官方支持窗口，升级适配成本两条路都要算，不能给Blender假设永不升级、给C++假设追每个版本。[RR09]

# R14 场景套件与图像验收

联合现行规则：原 S01—S20 与 WF1—WF8 全部保留，新增 J-IT-01—12 及动画 W7—W10。允许复用资产，必须保留每项原断言，不能用联合短片替代逐叶验收。

S01—S11 保留任务书给出的诊断方向，S12—S20 补齐八成目标需要的高级现象。每个场景有最小诊断版和组合压力版；保存资产 hash、精确相机、工作空间、灯单位、后端/质量配置、种子和观看条件。不是所有场景都要求 Workbench 产生物理渲染；每轨采用冻结参考确实支持的适用项。Mini3D 自己不支持某项只能标缺口，不能标 N/A。

| ID | 诊断内容 | 必须暴露的反例 / 结果 |
| --- | --- | --- |
| S01 | 色卡、灰阶、HDR 高光、透明发光 | sRGB 双解码、AgX/曝光重复、alpha=0 发光被清零 |
| S02 | 金属/非金属、粗糙度/coat/IOR 球阵 | BRDF 能量、高光形状、纹理通道与强度映射 |
| S03 | 多槽位、UV、硬边、镜像、完整 affine | 剪切/负缩放/局部坐标材质、法线接缝、保存重开 |
| S04 | 四类光、尺寸/单位、多灯与阴影 | acne/悬浮/薄墙漏光/级联跳动、Area 误当 Point |
| S05 | HDRI、屏外反射、局部/平面 probes | 环境背景与照明分离、SSR 丢信息与回退闪烁 |
| S06 | 仅窗光的室内、彩墙反弹、动态门 | AO 冒充 GI、缓存残留、探针漏光与色溢缺失 |
| S07 | 树叶 MASK、交叉 BLEND、厚玻璃、薄壁 | 透明排序、折射/吸收、阴影和拾取差异可解释 |
| S08 | 细线/高光/斜边连续运动与 camera cut | TAA 残影、丢历史、粒子/透明边缘和错误速度 |
| S09 | 父动画、蒙皮/morph、shear、随机 seek | 可见/阴影/反射/pick/bounds 同姿态，快路/通用运动比较 |
| S10 | 720p/1080p/4K、crop、alpha、PNG/EXR | 与窗口/DPR 独立，边界像素和颜色/通道类型正确 |
| S11 | 1k对象/100k三角与10k对象/1M三角 | 多材质/不同灯密度变体；统计裁剪/提交/上传/峰值内存 |
| S12 | 节点组、程序纹理、属性与扩展 glTF | 局部/生成坐标、所有声明运算、缺节点诊断与参数动画 |
| S13 | 皮肤/蜡/薄叶、层叠 coat/sheen | SSS 尺度/半径、薄壁新语义、背光和跨对象泄漏 |
| S14 | 均匀雾/VDB、吸收/发光/散射、动光 | 真实体积阴影、厚度响应、缓存/世界变换与时间一致 |
| S15 | 毛发曲线、宽度/taper、受光与变形 | 原生曲线和 Hair shader 分开，遮挡/反射/阴影一致 |
| S16 | 真实标量/向量位移、细分和轮廓 | bump 不能替代位置变化；自阴影/bounds/运动一致 |
| S17 | light/shadow linking、holdout/shadow catcher | include/exclude、mesh emitter、分层合成和透明边 |
| S18 | AOV/EXR/去噪/自定义通道/Cryptomatte | 类型/坐标/标识/alpha、时域累计与重组不损数据 |
| S19 | 长序列、强速度变化、拓扑/材质/灯动画 | 时间与路径采样收敛、噪声闪烁、缓存内存增长 |
| S20 | 任务取消/崩溃/路径冲突/设备失效/恢复 | 无半成品冒成功、文档不损坏、结果身份和帧清单正确 |

## 数值阈值如何确定

可现在冻结的硬条件：输出尺寸/通道/帧号精确、源内容 hash 一致、无缺对象/错材质/非法非有限值、相机控制点误差候选 ≤1 像素、取消/恢复不覆盖无权覆盖的文件、核心现象存在且语义正确。色卡在线性诊断区的绝对误差 0.01 只能作为初始校准候选，不适用于所有 HDR/镜面/复杂运输像素。

感知与随机算法容差不能在尚未渲染时伪装成实测标准。G0/G1 制作已知正确的噪声参考、CPU/GPU 差异、错误色彩/错法线/漏阴影等受控扰动；评审确定可接受和不可接受区间，锁定 ROI、指标、曝光、时间窗口与阈值，再使用未参与调参的留出场景验收。达到收敛的参考也需记录剩余噪声，不把单次 Cycles 随机图当无误差真值。

连续序列检查稳定性与重投影，不只是逐帧平均指标。对运动 blur 进行 K→2K 时间采样和 N→2N 路径样本的独立收敛实验，确认总 spp 分配、快门权重和 AOV 规则；对 native 快路比较各时间样本和成片误差。相同 backend/device/seed 条件下可追求重复性，跨 GPU/driver 不承诺字节完全相同。

## 八条必须打通的原生工作流

| 任务 | 交付物 | 闭环要求 |
| --- | --- | --- |
| WF1 产品棚拍 | 金属/涂层/玻璃产品静帧与转台 | Mini3D 建材质/灯/相机；透明PNG+线性EXR；改参数后重渲 |
| WF2 城堡外景 | 多对象、HDRI/太阳/局部灯的大场景 | 材质槽位、编辑可读性、阴影、实例与可控帧时 |
| WF3 室内 | 窗光/发光面/玻璃/彩色间接光 | 实时近似可解释，最终成片完整GI，不能靠补环境常量 |
| WF4 角色 | 皮肤、毛发、蒙皮/morph、景深与运动模糊 | 依赖动画 V2 真正实现；随机seek和输出一致 |
| WF5 动画镜头 | 相机/灯/材质动画与快门样本 | 任意帧起渲、无窗口依赖、无混合新旧版本 |
| WF6 体积 | VDB/雾与运动灯的短序列 | 渲染缓存导入而非承诺烟雾模拟器；时间/单位正确 |
| WF7 材质制作 | 节点组/贴图/多槽位/资产变体 | 创建→动画参数→保存重开→共享/override→Undo/API |
| WF8 成片与恢复 | 多层AOV/Crypto、基础合成、帧序列 | 取消/崩溃/恢复→manifest；相同快照输出可追踪 |

# R15 实施分期 依赖与投入

联合现行规则：本章 P0—P5 仅为渲染子计划；总体阶段采用 J08。此处 110—178 人周与 9—14 个月等为原渲染条件估算，非联合工期。延期优先级不能延期掉动画已承诺的同名叶子或联合必需 REN-F48。

| 阶段 | 范围与结束条件 | 前置依赖 | 开发估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 规范/原型 | 最小IR/解析fixture、分母原子合同/配置锁、E-RT/E-OFF；选候选 | 无；只证明适配原型，不等于真实V2接入 | 8—12 人周 |
| P1 垂直闭环 | 持久材质/槽位、真实IR、OCIO/PBR/影、PNG/EXR任务；确认静态后端 | P0；不要求全部动画V2完成 | 16—24 人周 |
| P2 可创作渲染 | 完整灯影/IBL/probes/透明/TAA/基础图作者工具/保存/API/Workbench | P1；真实材质参数和资源版本 | 22—34 人周 |
| P3 高质量成片 | Cycles产品化、SSS/玻璃/体积/毛发/位移/层/AOV/Crypto/基础合成 | P1 IR/色彩；部分可与 P2 并行 | 26—42 人周 |
| P4 动画和性能 | V2接入、motion快路/兜底与无截断Crypto、DOF、队列/内存 | P2/P3；V2本体另行完成，关闭真实时间域门禁 | 20—34 人周 |
| P5 R80验收发布 | 核心套件、留出场景盲评、硬件矩阵、发行包/升级与问题关闭 | 全部目标能力完成；未过门禁不得标称R80 | 18—32 人周 |

渲染开发合计110—178人周；另有QA/技术美术/发布24—40人周，不包含动画V2曲线/动作/约束/骨架/蒙皮系统本体，P4仅计接入与渲染扩展。下限更接近成熟worker/实时库适配顺利，上限包含更多原生实时开发以及 C++ 内核适配；Filament fork及无损Crypto通用时域原型若明显超出预算，应重估，不能硬套此范围。双后端长期维护、全节点生态或全GPU认证需扩大立项。

以 4 名持续开发＋约 1 名 QA/技术美术为假设，按关键路径和集成缓冲规划约 9—14 个月；不是将人周简单除人数承诺自然月。2 名开发约 16—26 个月、1 名开发约 28—45 个月以上是应重新评估的量级，且仍需 QA/技术美术投入；不应把“能做一张 PBR 图”的 4—8 周原型工期解释为八成版本工期。实际团队与资产需求未提供，P0 后应依据实耗重估。

关键依赖顺序：稳定 ID/材质持久化 → 全场景 IR → 单一色彩/相机合同 → 后端垂直闭环 → 高级运输/节点与动画时间采样 → 性能和发布。并行适合材质作者 UI、独立 worker 和场景制作；不能让三个团队分别定义相机、颜色或动画时间。

## 预算不足时的优先级

优先保住正确色彩、材质/槽位、四类灯/阴影、相机/输出、成熟 Cycles、SSS/玻璃/体积/曲线、完整动画求值与 AOV。先延期专用 NPR、OSL、路径引导、高级自适应细分/rolling shutter 和完整合成器生态，并公开保留差距。若预算只能覆盖 P1/P2，就交付“基础渲染版”，不能继续使用 R80 的目标名称冒充验收结果。

# R16 发行 升级与实施边界

联合现行规则：发行同时核验 J04 的 Native/Bridge 实际依赖与两个领域数据能力；设计审计不代替构建清单、许可材料、隔离、设备和安装验收。

本轮只提出设计，不安装 Blender/Filament、不运行未知资产脚本、不修改产品或 GitHub，也没有构建、测试、打包和部署。后续实施授权后，原型遵守项目原有质量和审核流程；本文列的是必要的工程门禁，并非现在要求用户逐项审批。

固定 Cycles 源码文件包含 Apache-2.0 SPDX；Blender 根 COPYING 声明 GNU GPL。这不允许推导“所有 Blender 代码都是 Apache”或“放在子进程就没有 GPL 发行义务”。选定构建需核查实际拷入/链接的文件和依赖、修改与通知、Qt/OCIO/OIDN/OIIO/OpenEXR/OpenVDB、GPU SDK 以及 LUT/ICC/HDRI/字体/样例资产，建立随包清单。该工程检查不是对项目法律状态作保证。[RR43]

色彩配置的行为已经固定到源码；其引用的许可文本路径在本轮多个常见位置读取失败，因此完整配置/LUT/ICC 的发行证据仍待从实际发布包或固定目录清单收集，不能标为已完成许可审计。若暂用经核查的替代配置，需重新命名和校准，不可仍声称同一 Blender AgX 配置。

建立 backend adapter ABI/schema 边界与版本锁文件，记录源 SHA、二进制 SHA256、编译选项、依赖版本、运行设备/driver、默认设置及环境覆盖。升级先在固定套件比较，再迁移材质默认值/节点 socket；5.2 的 Thin Wall 和 Random Walk 变化说明只改版本字符串不足以维持画面。[RR18、RR25、RR29]

完整后端选择的验收退出条件：功能合同不满足就停止该候选；硬件/内存超限先诊断和减少冗余，不隐式改图；颜色/AOV/时间语义不正确时不能把图像“看起来不错”当理由放行。未决运行证据集中列为实施验证门槛，与已经关闭的设计问题分开。

# 附录 RA R80 候选能力族清单

联合现行规则：136 个族和四轨分母保留；F48 GP 混合成片改为 J6 联合必需，因此最终成片计划数由 42 调整为 43。其他重叠 shader/合成叶子另列联合依赖，未完成不加得分。

本附录按前述任务与官方渲染目录整理，用于把实施范围具体化；并非 Blender 官方功能总表。计划“入版”表示列入交付范围，所有运行验收状态目前均为“未验收”。只有参考本身不支持的行为才可不进入对应轨，例如 EEVEE 的真正 Hair BSDF、Random Walk SSS、全局多次体积散射或全景相机；它们在 Cycles 轨分别保留，禁止用 Mini3D 的缺失理由制造 N/A。[RR10—RR18、RR33、RR47]

每族一份合同，包含本行行为、同族完整参考原子项及产品输入/参数/保存/动画/空间/错误/输出；一个样例不够。各族权重本版恒为1，G0只补齐并冻结原子清单、二进制锁与场景抽样；族内细分不改变分母/权重。声明子集是实施边界，不会删去同族其余参考原子项；未实现则该族不得满分。原子记录manual/source/runtime证据状态。新增范围另起版本，不能在选后端或看到失败后调分母。

| 轨道 | 候选族数 | 计划入版 | 计划占比 | 实际验收状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编辑显示 / Workbench | 20 | 18 | 90.0% | 全部未验收 |
| 实时材质 / EEVEE 参照 | 38 | 34 | 89.5% | 全部未验收 |
| 最终成片 / Cycles 参照 | 48 | 43 | 89.6% | 全部未验收 |
| 共同作者与输出工作流 | 30 | 27 | 90.0% | 全部未验收 |

上表百分比只说明计划范围的余量，不是现有完成率，也不证明画质通过。若 G0 的原子清单补证发现隐藏大项，必须增加工作并重审，不能只维持表内漂亮比例。特别是“高级合成工具”等跨生态项还需单独公开细目；本档案不支持宣传 Blender 全部节点或全部合成能力已经覆盖八成。

## 编辑显示 Workbench

| ID | 能力族 | 必需可观察结果 | 阶段 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | 平涂显示 | 无场景灯仍可辨认几何与背面规则 | P1 | S03 |
| W02 | Studio 光照 | 方向/旋转与视角行为一致，可调高光 | P2 | S03 |
| W03 | MatCap | 按法线/视角取样，支持约定的翻转与选择 | P2 | S03 |
| W04 | 物体/材质颜色 | 颜色来源切换与选择/可见性一致 | P1 | S01/03 |
| W05 | 随机颜色 | 稳定对象颜色，不随帧/重排随机变化 | P2 | S11 |
| W06 | 颜色属性 | COLOR/面角属性显示与插值合同 | P2 | S03/12 |
| W07 | 纹理显示 | UV/采样正确；不用场景光仍可查看贴图 | P1 | S03 |
| W08 | X-ray ★ | 可调透视查看，并有明确穿透选择策略 | P2 | S07 |
| W09 | 局部/隐藏可见性 ★ | 对象、集合/隔离和隐藏面遵守编辑状态 | P1 | S03/09 |
| W10 | 背面与负缩放 ★ | 背面剔除、镜像 winding 与法线一致 | P1 | S03 |
| W11 | 工作台阴影 | 编辑细节阴影，不混淆物理场景灯 | P2 | S04 |
| W12 | Cavity 屏幕模式 | 凹凸边缘可调并在运动中稳定 | P2 | S03/08 |
| W13 | Cavity 世界模式 | 尺度相关可读性和屏幕模式区别 | P2 | S03 |
| W14 | 轮廓与线框 ★ | 所选/未选可读；不污染成片 | P1 | S03/11 |
| W15 | AA 与覆盖层 ★ | 细线抗锯齿；gizmo 不受 TAA 残留 | P2 | S08 |
| W16 | 透视/正交框景 ★ | 相机/clip 与选中框景稳定 | P1 | S03/10 |
| W17 | 动画/形变显示 ★ | 与求值、pick 和 bounds 同一状态 | P4 | S09 |
| W18 | 工作台固定尺寸输出 | 按明确设置输出无编辑UI图像 | P2 | S10 |
| W19 | 工作台景深 | 对齐 Workbench 专用 DOF 设置 | 后续 | S10 |
| W20 | 自定义 Studio/MatCap 管理 | 原生导入、资产管理及色彩元数据 | 后续 | S01/12 |

## 实时材质 EEVEE 参照

| ID | 能力族 | 必需可观察结果 | 阶段 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 核心 PBR ★ | 金属/粗糙度/基础色与能量响应 | P1 | S02 |
| R02 | 法线与 Bump ★ | 切线/硬边/镜像与动画变形一致 | P2 | S03/09 |
| R03 | 层叠 Principled ★ | coat/sheen/specular 按 EEVEE 近似合同 | P3 | S02/13 |
| R04 | SSS 表面近似 ★ | 权重/半径/尺度；不宣称 Random Walk | P3 | S13 |
| R05 | Thin Wall ★ | 叶片/纸/薄玻璃与 5.2 薄壁语义 | P3 | S07/13 |
| R06 | 不透明与 MASK ★ | coverage、cutoff、mip、双面一致 | P1 | S07 |
| R07 | BLEND ★ | 排序/混合和交叉几何的可解释限制 | P2 | S07 |
| R08 | 屏幕透射/玻璃 ★ | IOR/厚度/吸收近似及屏外回退 | P3 | S07 |
| R09 | 表面节点组合 ★ | 声明的 Mix/Add/基础闭包真实编译 | P3 | S12 |
| R10 | 有效属性更新 ★ | 材质/灯/世界动画无需混合旧快照 | P4 | S09/19 |
| R11 | Sun ★ | 方向/角大小/强度与阴影 | P2 | S04 |
| R12 | Point ★ | 距离衰减/半径/normalize 与阴影 | P2 | S04 |
| R13 | Spot ★ | 角度/混合/距离与阴影 | P2 | S04 |
| R14 | Area ★ | 面积/形状/方向与近似软阴影 | P3 | S04 |
| R15 | Light linking | 接收者 include/exclude 与集合变化 | P3 | S17 |
| R16 | 多灯阴影图 ★ | 灯型对应的投影、caster/receiver/bias | P2 | S04 |
| R17 | 软影与接触 | 抖动/滤波及运动稳定性，不漏薄墙 | P3 | S04/08 |
| R18 | Shadow linking | 指定 blocker 集合及复杂组合 | 后续 | S17 |
| R19 | 世界 IBL ★ | HDR 背景/漫反射/镜面分离与旋转 | P2 | S05 |
| R20 | 局部反射 probe ★ | 捕获/box projection/混合/更新 | P2 | S05 |
| R21 | 平面反射 probe ★ | 镜面屏外物体与相机移动 | P3 | S05 |
| R22 | 间接光 probe ★ | 室内烘焙、更新和跨 probe 过渡 | P3 | S06 |
| R23 | 屏幕反射 ★ | 深度近似、厚度/置信与回退 | P3 | S05 |
| R24 | 动态间接近似 ★ | 动态遮挡/色溢与屏幕信息限制 | P3 | S06 |
| R25 | AO | 小尺度接触与正确能量项 | P2 | S06 |
| R26 | 均匀体积 ★ | 吸收/散射/发光与步长控制 | P3 | S14 |
| R27 | 异质 VDB 实时 | 密度/属性/缓存序列的实时显示 | 后续 | S14 |
| R28 | 体积阴影 ★ | 按 EEVEE 可表达的体积内遮蔽 | P3 | S14 |
| R29 | 曲线几何显示 ★ | 宽度/taper/遮挡/变形；不冒充 Hair BSDF | P3 | S15 |
| R30 | 真实实时位移 | 实际轮廓/阴影/bounds 更新 | 后续 | S16 |
| R31 | 相机投影 ★ | 透视/正交、shift/crop/pixel aspect | P1 | S10 |
| R32 | 景深 ★ | 焦点/光圈/散景与透明边界 | P4 | S10/19 |
| R33 | TAA ★ | 速度、置信、历史失效与细线稳定 | P2 | S08 |
| R34 | 运动模糊 ★ | 相机/对象/已变形顶点的时间意义 | P4 | S09/19 |
| R35 | 实时输出通道 | 声明的 light/normal/depth等 pass 与空间 | P3 | S18 |
| R36 | 视图层/材质覆盖 | 成片 visibility、覆盖材质与编辑状态分离 | P3 | S17/18 |
| R37 | Shader-to-RGB / NPR | EEVEE 风格非真实感节点工作流 | 后续 | S12 |
| R38 | 程序纹理运行 ★ | 声明的 2D/3D 纹理及映射跨后端 | P3 | S12 |

## 最终成片 Cycles 参照

| ID | 能力族 | 必需可观察结果 | 阶段 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Principled 核心 ★ | MR/粗糙度/基色/法线的物理响应 | P1 | S02 |
| F02 | Coat 层 ★ | 权重/粗糙度/IOR/法线与能量叠层 | P3 | S02/13 |
| F03 | Sheen 层 | 织物/绒面参数与角度响应 | P3 | S13 |
| F04 | 各向异性 | 强度/旋转/切线与变换 | P3 | S02 |
| F05 | IOR 与薄壁 ★ | Specular/Thin Wall及5.2参数语义 | P3 | S07/13 |
| F06 | 厚透射与吸收 ★ | 多界面、粗糙折射、厚度/颜色距离 | P3 | S07 |
| F07 | SSS ★ | 固定5.2全部方法/枚举（含适用Legacy）、半径/尺度/权重 | P3 | S13 |
| F08 | 表面发光运输 ★ | 发光体真实照亮场景与采样 | P3 | S06 |
| F09 | 闭包混合 ★ | Mix/Add 的真实光照结果 | P3 | S12 |
| F10 | 基础 BSDF 集 ★ | Diffuse/Glossy/Glass/Transparent/Emission等声明集 | P3 | S12 |
| F11 | 均匀体积 ★ | 吸收/散射/发光完整定义 | P3 | S14 |
| F12 | VDB/异质体积 ★ | 字段/变换/属性与缓存时间读取 | P3 | S14/19 |
| F13 | 体积运输 ★ | 阴影/多次散射及镜面路径可见性 | P3 | S14 |
| F14 | 曲线几何 ★ | 输入/半径/taper/插值/实例 | P3 | S15 |
| F15 | 毛发 BSDF ★ | Principled Hair 等声明模型 | P3 | S15 |
| F16 | 标量真位移 ★ | 细分后轮廓/自阴影/bounds | P3 | S16 |
| F17 | 自适应细分 | 摄像机相关微多边形/内存策略 | 后续 | S16 |
| F18 | 向量位移 | 约定坐标空间的实际位置改变 | P3 | S16 |
| F19 | 多材质与属性 ★ | 面槽位、多UV/颜色/命名属性 | P2 | S03/12 |
| F20 | 实例与完整 affine ★ | shear/镜像/局部着色坐标正确 | P3 | S03 |
| F21 | 四类灯光 ★ | Sun/Point/Spot/Area及物理参数 | P3 | S04 |
| F22 | 世界与采样 ★ | HDRI/Sky/MIS等声明能力 | P3 | S05 |
| F23 | 间接 GI ★ | 多反弹、彩色渗透、室内/遮挡 | P3 | S06 |
| F24 | 真实软阴影 ★ | 光源大小/透明与多次遮挡 | P3 | S04/07 |
| F25 | Light linking ★ | 灯与mesh发光体的接收集合 | P3 | S17 |
| F26 | Shadow linking | blocker包含/排除与不同路径 | P3 | S17 |
| F27 | Light groups | 按光组输出、重组与元数据 | P3 | S18 |
| F28 | Holdout / Shadow catcher ★ | 合成透明/阴影结果和间接项 | P3 | S17 |
| F29 | 相机基础 ★ | 透视/正交、sensor fit/shift/crop | P1 | S10 |
| F30 | 全景相机 | 固定5.2全部投影含Equirect/Equiangular/Fisheye/Mirror Ball | P3 | S10 |
| F31 | 物理景深 ★ | 焦点/光圈/散景与遮挡 | P4 | S10 |
| F32 | 相机/对象运动 ★ | 原生快路和通用时间积分 | P4 | S09/19 |
| F33 | 变形运动模糊 ★ | 蒙皮/morph/曲线样本对应 | P4 | S09/15 |
| F34 | 全场景时间变化 ★ | 拓扑/灯/材质动画通用快门采样 | P4 | S19 |
| F35 | Rolling shutter | 行相关快门时间与扫描模式 | 后续 | S19 |
| F36 | CPU 后端 ★ | 参考路径及取消/内存管理 | P1 | S20 |
| F37 | GPU 后端 ★ | 至少一条认证GPU路径及差异声明 | P3 | S11/20 |
| F38 | 自适应采样 ★ | 噪声阈值/样本上限/种子可复核 | P3 | S18/19 |
| F39 | 去噪 ★ | 正确辅助通道、细节与序列稳定 | P3 | S18/19 |
| F40 | 标准 AOV ★ | Beauty/Alpha/Depth/Normal/主要Light分量等 | P3 | S18 |
| F41 | 自定义 AOV ★ | native声明Color/Value→shader输出→合成 | P3 | S12/18 |
| F42 | Cryptomatte ★ | 对象/材质/资产身份、覆盖与元数据 | P3 | S18 |
| F43 | 纹理烘焙 | 固定5.2全部烘焙类型/枚举、通道/UV/边界合同 | P3 | S12/18 |
| F44 | Path guiding | CPU 特有引导路径与性能 | 后续 | S06 |
| F45 | OSL 脚本 | 声明设备上的外部shader工作流 | 后续 | S12 |
| F46 | 焦散能力 | 固定Cycles采样策略及已声明限制 | P3 | S07 |
| F47 | Freestyle / 专用线稿 | 完整非真实感线条成片工作流 | 后续 | S12 |
| F48 | Grease Pencil 混合成片 | 2D笔画深度/材质/通道与3D结合 | J6 联合必需 | S18 |

## 共同作者与输出工作流

| ID | 能力族 | 必需可观察结果 | 阶段 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 材质持久身份 ★ | 定义/实例/引用/删除与重导入 | P1 | S03/12 |
| S02 | 面槽位 ★ | 增删重排、修改器/复制后重映射 | P1 | S03 |
| S03 | 共享与 override ★ | 显式共享/单独修改与Undo | P2 | S12 |
| S04 | 纹理/UV作者 ★ | 多UV/采样/通道/颜色空间管理 | P2 | S03/12 |
| S05 | glTF 材质互操作 ★ | 核心MR+声明扩展、保留/诊断未知数据 | P2 | S02/07 |
| S06 | 节点输入/坐标 ★ | 声明类型和输出、变换语义 | P2 | S12 |
| S07 | 程序纹理节点 ★ | 正式清单及采样/默认值 | P3 | S12 |
| S08 | 数学/颜色节点 ★ | 列举运算/插值/输入域 | P3 | S12 |
| S09 | 闭包/输出节点 ★ | Surface/Volume/AOV/World/Light有效连接 | P3 | S12/14 |
| S10 | 节点组与资产 ★ | 稳定socket、复制/共享、预览/错误/Undo | P3 | S12 |
| S11 | 高级闭包编程 | Repeat/Closure/Evaluate等完整新模型 | 后续 | S12 |
| S12 | 脚本材质作者 | OSL编辑、设备诊断和外部源码管理 | 后续 | S12 |
| S13 | 固定 OCIO ★ | CPU/GPU Display/View/Look一致 | P1 | S01 |
| S14 | 输入色彩与 HDR ★ | 颜色/数据贴图、HDRI/ICC/LUT的版本 | P1 | S01/05 |
| S15 | 曝光与参数动画 ★ | 颜色/灯/材质属性的唯一求值 | P4 | S19 |
| S16 | 世界/光照作者 ★ | HDRI、灯/probe/链接集合的native操作 | P2 | S04/05/17 |
| S17 | 相机作者 ★ | 传感器/焦点/分辨率/crop及动画 | P2 | S10 |
| S18 | 视图层/覆盖 ★ | 渲染可见性、材质覆盖、层组合 | P3 | S17/18 |
| S19 | 图像查看 ★ | 线性/显示、通道、像素探针与对照 | P2 | S01/18 |
| S20 | PNG/EXR交换 ★ | bit depth/alpha/工作空间/通道/元数据 | P1 | S10/18 |
| S21 | 基础合成 ★ | grade/AlphaOver/Mix/Glare/Blur/Transform/Denoise/FileOutput | P3 | S18 |
| S22 | Crypto 选择合成 ★ | native选择→遮罩→合成→保存重开 | P3 | S18 |
| S23 | 高级合成工具 | 复杂抠像/跟踪/大部分剩余合成节点生态 | 后续 | S18 |
| S24 | 文档迁移 ★ | 旧场景保持可解释外观，新材质可重开 | P1 | S03/12 |
| S25 | 统一 API 能力 ★ | GUI/MCP同命令与诊断/版本协商 | P2 | S20 |
| S26 | 队列与取消恢复 ★ | 幂等、snapshot冻结、终态竞态 | P4 | S20 |
| S27 | 性能/资源诊断 ★ | CPU/GPU/内存/缓存/质量档可追踪 | P4 | S11/19 |
| S28 | 原子帧与manifest ★ | 尺寸/通道验证、提交、恢复与序列完成 | P4 | S10/20 |
| S29 | 资产依赖打包 ★ | 只读任务资产与持久来源/哈希 | P2 | S12/20 |
| S30 | 全场景动画接入 ★ | 继承原生求值/形变及完整样本身份 | P4 | S09/19 |

★ 表示核心门禁：该族不通过时，即使该轨数值超过 80% 也不得通过 R80。参考本身不支持的设备/行为在 G0 以来源说明；计划后续项始终留在本表分母。完整合成生态、外部脚本生态和专用 NPR 的产品边界必须在宣传中同步披露。

# 附录 RB 历史专家团审计记录与实施放行条件

历史审计说明：本附录保留原渲染研究的 26 项发现与当时修订、来源角色和待验证条件；本次三级合并审查见 J14。原研究的模型请求不当作本次会话路由或产品通过证据。

本轮采用实际并行的 AI 专题研究与独立复核，研究者和审计者分开。三路专题分别核对项目基线、实时技术、离线与动画输出；两路独立审计分别审查目标/预算/选型一致性与渲染运行时合同。主审负责直接复核关键源码、整合相互矛盾的证据，并把修订回写正文。这里的“专家团”指 AI 分工审查，不是已经完成的人类专家签字、第三方认证或产品测试。

| 角色 | 实际承担工作 | 配置与证据范围 |
| --- | --- | --- |
| 基线研究 | Mini3D 材质/灯/提交/持久化/观察链与历史性能证据 | 独立子任务；按项目规则请求 gpt-6-luna / max |
| 实时研究 | GL4.1、Qt、Filament、PBR/GI/透明与后处理路线 | 独立子任务；按项目规则请求 gpt-6-luna / max |
| 离线研究 | Cycles/Blender worker、完整 affine、时间采样、输出/许可 | 独立子任务；按项目规则请求 gpt-6-luna / max |
| 范围与选型审计 | 八成分母、关键任务、覆盖/画质分离、路线与预算一致性 | 独立子任务；按项目规则请求 gpt-6.1-sol / max |
| 运行时与接口审计 | 固定源码反例；HDR/OCIO/alpha、motion/AOV/Crypto、作业/权限 | 独立子任务；按项目规则请求 gpt-6.1-sol / max |
| 主审与合稿 | 固定提交补证、争议核验、设计修订与最终报告 | 当前主代理；没有把请求模型配置当作服务端路由认证 |

上表记录子任务的请求配置与实际职责，不声称能独立验证服务端底层路由。此前同一会话尝试的 gpt-6-astra / high 专项任务被平台拒绝，不计为本轮已完成的独立专项，也未静默换成别的推理档冒充通过。本轮有效审计结论来自上列两路独立复核及主审源码核验。

## 独立审计结论

范围与选型审计：研究方案有条件通过，未发现本审计范围内剩余实质设计阻断。原有七项主要问题及完整原子枚举补充均已关闭；条件是实施时完成 G0 清单和数字冻结、真实后端原型、逐轨验收及动画 V2 前置，不得把规划表作为已实现证据。

运行时与接口审计：指定技术范围内通过方案层审计。先前阻断项和高风险问题均已形成明确合同，未遗留必须在报告发布前继续修改的设计阻断；Crypto截断前累计、Filament HDR适配、完整affine/时间求值、通道颜色与任务故障注入等仍须原型和产品证据。审计不替代另一审计员负责的覆盖分母与视觉评分验收。

“设计关闭”表示原反例已有明确的数据合同、处理策略与验证入口；不表示该代码已实现、实验已通过或性能已满足。下表中仍需运行证据的内容统一进入后续门禁，不以审计意见代替测试。

## 关键审计问题与回写结果

| 编号 / 问题 | 修订后的决定 | 证据 / 验证入口 |
| --- | --- | --- |
| D01 八成分母可移动 | 冻结 136 个能力族、每族恒权 1、四轨单独 ≥80%；后续项保留分母；核心族全过。 | 第 R03 章、附录A；G0冻结 |
| D02 局部子集冒充整族 | 同族全部参考原子项及产品闭环才得分；全景、SSS、bake枚举不按实现方便缩减。 | 附录A；节点子项另公开 |
| D03 画面评分掩盖弱轨 | 每轨适用任务族独立 ≥80%，核心任务全过；重复帧/相机不得扩权；指标辅助盲评。 | 第3/14章；留出集 |
| D04 旧缓存冒充最新源码 | 远端 main 固定到完整 SHA；9个差异blob的关键引用范围逐行核对，限定结论边界。 | 第1/2章；R01—R06 |
| D05 先选后端再补论据 | 统一 Blender 静态闭环先作参考，C++同场；两者均过产品门禁后才按同口径TCO择一。 | 第4/13章；E-OFF |
| D06 动画依赖隐藏在工期 | V2是未实施方案；预算排除其本体，P4前就绪为工期前置；fixture不代表原生动画已完成。 | 第13/15章；真实V2接入 |
| D07 GL4.1错误假设 | 不默认 compute/SSBO；能力查询和H0/H2分档；Qt自有FBO与后端SwapChain逐项验证。 | 第4/12章；R21—R24 |
| D08 Filament HDR被截断 | 固定源码确认Lineartone mapper/默认grading截断；必须测TAA+DOF+HDR+alpha+OCIO组合的小fork或自管后处理。 | 第4/13章；R50；E-RT |
| D09 OCIO重复编码 | processor已产生display codes时不再做第二OETF；唯一encodingOwner和目标格式进入身份。 | 第 R07 章；R25/R26；S01 |
| D10 Alpha导致发光能量丢失 | 保留EXR零alpha非零RGB；线性预合背景后显示；透明PNG明确straight及无法保真的分支。 | 第 R07 章；R28；S01/S10 |
| D11 Affine保轮廓却改材质 | 保留未变形Generated/orco及Object逆变换；helper层级候选显式重映射CryptoAsset/实例。 | 第5/13章；R54；S03 |
| D12 native motion错误覆盖 | 仅固定拓扑及已认证时间属性允许快路；变化的灯/材质/世界/镜头等进入完整时间求值。 | 第 R10 章；R30/R31；S09/S19 |
| D13 720°运动混叠 | 不能仅测开/中/关快门；使用作者连续转角/频率信息与独立oracle样点，失败转通用采样。 | 第 R10 章；S09/S19 |
| D14 插值与设备差异 | 记录均匀motion时刻、shear分解及CPU/GPU RT旋转差异；不得声称任意求值曲线天然保真。 | 第 R10 章；R30；设备矩阵 |
| D15 Gamma域运动累计 | 所有时域合成在线性浮点域；快门PDF/权重只应用一次；时间和路径样本分别做收敛。 | 第10/14章；S01/S19 |
| D16 Crypto提前截断不可逆 | 不能合并已丢ID的有限层EXR；测试完整ID容量、tile合并或截断前稀疏事件，再做最终压层。 | 第 R10 章；R51；E-OFF/S18 |
| D17 Crypto成本被忽略 | 完整ID层内存按约8×tile像素×ID域估算并实测；超预算则研究有界方法，失败阻断相关R80工作流。 | 第10/13章；S18/S19 |
| D18 AOV按Beauty盲目累计 | Depth/Position/Normal/Vector/ID/Crypto逐一定义单位、滤波、类型与时间语义；data禁套OCIO/去噪。 | 第 R10 章；R53；S18 |
| D19 手册与源码相反 | 正交motion的文档限制与固定kernel存在冲突；保留为二进制PoC，不作已支持或N/A定论。 | 第 R10 章；R48/R52 |
| D20 材质ID/槽位不持久 | 明确作者定义、实例override、面槽位与迁移；修正对象引用与面引用不同的源码事实。 | 第2/6章；R03/R04；S03/S12 |
| D21 Ready/Busy与旧计划冲突 | 明确修订此前动画V2的像素任务策略：完整bundle验证并持久Ready后可编辑新版本；其他job kind另管。 | 第 R11 章；R08；S20 |
| D22 取消后旧worker复活 | 持久attemptEpoch与独占暂存目录；每消息带身份；host唯一发布，迟到消息无法进入恢复代。 | 第 R11 章；S20 |
| D23 发布与记账间崩溃 | 验证成片后、发布前持久finalized intent含hash/完整身份/epoch/路径/策略；恢复不得只看文件名。 | 第 R11 章；S20故障注入 |
| D24 API权限推导不完整 | 新增操作冻结allOf能力表；file.write不推导file.read；Native/MCP同守卫，读取/恢复/发布复核roots与所有权。 | 第 R11 章；R08；S20 |
| D25 帧时与旧画面计数失真 | 端到端wall-clock与分项时间线分开；CPU/GPU重叠不相加，重复旧图不算新渲染帧；固定质量认证。 | 第 R12 章；S11/S19 |
| D26 发行与配置证据不足 | 固定源码/二进制/依赖；Cycles与Blender许可分开核查；OCIO引用许可缺件明确待证，不假装已经放行。 | 第 R16 章；R25/R27/R43 |

## 仍需实现和实验才能关闭的门禁

| 门禁 | 必须交付的证据 | 不通过时的后果 |
| --- | --- | --- |
| G0 范围与参照 | 136族的完整原子表、节点/枚举目录、参考二进制/配置锁、场景映射、核心与留出任务；首轮校准后冻结预算。 | 不发布任何“已达八成”结论；补齐范围而非删难项。 |
| G-RT 实时选型 | Qt生命周期/覆盖交互、GL4.1能力、TAA+DOF+HDR/alpha+单OCIO同开；真实时延和显存。 | Filament不合格则不成为主后端；原生路线仍需完成同一目标和重估。 |
| G-OFF 成片选型 | Blender与C++同IR的高级材质、完整affine/坐标、曲线/体积、通道、取消、端到端耗时资源、最小设备与发行。 | 只有产品门禁全过的候选可正式选择；两者失败分类诊断，不无条件选任一。 |
| G-TIME 时间正确性 | 真实V2任意seek；native域判定/720°反例；通用时域收敛及无截断Crypto在预算内；正交motion冲突验证。 | 相关核心能力/动画输出工作流不计通过，不能用静态图替代。 |
| G-JOB 成片可靠性 | Preparing/Ready恢复、取消与attemptEpoch、finalized intent崩溃窗口、权限/path-purpose、可重开资源与完整manifest。 | 禁止把半成品、旧代图或外来同名文件标为成功。 |
| G-PERF/QUALITY 发布 | 各轨≥80%、核心全过、8工作流闭环、20场景及留出集、指定硬件质量与时延、长序列/生命周期。 | 未达标只发布对应基础阶段，公开实际能力与限制。 |
| G-DIST 发行 | 实际构建依赖/许可证/通知及LUT/ICC来源、可复现包与两年升级计划。 | 不把尚未核验的包作为正式可分发依赖。 |

最终决策：可以据本报告进入受控实施与原型选择。当前可放行的是研究方案和验证顺序；R80产品发布仍须取得上述实际证据。后端选型与时间预算保留到实验后冻结，是为了让最终实现建立在正确性和成本都可核查的结果上。

# 附录 RC 来源 版本与核验记录

来源说明：本附录保留原渲染官方与代码来源，引用前缀统一为 RR。RR08 的动画前置已改为本文件第二卷 v2.3；其他来源仍按原固定版本证据使用。

查询日期为 2026-10-09。源码证据固定到下述提交；动态网页只作为本次查询时的资料，不代替实施期二进制/配置锁文件。部分英文 Blender 页面直接抓取失败，已用相同版本的官方索引/语言版本、检索正文和固定源码交叉核验；没有使用第三方转载作为技术依据。

[RR01] Mini3D 当前提交与项目规则

本轮重新查询 main；任务为研究，未修改仓库或运行产品。

固定提交  ·  AGENTS.md

[RR02] 基础 shader、纹理与提交路径

mesh.frag 25—37；GpuTexture.cpp 23—60；GpuMesh.cpp 87—94；Renderer.cpp 208—489。

mesh.frag  ·  GpuTexture.cpp  ·  GpuMesh.cpp  ·  Renderer.cpp

[RR03] 材质与 glTF 导入

MaterialAsset.h 15—20；GltfImporter.cpp 188—291、323—376；mesh材质基础色和alpha退化。

MaterialAsset.h  ·  GltfImporter.cpp  ·  Material.h

[RR04] 材质引用与持久化

Scene.cpp 582—587、1421—1427、1810—1819、1948—1951；Serializer 339—404/520—565；Document 189—229。

Scene.cpp  ·  SceneSerializer.cpp  ·  SceneDocument.cpp

[RR05] 已安装姿态、观察和 Qt 视口

InstalledPose.h 26—84；.cpp 88—209、255—302；ObservationService.cpp 247—292、334—438；ViewportWidget.cpp 184—198、681—701。

InstalledPose.h  ·  InstalledPose.cpp  ·  ObservationService.cpp  ·  ViewportWidget.cpp

[RR06] 已有动画性能报告

2026-10-07 的原有测试记录；本轮只读复核，不是渲染基准。

性能报告

[RR07] 用户渲染指导附件

Mini3D_渲染深化调研方向指导_20261009.docx，18节；本轮完整提取并读取。最新“至少八成”提高了高级功能目标。

[RR08] 动画前置与合并后的 v2.3 细则

原研究引用动画 v2.2；本合并版正式依赖改为第二卷 v2.3。全场景求值、完整 affine、蒙皮/形变、状态重放、媒体/脚本/GP/VSE、精确作者数据与迁移，按 A01—A33 及 J03—J06 协调。

[RR09] Blender 5.2.2 冻结参照

官方发布说明及 Git tag 均核对；tag解析至 d13f752e3b9c4f8c261cda552b1021f8bcc0382c。

5.2 发布页  ·  5.2.2 tag  ·  官方版本列表

[RR10] Blender 渲染目录

三引擎、材质、灯、相机、shader、颜色、视图层/通道与输出；界定覆盖来源。

5.2 Rendering

[RR11] Workbench 与实体显示

不使用shader nodes/场景灯；Studio、MatCap、颜色、X-ray、cavity和阴影。

Workbench 5.2  ·  Viewport Shading  ·  Workbench Options

[RR12] EEVEE 5.2 定位与变更

实时光栅化；5.2屏幕空间追踪改进和能量/厚度设置变化。

EEVEE 目录  ·  5.2 EEVEE 说明

[RR13] EEVEE 节点支持边界

BSDF近似、Random Walk/Anisotropy/Hair/IES等限制；不能把Cycles全能力放入EEVEE分母。

Supported Nodes

[RR14] EEVEE 光照与追踪设置

屏幕深度近似、Fast GI、probe 回退和采样成本。

Raytracing  ·  Sampling  ·  Light Settings

[RR15] EEVEE 体积与其他限制

单次散射、反射/折射/probe及体积阴影边界；透射、DOF与相机限制。

Limitations 5.2  ·  Volumes

[RR16] Light / Shadow Linking

include/exclude集合与mesh emission边界。

Light Linking

[RR17] Principled BSDF 5.2

Thin Wall、材质参数与层次；不是仅MR球阵。

Principled BSDF

[RR18] 5.2 通用渲染变更

Thin Wall、Random Walk半径映射及输入色彩扩展。

Rendering Release Notes

[RR19] Khronos glTF 2.0 正式规范

纹理色彩/通道、alpha coverage、切线和morph属性规则。

glTF 2.0 Specification

[RR20] glTF 扩展规范

核心alpha是coverage；transmission和volume有独立物理语义与限制；其余扩展纳入版本锁清单。

KHR_materials_transmission  ·  KHR_materials_volume  ·  Khronos 扩展目录

[RR21] Filament 官方能力

Windows C++、GL4.1+、PBR/IBL与后处理；Native SwapChain示例。

Introduction  ·  Materials

[RR22] Filament 原型锁定候选

本轮查到v1.77.3，tag→d852e34cd5629a6f3851d613dcd17aa0ffd025a2；不表示已验证可用于Qt。

Release v1.77.3  ·  固定源码

[RR23] Qt 6.8 QOpenGLWidget

Qt自有FBO、线程/共享Context与显式清理；不得默认绑定FBO 0。

QOpenGLWidget 6.8

[RR24] Khronos OpenGL 4.3 核心能力

compute shader与SSBO在4.3纳入核心；不能在4.1基线无检测使用。

4.3 发布说明  ·  4.3 Core Specification

[RR25] Blender 固定 OCIO 配置

profile 2.5；scene_linear/rendering=Linear Rec.709；reference=ACES2065-1；Display/View分离。完整资源与发行许可尚待打包核查。

固定 config.ocio  ·  显示与View说明

[RR26] OpenColorIO CPU/GPU 接入

DisplayViewTransform、CPU processor与GPU shader/LUT接口；API示例不是本项目已集成结果。

OCIO 2.5.2 Developer Guide  ·  Displays/Views

[RR27] 颜色配置发行待证事项

配置注释引用ocio-license.txt；本轮同目录、release/license、doc/license常见路径读取均404。未用旧版本许可替代当前打包审查。

[RR28] OpenEXR 文件与颜色/alpha 约定

HALF/FLOAT/UINT通道；预乘alpha；零alpha非零发光合法；data/display window、标准元数据。

Technical Introduction  ·  Concepts

[RR29] Cycles 内核/standalone 与 Session

内部目标和XML/可选USD输入；Session::cancel与output/display driver存在；未找到稳定SDK/ABI承诺。

app/CMakeLists  ·  cycles_standalone.cpp  ·  cycles_xml.cpp  ·  session.h

[RR30] Cycles motion 核心语义

Object::motion_time均匀分布；分解含shear；不同路径旋转插值；motion_triangle顶点插值。

scene/object.cpp  ·  scene/object.h  ·  util/transform.cpp  ·  util/transform.h  ·  motion_triangle.h

[RR31] BlenderSync 运动与场景同步

Blender depsgraph自行按motion_time求值；util.h约定2^n+1样本。不能当Mini3D任意时间oracle。

blender/object.cpp  ·  blender/util.h

[RR32] Cycles CPU/GPU 功能矩阵

CPU、各GPU、OSL、path guiding及设备/去噪分离；使用5.2信息，不用旧官网CPU-only OSL说法。

Render Settings 5.2  ·  GPU Rendering

[RR33] Blender View Layers / Passes

标准数据/光照通道、AOV、Crypto、shadow catcher；不同通道有不同滤波/类型含义。

Passes

[RR34] Cycles 输出 driver

standalone输出适配示例；不自动等于产品多层EXR/发布事务。

OIIO output driver

[RR35] Blender 合成工作流与5.2变更

原生节点合成、view/output与动画更新；不由Cycles内核自动提供。

Compositor Usage  ·  5.2 Compositor

[RR36] Blender 后台渲染与事件

官方静帧/序列命令、autoexec开关、render事件；产品协议仍需结构化封装。

Command Line Render  ·  Scripting Security  ·  bpy.app.handlers

[RR37] Open Image Denoise

albedo/normal辅助通道、HDR、分块重叠/inputScale及反射/透射特征意义。

OIDN Documentation

[RR38] FLIP 原始研究与实现

感知差异诊断，不能映射成质量百分比；统计按原作者建议。

FLIP 研究  ·  NVlabs/flip

[RR39] HDR-FLIP

HDR差异用曝光/显示条件定义；固定比较区间。

Visualizing and Communicating Error in Rendered HDR Images

[RR40] LTC 面积光原始论文

Eric Heitz等，SIGGRAPH2016；BRDF面积积分近似不等于遮挡/软阴影。

作者研究页

[RR41] Weighted Blended OIT 原作者说明

Morgan McGuire / Louis Bavoil；透明的近似、排序/层次损失与有限缓存权衡。

Implementing Weighted Blended OIT

[RR42] Disney 基于物理的材质设计

Brent Burley,2012，原始BRDF与艺术控制研究；不将此旧模型直接等同5.2 Principled全部行为。

Disney Publication

[RR43] 发行许可与依赖证据

Blender COPYING为GPL；Cycles文件SPDX为Apache-2.0；依赖清单不代表全部启用，也不自动确定组合发行结论。

Blender COPYING  ·  Cycles License Readme  ·  Cycles SPDX Identifiers  ·  Dependency Versions

[RR44] MikkTSpace 原始实现

用于切线空间一致性；仍须遵循glTF缺法线和morph规则。

MikkTSpace

[RR45] Blender 相机

sensor fit、焦距、投影/clip与输出尺寸语义。

Cameras 5.2

[RR46] Blender 运行要求

当前5.2图形要求与项目GL4.1基线分别记录；不是跨硬件FPS保证。

Official Requirements

[RR47] Blender 5.2 Shader Nodes 目录

包含基础节点、程序纹理、闭包、Repeat/Bundle等新能力；本报告没有声称所有节点已经实现。

5.2 Shader Nodes Index

[RR48] Cycles 运动模糊手册

快门区间/曲线与rolling shutter；正交相机限制文字与固定源码有差异，不能据此认定5.2.2已证实不支持。

Motion Blur 5.2

[RR49] Cryptomatte 原始规范

名称hash与float编码、coverage、manifest及容量；独立ID不是普通颜色通道。

Psyop Cryptomatte  ·  Specification PDF

[RR50] Filament 高级后处理的实际 HDR 边界

View.h 686—707将TAA/DOF纳入postprocess；LinearToneMapper截断；details/Renderer.cpp输出/流程，ColorGrading.cpp仍saturate。

View.h  ·  ToneMapper.cpp  ·  details/Renderer.cpp  ·  details/ColorGrading.cpp

[RR51] Cycles Cryptomatte 容量与写入

固定Film容量及Blender同步侧限额不同；内核满槽不能视作无损身份集合。完整容量/tile路线待原型。

scene/film.cpp  ·  blender/sync.cpp  ·  kernel/film/cryptomatte_passes.h

[RR52] 正交相机 motion 的固定源码

kernel/camera/camera.h 212—216按ray.time插值；camera.cpp不按投影类型排除，需二进制测试闭合手册冲突。

kernel camera.h  ·  scene/camera.cpp  ·  blender/camera.cpp

[RR53] Cycles 数据通道的精确语义

Vector为前后帧像素位移、与native Blur互斥；camera_z_depth分投影；Normal为着色法线输出。

kernel/geom/primitive.h  ·  kernel/film/data_passes.h  ·  scene/film.cpp  ·  blender/sync.cpp

[RR54] Generated/Object 坐标与 Blender parent 矩阵

orco/texspace和Object逆矩阵不同于变形后bounds；parent*parentinv*local提供静态affine验证候选，helper身份副作用须验。

blender/mesh.cpp  ·  kernel/svm/tex_coord.h  ·  blenkernel/object.cc